ЕООП «Школьник»

Отчёт о тестировании веб-клиента

| Версия | 0.7.1 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 30.10.2026 |
| Исходный файл | docs\10-reporting\11-otchet-o-testirovanii-web-klienta.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Отчёт о тестировании веб-клиента

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-11 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Объект | React-клиент frontend/, пилотный API |

## 1. Что проверялось

вход и восстановление сессии;

динамическое меню из /me/services;

дашборд с реальными показателями школы;

группы, карточка группы, права и участники;

каталог сервисов и переключение активации;

профиль, группы и действующие права;

сборка production-бандла и раздача через FastAPI.

## 2. Автоматические проверки

| Проверка | Команда | Результат |
| --- | --- | --- |
| Backend-тесты | python -m pytest | 88 passed, 2 warnings |
| Backend-линтер | python -m ruff check app tests | All checks passed |
| Frontend-типы | npm run typecheck | без ошибок |
| Frontend-сборка | npm run build | Vite build успешен |
| OpenAPI | pytest tests/test_openapi.py | эндпоинты доступны |

## 3. Ручные сценарии

| Сценарий | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- |
| Вход admin | Переход на дашборд, загрузка прав | Успешно |
| Дашборд | 73 права, 30 групп, 14 сервисов, 11 включено | Успешно |
| Группы | 30 групп, фильтры, карточка республиканской группы | Успешно |
| Карточка группы | 73 права, 1 участник, 7 дочерних групп | Успешно после исправления |
| Сервисы | 14 карточек, 11/14 включено, ядро заблокировано | Успешно |
| Переключение сервиса | «Библиотека» отключается и включается, меню обновляется | Успешно |
| Профиль | Группы, права по сервисам, запреты | Успешно |
| Мобильная ширина | Боковое меню скрыто, открывается кнопкой | Успешно |

## 4. Найденные дефекты и исправления

500 при открытии карточки группы. Причина: ленивая загрузка

memberships и permission_links у дочерних групп в async SQLAlchemy.

Исправление: добавлены selectinload для дочерних связей; добавлен тест на

счётчики дочерних групп.

CORS при запросе `/health`. Причина: клиент обращался напрямую к

127.0.0.1:8000 в обход Vite-прокси. Исправление: относительный /health в

разработке и origin из VITE_API_URL при явном внешнем API.

Конфликт Tailwind-классов. Причина: bg-white из базового Card

перекрывал bg-slate-950 у hero-блока. Исправление: cn переведён на

tailwind-merge.

Плавающий бейдж версии перекрывал таблицу. Исправление: декоративный

бейдж удалён, версия осталась в боковом меню.

## 5. Ограничения

Автоматизированные E2E-тесты и визуальные regression-тесты не подключены.

Пилотная школа пока не содержит пользователей, кроме супер-администратора;

поэтому сводка по ролям пустая.

Проверка проводилась на локальном backend и Vite; пилотный домен проверяется

после деплоя.

## 6. Вывод

Веб-клиент готов к демонстрации на пилоте: критические сценарии входа,

управления группами, правами и сервисами работают на реальных данных.

Следующий этап — полноценные экраны журнала, библиотеки и LMS, а также

автоматизированные E2E-тесты.