ЕООП «Школьник»

Отчёт о завершении этапа 0

| Версия | 0.1 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 27.10.2026 |
| Исходный файл | docs\10-reporting\05-otchet-o-zavershenii-etapa-0.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Отчёт о завершении этапа 0

Проект: ЕООП «Школьник» (school-platform-v2)

Этап: 0 — инициализация и пилотная инфраструктура

Дата: 27.10.2026

Статус: этап завершён; прикладной код платформы ещё не реализован

## 1. Идентификация проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название папки | school-platform-v2 |
| Полный путь | C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2 |
| GitHub | https://github.com/newvirusadk-cmd/school-platform-v2 (private) |
| Пилотный сайт | https://school-platform-v2.185.31.40.24.nip.io |
| Основная ветка | main |

Работающий проект C:\Users\adamrv\Documents\edu-math не изменялся.

## 2. Что выполнено

### 2.1. Структура проекта

Созданы каталоги backend, frontend, docs, deploy, scripts,

.opencode/memory-bank.

Добавлены opencode.json, AGENTS.md, .gitignore, .env.example,

docker-compose.yml, README.md.

Настроены правила работы AI-агента и память проекта.

### 2.2. Документация

Подготовлен пакет из 23 проектных документов в Markdown и DOCX:

реестр документации;

концепция платформы;

техническое задание;

функциональные требования по ролям;

требования к интеграциям;

матрица соответствия;

карта миграции;

архитектура и блок-схема;

модель данных;

концепция информационной безопасности;

стратегия тестирования;

программа и методика испытаний;

развёртывание и эксплуатация;

план разработки и детальный план работ;

реестр нормативных документов;

шаблоны отчётов, журнал рисков, журнал изменений;

правила OpenCode и промпты.

DOCX-файлы находятся в docs\word\. Общий пакет:

docs\word\ЕООП_Школьник_Полный_пакет_документации.docx.

### 2.3. GitHub

Создан приватный репозиторий newvirusadk-cmd/school-platform-v2.

Настроен SSH-доступ через ключ id_ed25519_uchus.

Ветка main отправлена в удалённый репозиторий.

Секреты, .env, secrets/, приватные ключи в Git не попадают.

### 2.4. PostgreSQL на Alwaysdata

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Хост | postgresql-virusadk.alwaysdata.net |
| Порт | 5432 |
| База | virusadk_school_platform |
| Пользователь | virusadk |
| Версия | PostgreSQL 17.11 |

Созданы схемы:

iam, org, lms, assessment, journal, communication,
safety, documents, analytics, ai, audit, system

Подключены расширения:

citext, pgcrypto, pg_trgm, vector, unaccent, uuid-ossp

Проверка подключения выполнена с локальной машины: подключение успешно,

база и пользователь соответствуют ожидаемым.

### 2.5. Пилотный сайт на Alwaysdata

Создан отдельный сайт, не затрагивающий virusadk.alwaysdata.net.

Тип: Static files (временная страница-заглушка).

Адрес: https://school-platform-v2.185.31.40.24.nip.io.

Корень: /home/virusadk/school-platform-v2/public.

Выпущен SSL-сертификат Let's Encrypt, срок действия до 25.01.2027.

Включён Force HTTPS: HTTP отвечает 301 на HTTPS.

Закрыта индексация поисковиками (robots.txt, noindex).

Страница-заглушка проверена: HTTPS 200, содержимое на русском языке.

### 2.6. Локальные секреты

Создан .env с реальными параметрами подключения к БД и SECRET_KEY.

Сгенерированы ключи JWT secrets/jwt_private.pem и

secrets/jwt_public.pem.

.env, secrets/, *.pem исключены из Git.

Пароль БД не публикуется в документации и репозитории.

## 3. Результаты проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| git status | рабочее дерево чистое |
| git ls-remote origin | ветка main доступна |
| GitHub-репозиторий | приватный, файлы видны владельцу |
| HTTPS-сайт | 200, 6771 байт |
| HTTP → HTTPS | 301 Moved Permanently |
| robots.txt | 200, Disallow: / |
| PostgreSQL | подключение успешно, PostgreSQL 17.11 |
| Схемы БД | 12 из 12 |
| Расширения БД | 7 подключены |
| DOCX-пакет | 24 файла, около 1,01 МБ |

## 4. Что не входит в этап 0

Следующие компоненты ещё не реализованы и должны выполняться на этапах

1–5 согласно детальному плану:

FastAPI-приложение, модели SQLAlchemy, миграции Alembic;

JWT-аутентификация, RBAC, multi-tenancy;

React-интерфейс;

перенос функций Flask-приложения;

электронный журнал, отчёты, документооборот;

мессенджер, видео, GPS, психологическая поддержка;

AI-валидация контента;

Flutter-приложения для Android и iOS;

офлайн-режим и синхронизация;

публикация в Google Play и App Store;

интеграции с государственными системами;

аттестация СЗИ и промышленный ЦОД.

## 5. Ограничения пилота

Домен nip.io является техническим. Для сдачи проекта и промышленной

эксплуатации нужен собственный домен, например school.example.by.

Alwaysdata подходит для пилота и демонстрации, но не заменяет

аттестованный ЦОД на территории Республики Беларусь.

Реальные персональные данные детей в пилот не переносятся до утверждения

политики обработки ПДн и мер защиты.

Юридически значимые разделы документации требуют согласования с

заказчиком, юристом, ОАЦ и Министерством образования.

## 6. Следующие шаги

Проанализировать существующее Flask-приложение edu-math:

модели, маршруты, шаблоны, роли, отчёты.

Заполнить карту миграции docs/02-tz/05-karta-migracii.md.

Создать FastAPI skeleton с /health и OpenAPI.

Подключить SQLAlchemy 2.0 async и Alembic к пилотной БД.

Реализовать JWT, RBAC и multi-tenancy.

Перенести ядро: пользователи, школы, классы, предметы, тесты.

Переключить сайт Alwaysdata с Static files на User program.

Начать React-интерфейс и мобильные клиенты.

## 7. Вывод

Этап 0 выполнен: проект выделен в отдельную папку, создан GitHub-репозиторий,

развёрнута отдельная PostgreSQL-база, создан отдельный пилотный сайт с HTTPS,

подготовлен полный комплект проектной документации в Markdown и Word.

Прикладная платформа пока не реализована; следующий этап — анализ и перенос

существующего функционала.