ЕООП «Школьник»

Карта миграции существующего функционала

| Версия | 0.1 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 27.10.2026 |
| Исходный файл | docs\02-tz\05-karta-migracii.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Карта миграции существующего функционала

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-02-05 |
| Версия | 0.4 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 29.10.2026 |
| Источник анализа | C:\Users\adamrv\Documents\edu-math (read-only) |
| Целевой контур | C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2 |

## Назначение

Документ фиксирует инвентаризацию работающей системы Flask/SQLite и

соответствие «старое → новое» для платформы FastAPI/PostgreSQL/React/Flutter.

Старый контур не изменяется и не останавливается до отдельного решения о

переключении трафика.

## 1. Источник и границы анализа

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стек | Python 3, Flask, SQLite, Jinja2, Vanilla JS, Kotlin/Compose |
| База | data/math_tutor.db, 37 таблиц |
| Роли | admin, teacher, student, parent |
| Предметы | 8 |
| Темы | 259 |
| Учебники | 10 |
| Связи «учебник — тема» | 248 |
| Методики/объяснения | 63 |
| Пользователи | 10 (1 admin, 2 teacher, 6 student, 1 parent) |
| Ученические профили | 3 |
| Работы | 4 |
| Попытки прохождения | 15 |
| Аудит | 17 записей |

Анализ выполнялся только чтением. Контрольные суммы и резервная копия SQLite

фиксируются перед фактическим переносом данных.

## 2. Инвентаризация старого контура

### 2.1. Таблицы (37)

| Группа | Таблицы |
| --- | --- |
| Пользователи и роли | users, learner_accounts, parent_children, api_tokens |
| Ученики и прогресс | learners, attempts, topic_progress, method_progress, badges, daily_answers, play_sessions |
| Организация | cities, schools, school_classes, class_students |
| Контент | subjects, topics, methods, textbooks, textbook_topics, courses, course_topics, course_classes |
| Работы и оценки | assignments, assignment_results, schedules |
| Библиотека | library_books, library_book_classes, library_recommendations, library_recommendation_done |
| Уведомления | app_notifications |
| ИИ | ai_settings, ai_explanations, ai_quizzes, ai_requests |
| Служебные | app_meta, audit_log |

### 2.2. Маршруты

| Модуль | Веб-маршруты | JSON API /api/v1 |
| --- | --- | --- |
| Главная/карта | /, /map, /profile, /family, /daily | /meta, /map, /daily |
| Аутентификация | /login, /register, /logout, /profile/account, /parent/children | /auth/login, /auth/logout, /auth/me, /learners, /learners/switch |
| Ученик | /topic/<slug>, /topic/<slug>/quiz, /topic/<slug>/complete, /textbook | /topics, /topics/<slug>, /topics/<slug>/quiz, /topics/<slug>/read, /books/<id> |
| Игра/тренажёр | /play/<slug>, /boss/<slug>, /play/<slug>/result, /daily/start | /play/start, /play/<id>/answer, /play/<id>/hint, /play/<id>/switch-method, /play/<id>/result, /daily/start |
| Учитель | /teacher, /teacher/classes/<id>, /teacher/students, /teacher/courses, /teacher/works, /teacher/schedule, /teacher/textbooks | /teacher/dashboard, /teacher/classes, /teacher/students, /teacher/schedule, /teacher/assignments, /teacher/library |
| Ученик (кабинет) | /student, /student/works, /student/works/<id>, /student/textbooks, /student/schedule, /student/badges | /assignments, /assignments/<id>/submit, /assignments/<id>/result |
| Родитель | /parent, /parent/dashboard, /parent/assignments, /parent/learner/<id>, /parent/learner/<id>/export.csv, /parent/settings | /parent/dashboard, /parent/children, /parent/children/<id>, /parent/link, /parent/children/<id>/export, /parent/assignments, /parent/library |
| Библиотека | /library, /library/upload, /library/<id>, /library/recommendations | /library, /library/books/<id>, /teacher/library, /teacher/library/<id>/recommend |
| Администратор | /admin, /admin/cities, /admin/schools, /admin/classes, /admin/subjects, /admin/courses, /admin/users, /admin/textbooks, /admin/audit, /admin/ai | /admin/stats, /admin/users, /admin/orgs, /admin/topics, /admin/textbooks, /admin/ai, /admin/audit |
| ИИ | /ai/explain/<slug>, /ai/assistant | /ai/status, /ai/explain/<slug>, /ai/assistant |
| Уведомления | /notifications | /notifications, /notifications/<id>/read, /notifications/read-all |
| Мобильное обновление | /download/android, /api/v1/app/version | /app/version |

### 2.3. Шаблоны

| Группа | Шаблоны | Новый интерфейс |
| --- | --- | --- |
| Общие | base, welcome, profile, family, map, daily, result, notifications, cabinet | React layout + router |
| Ученик | topic, topic_reading, topic_quiz, topic_quiz_result, textbook, play, student/* | React student app + Flutter |
| Учитель | teacher/dashboard, teacher/classes, teacher/students, teacher/courses, teacher/works, teacher/schedule, teacher/textbooks | React teacher app + Flutter |
| Родитель | parent/dashboard, parent/learner, parent/assignments, parent/settings, parent/gate | React parent app + Flutter |
| Администратор | admin/dashboard, admin/users, admin/schools, admin/classes, admin/subjects, admin/courses, admin/textbooks, admin/audit, admin/ai | React admin app |
| Библиотека | library/* | React library + Flutter |
| Ошибки | errors/400, 404, 413, 500 | React error boundaries + API errors |

### 2.4. Отчёты и выгрузки

| Отчёт | Старая реализация | Новое соответствие |
| --- | --- | --- |
| Сводка администратора | admin/dashboard: пользователи, роли, города, школы, классы, предметы, курсы, учебники, работы, активность за 14 дней, топ школ, последние события аудита | GET /api/v1/admin/stats, analytics.daily_snapshots, отчётные выборки |
| Результаты работы | teacher/works/<id> + assignment_results | assessment.submissions, journal.entries, экспорт |
| Результаты ученика | student/work_result | assessment.submissions, assessment.answers |
| Выгрузка прогресса родителем | CSV parent/learner/<id>/export.csv: 9 колонок, разделитель ;, BOM UTF-8, до 5000 попыток | GET /api/v1/parent/children/{id}/export (CSV/XLSX), analytics |
| Библиотека | статистика книг и рекомендаций | lms.library_items, analytics |
| ИИ | количество запросов, ошибки, кэш объяснений | ai.requests, ai.results, ai.settings |
| Аудит | audit_log (17 записей) | audit.events |
| Версия мобильного приложения | app_release + app_meta | system.app_versions, GET /api/v1/app/version |

### 2.5. Роли и доступ

| Старая роль | Новые роли | Примечание |
| --- | --- | --- |
| admin | superadmin, admin | Глобальный администратор разделяется на платформенного и школьного |
| teacher | teacher, methodologist | Методист получает доступ к контенту |
| student | student | Сохраняется |
| parent | parent | Сохраняется |
| — | psychologist, secretary | Новые роли для психолога и делопроизводителя |

Правило: superadmin не привязан к школе, остальные роли обязаны иметь

school_id. Доступ к чужим school_id запрещён на уровне API.

## 3. Матрица миграции таблиц

| Старая таблица | Новый домен/таблица | Правило переноса | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| users | iam.users | Прямой перенос, role → code, patronymic → middle_name, добавить locale, preferences | Пилот: схема готова |
| learners | iam.users + lms.student_profiles | Ученик без аккаунта становится профилем; PIN-хэш не переносится, ребёнок входит через аккаунт/код | Запланировано |
| learner_accounts | iam.user_relations/lms.student_profiles | Связь ученического профиля с аккаунтом | Запланировано |
| parent_children | iam.user_relations | relation → relation_type, добавить is_primary | Запланировано |
| api_tokens | iam.sessions/iam.api_tokens | Хэши токенов; старые токены отозвать | Запланировано |
| cities | org.regions + org.cities | Регион из строки, город отдельно; название в JSONB | Запланировано |
| schools | org.schools | director → director_name, название в JSONB | Пилот: схема готова |
| school_classes | org.classes | grade → number, teacher_id → curator_id, уникальность сохранить | Пилот: схема готова |
| class_students | org.class_students | Добавить left_at, status; проверять активные дубли | Пилот: org.class_memberships |
| subjects | lms.subjects | slug → code, name в JSONB (ru, be, en) | API: чтение |
| topics | lms.topics | grade → class_number, content_json → lessons, сохранить kind, order_index | API: чтение |
| methods | lms.methods + lms.lesson_blocks | Объяснения и шаги → lms.methods, блоки урока → lms.lesson_blocks | API: чтение |
| textbooks | lms.textbooks + lms.files | PDF в объектное хранилище, метаданные в БД, checksum | API: чтение |
| textbook_topics | lms.textbook_topics | page_start/page_end → page_from/page_to | API: чтение |
| courses | lms.courses | Добавить school_id, owner_id, статус | API: чтение |
| course_topics | lms.course_topics | Прямой перенос с enabled | API: чтение |
| course_classes | lms.course_classes | Прямой перенос | API: чтение |
| assignments | assessment.quizzes + assessment.assignments + assessment.questions + assessment.answer_options | Работа разделяется на шаблон теста и назначение классу/ученику | API: чтение/запись |
| assignment_results | assessment.submissions + assessment.answers | answers JSONB разложить по вопросам, сохранить score/max | API: чтение/запись |
| schedules | journal.lesson_schedule | weekday + lesson_no + время → интервал; добавить valid_from/to | Запланировано |
| library_books | lms.library_items | owner_id, предмет, класс, описание | Запланировано |
| library_book_classes | lms.library_item_classes | Прямой перенос | Запланировано |
| library_recommendations | lms.recommendations | target_kind → target_type, student_id/class_id | Запланировано |
| library_recommendation_done | lms.recommendation_status | done_at + student_id | Запланировано |
| app_notifications | communication.notifications | kind → type, добавить канал и read_at | Запланировано |
| audit_log | audit.events | Прямой перенос, details в JSONB | Пилот: схема готова |
| ai_settings | ai.settings | Ключ API шифровать, не хранить в открытом виде | Запланировано |
| ai_explanations | ai.results | Кэш объяснений с моделью и темой | Запланировано |
| ai_quizzes | assessment.quizzes (ai_generated) | Сохранить payload и модель | Запланировано |
| ai_requests | ai.requests | Прямой перенос, добавить latency/tokens | Запланировано |
| app_meta | system.settings | Ключ-значение → JSONB | Запланировано |
| attempts | assessment.attempts/analytics.events | Сохранить все попытки, mode, hints_used | Запланировано |
| topic_progress | analytics.topic_progress | Агрегат по ученику и теме | Запланировано |
| method_progress | analytics.method_progress | Агрегат по методике | Запланировано |
| badges | lms.badges/lms.user_badges | Справочник + выдача | Запланировано |
| daily_answers | analytics.daily_answers | Прямой перенос | Запланировано |
| play_sessions | assessment.play_sessions | Прямой перенос, состояние раунда в JSONB | Запланировано |

## 4. Матрица миграции API

| Старый API | Новый API | Изменение |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/login | POST /api/v1/auth/login | JSON, JWT access + refresh, без cookie-сессии |
| GET /api/v1/auth/me | GET /api/v1/auth/me | JWT Bearer |
| POST /api/v1/auth/logout | POST /api/v1/auth/logout | Отзыв refresh-токена |
| — | POST /api/v1/auth/refresh | Новый: ротация refresh-токена |
| GET /api/v1/meta | GET /api/v1/meta | Версия, языки, feature flags |
| GET /api/v1/topics | GET /api/v1/lms/topics | Пагинация, фильтры, JSONB-локали |
| POST /api/v1/play/* | POST /api/v1/assessment/play/* | Сохранить контракт для Flutter после адаптера |
| GET /api/v1/admin/stats | GET /api/v1/admin/stats | Обязательный school_id для superadmin |
| GET /api/v1/admin/orgs | GET /api/v1/org/* | Разделение на школы/классы |
| GET /api/v1/parent/children/<id>/export | GET /api/v1/parent/children/{id}/export | CSV/XLSX, потоковая выгрузка |
| GET /api/v1/app/version | GET /api/v1/app/version | Сохранить совместимость для Android |

Старые пути, необходимые Android-клиенту, поддерживаются через адаптер или

редирект после согласования. Период параллельной работы — не менее одного

релиза.

## 5. Порядок миграции

Заморозить эталонную копию SQLite и снять контрольные суммы.

Развернуть пустую PostgreSQL и применить Alembic.

Перенести справочники: регионы, города, школы, классы, предметы.

Перенести пользователей и связи родитель-ребёнок.

Перенести контент: темы, методики, учебники, файлы.

Перенести работы, результаты, попытки, прогресс, бейджи.

Перенести библиотеку, уведомления, ИИ-кэш, аудит.

Сверить количества, суммы, выборочные записи и отчёты.

Провести функциональную приёмку по ролям.

Включить новый контур для пилотной школы; старый оставить доступным.

## 6. Контроль качества миграции

| Проверка | Критерий |
| --- | --- |
| Количество строк | Совпадение по каждой таблице, кроме явно исключённых |
| Уникальность | Нет дублей логинов, классов, связей, тем |
| Ссылочная целостность | Нет «сирот» по FK |
| Пароли | Все пользователи могут войти или получают ссылку сброса |
| Файлы | Количество и checksum PDF совпадают |
| Отчёты | CSV родителя, сводка администратора, результаты работ совпадают |
| Права | Каждая роль видит только свои данные и свою школу |
| Производительность | p95 основных запросов не хуже старого контура |
| Аудит | Все административные действия пишутся в audit.events |

## 7. Текущий статус

| Компонент | Статус |
| --- | --- |
| Инвентаризация таблиц, маршрутов, шаблонов, ролей, отчётов | Выполнено |
| Карта миграции | Выполнено, версия 0.2 |
| FastAPI skeleton, /health, OpenAPI | Выполнено |
| SQLAlchemy 2.0 async + Alembic | Выполнено |
| JWT, RBAC, multi-tenancy по school_id | Выполнено (пилот) |
| Миграции доменов lms, assessment, journal, analytics, ai, communication | Выполнено |
| Импорт старой SQLite (app.db.import_legacy) | Реализован, требует прогона на Stage |
| API учебного контента (/lms/*) | Выполнено (чтение) |
| API тестов и работ (/assessment/*) | Выполнено (создание, назначение, сдача, результаты) |
| Перенос данных старого контура | В процессе |
| React-интерфейс | Не начато |
| Flutter-клиенты | Не начато |

## 8. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Скрытые зависимости в шаблонах и JS | Трассировка маршрутов, покрытие API-тестами |
| Различие бизнес-логики оценок | Зафиксировать 10-балльную шкалу и правила округления в тестах |
| Потеря PDF и изображений | Перенос в S3, checksum, проверка количества |
| Дубли логинов при слиянии | Предварительный отчёт конфликтов, ручное разрешение |
| Простой при переключении | Параллельный контур, переключение после приёмки |
| Утечка ПДн | Минимизация, шифрование, аудит, согласие, доступ по ролям |

## 9. Критерии готовности миграции

Все старые функции доступны в новом контуре или имеют согласованный аналог.

Данные перенесены без потерь; расхождения объяснены и подписаны.

Роли и права проверены по матрице.

Старые URL/API, нужные мобильному клиенту, имеют совместимые редиректы.

Отчёты сверены с эталоном.

Проведена приёмка по ролям и подписан акт миграции.

Старый контур остаётся доступным до окончания параллельной эксплуатации.