ЕООП «Школьник»

Полный пакет проектной документации

| Версия | 0.7.3 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 30.10.2026 |
| Исходный файл | docs\README.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

00-register/01-register-dokumentacii.md

# Реестр проектной документации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-00-01 |
| Версия | 0.7.3 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Владелец | Руководитель проекта |

## 1. Назначение

Реестр фиксирует состав, версии, статусы и ответственных за документы проекта

ЕООП «Школьник».

## 2. Состав документов

| № | Код | Наименование | Версия | Статус | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШК-00-01 | Реестр документации | 0.7.3 | Рабочий | РП |
| 2 | ШК-01-01 | Концепция платформы | 0.1 | Черновик | РП / архитектор |
| 3 | ШК-02-01 | Техническое задание | 0.2 | Черновик | Архитектор |
| 4 | ШК-02-02 | Функциональные требования по ролям | 0.2 | Черновик | Аналитик |
| 5 | ШК-02-03 | Требования к интеграциям | 0.1 | Черновик | Архитектор |
| 6 | ШК-02-04 | Матрица соответствия требованиям | 0.2 | Рабочий | Аналитик / QA |
| 7 | ШК-02-05 | Карта миграции | 0.5 | Рабочий | Аналитик |
| 8 | ШК-03-01 | Архитектура системы | 0.2 | Рабочий | Архитектор |
| 9 | ШК-03-02 | Блок-схема платформы | 0.1 | Черновик | Архитектор |
| 9.1 | ШК-03-03 | API пилотного контура | 0.7 | Рабочий | Архитектор |
| 9.2 | ШК-03-04 | Микросервисная архитектура | 1.0 | Рабочий | Архитектор |
| 9.3 | ШК-03-05 | Группы пользователей и права | 1.0 | Рабочий | Архитектор / ИБ |
| 10 | ШК-04-01 | Модель данных | 0.2 | Рабочий | Архитектор БД |
| 10.1 | ШК-04-02 | Модель групп, прав и сервисов | 1.0 | Рабочий | Архитектор БД |
| 11 | ШК-05-01 | Концепция информационной безопасности | 0.1 | Черновик | ИБ |
| 12 | ШК-06-01 | Стратегия тестирования | 0.1 | Черновик | QA-лид |
| 13 | ШК-06-02 | Программа и методика испытаний | 0.4 | Черновик | QA-лид |
| 14 | ШК-07-01 | Развёртывание и эксплуатация | 0.5 | Рабочий | DevOps |
| 15 | ШК-08-01 | План разработки | 0.2 | Рабочий | РП |
| 16 | ШК-08-02 | Детальный план работ | 0.1 | Черновик | РП |
| 17 | ШК-09-01 | Реестр нормативных документов | 0.1 | Черновик | Юрист / ИБ |
| 18 | ШК-10-01 | Шаблон отчёта о разработке | 0.1 | Черновик | РП |
| 19 | ШК-10-02 | Шаблон отчёта о тестировании | 0.1 | Черновик | QA-лид |
| 20 | ШК-10-03 | Журнал рисков | 0.1 | Черновик | РП |
| 21 | ШК-10-04 | Журнал изменений | 0.7 | Рабочий | РП |
| 22 | ШК-11-01 | Правила OpenCode и промпты | 0.1 | Черновик | Техлид |
| 23 | ШК-10-05 | Отчёт о завершении этапа 0 | 0.1 | Рабочий | РП |
| 24 | ШК-10-06 | Отчёт о завершении этапа 1 | 0.1 | Рабочий | РП |
| 25 | ШК-10-07 | Отчёт о тестировании API LMS | 0.1 | Рабочий | QA-лид |
| 26 | ШК-10-08 | Отчёт о тестировании API assessment | 0.1 | Рабочий | QA-лид |
| 27 | ШК-10-09 | Отчёт о тестировании API journal | 0.1 | Рабочий | QA-лид |
| 28 | ШК-10-10 | Отчёт о тестировании групп, прав и сервисов | 0.1 | Рабочий | QA-лид |
| 29 | ШК-03-06 | Веб-клиент и личный кабинет | 1.0 | Рабочий | Архитектор |
| 30 | ШК-10-11 | Отчёт о тестировании веб-клиента | 0.1 | Рабочий | QA-группа |

## 3. Статусы

Черновик — документ создан, требует согласования.

На согласовании — передан заинтересованным сторонам.

Утверждён — подписан владельцем/заказчиком.

Изменён — есть утверждённая новая версия.

Архив — заменён, хранится для истории.

## 4. Правила версионирования

0.x — черновые версии до утверждения.

1.x — утверждённая версия; минорные изменения.

2.x — существенная переработка, требующая повторного согласования.

## 5. Хранение

Исходные документы — в Git-репозитории проекта. Официальные DOCX-версии —

в папке docs/word/. Резервные копии — не реже одного раза в месяц и перед

каждой сдачей этапа.

01-concept/01-koncepciya.md

# Концепция Единой общеобразовательной обучающей платформы «Школьник»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-01-01 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Резюме

«Школьник» — цифровая платформа для общего среднего образования Республики

Беларусь, объединяющая ученика, родителя, учителя, школьную администрацию,

методистов и органы управления образованием. Платформа должна не заменять

учителя, а усиливать его: давать качественный контент, автоматизировать

рутину, обеспечивать прозрачную аналитику и безопасную коммуникацию.

## 2. Проблема

Существующие цифровые решения часто фрагментированы: электронный журнал,

библиотека, тесты, чаты и отчётность находятся в разных системах. Учитель

тратит время на рутину, родитель не видит целостной картины, ученик с разным

темпом освоения не всегда получает подходящий маршрут, а школа формирует

отчётность вручную.

## 3. Ценность

### Для ученика

Понятная карта тем и прогресса.

Адаптация под возраст и уровень.

Разные способы объяснения, подсказки, тренировки.

Офлайн-доступ при слабом интернете.

Портфолио достижений и профориентация.

### Для родителя

Единый кабинет для нескольких детей.

Успеваемость, посещаемость, задания, документы.

Связь с учителем и школой.

Геолокация и уведомления о приходе/уходе.

Помощь в объяснении материала, а не готовые ответы.

### Для учителя

Конструктор уроков и заданий.

Автоматическая проверка части работ.

Электронный журнал и отчётность.

Аналитика по классу и отдельному ученику.

Методическая библиотека.

### Для школы и государства

Единые стандарты контента и отчётности.

Прозрачная аналитика по школе, району, области.

Снижение рутинной нагрузки.

Контроль качества и безопасности.

Основа для принятия управленческих решений.

## 4. Принципы

Ребёнок в центре. Безопасность, возрастные ограничения, отсутствие

рекламы и манипулятивных механик.

Учитель — главный методист. ИИ помогает, но окончательное решение

принимает педагог.

Доступность. Работа на слабых устройствах и медленном интернете.

Прозрачность. Понятные правила, логи, объяснимость оценок.

Суверенность данных. Хранение и обработка в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.

Поэтапность. Сначала перенос работающего ядра, затем расширение.

## 5. Границы первой версии

В первую версию входят:

перенос существующих профилей и базового функционала;

ученик, родитель, учитель, администратор;

темы, пособия, тесты, работы, библиотека;

базовая аналитика;

ИИ-помощник и генерация заданий;

веб-версия и Android;

фундамент для iOS.

Не входят в первый релиз без отдельного согласования:

государственная аттестация СЗИ;

все интеграции с внешними системами;

полноценная республиканская психологическая служба;

геолокация во всех регионах;

платёжные функции.

## 6. Показатели успеха

| Показатель | Цель пилота | Цель республиканского запуска |
| --- | --- | --- |
| Доля учителей, использующих платформу еженедельно | ≥ 60% | ≥ 85% |
| Снижение времени на подготовку отчётов | ≥ 30% | ≥ 50% |
| Доля учеников с доступом офлайн | ≥ 50% | ≥ 90% |
| Удовлетворённость родителей | ≥ 70% | ≥ 80% |
| Доступность сервиса | ≥ 99,5% | ≥ 99,9% |
| Время реакции поддержки | ≤ 8 раб. часов | ≤ 4 раб. часов |

## 7. Ограничения и риски

Масштаб и разнообразие учебных программ.

Необходимость юридической экспертизы ПДн.

Зависимость от внешних AI-провайдеров.

Разные технические условия школ.

Сложность интеграции с государственными системами.

Сопротивление изменениям у части педагогов.

## 8. Стратегия реализации

Зафиксировать текущий функционал и данные.

Создать новый backend и модель данных.

Перенести ядро без потери функций.

Добавить расширения по приоритетам.

Провести пилот в ограниченном числе школ.

Устранить замечания, провести испытания и аттестацию.

Масштабировать поэтапно.

02-tz/01-tehnicheskoe-zadanie.md

# Техническое задание на создание ЕООП «Школьник»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-02-01 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Черновик для согласования |
| Дата | 30.10.2026 |
| Основание | Концепция ШК-01-01 |
| Стандарт | ГОСТ 34.602-2020 (структура ТЗ на АС) |

## 1. Общие сведения

### 1.1. Наименование системы

Единая общеобразовательная обучающая платформа «Школьник» (далее — Система,

Платформа).

### 1.2. Заказчик

Министерство образования Республики Беларусь (предполагаемый заказчик);

конкретный заказчик и оператор определяются распорядительным документом.

### 1.3. Разработчик

Определяется по результатам конкурсной процедуры. До этого документ носит

проектный характер.

### 1.4. Основание для разработки

Государственная политика цифровизации образования Республики Беларусь.

Необходимость единой среды обучения и управления качеством образования.

Требования к защите персональных данных и информационной безопасности.

Действующая версия платформы на Flask/SQLite как источник функционала.

### 1.5. Сроки

Определяются календарным планом (ШК-08-01, ШК-08-02). Ориентировочный цикл

до промышленной эксплуатации — 18–24 месяца с учётом испытаний и аттестации.

## 2. Назначение и цели создания Системы

### 2.1. Назначение

Обеспечить единый защищённый цифровой контур общего среднего образования:

обучение, диагностику, контроль, коммуникацию, документооборот и аналитику

для учеников 1–11 классов, родителей, учителей, школ и органов управления.

### 2.2. Цели

Повысить доступность качественного образовательного контента.

Обеспечить индивидуальные траектории с учётом возраста и уровня.

Снизить рутинную нагрузку учителя.

Дать родителю прозрачный и удобный контроль.

Обеспечить двустороннюю связь «ученик — родитель — учитель — школа».

Автоматизировать отчётность по требованиям Министерства образования.

Обеспечить безопасность и защиту ПДн несовершеннолетних.

Создать масштабируемую платформу республиканского уровня.

### 2.3. Целевые показатели

Доступность сервиса не ниже 99,9% для промышленной эксплуатации.

Время отклика ключевых операций — не более 2 секунд при нормальной нагрузке.

Поддержка не менее 1 млн зарегистрированных пользователей и 100 тыс.

одновременных сессий в целевой архитектуре.

Офлайн-прохождение урока и синхронизация при восстановлении связи.

Полный паритет функций Web, Android и iOS.

## 3. Характеристика объектов автоматизации

Объекты: учреждения общего среднего образования, классы 1–11, учебные

программы, учебные пособия, электронный журнал, работы и задания, портфолио,

коммуникации, документооборот, психологическая служба, аналитика.

Особенности:

два государственных языка (русский, белорусский) и иностранные языки;

разные возрастные группы и уровни подготовки;

разные технические условия школ и семей;

сезонные пиковые нагрузки (начало четверти, контрольные, ЦТ/ЦЭ);

строгие требования к ПДн детей.

## 4. Требования к Системе

### 4.1. Требования к системе в целом

Омниканальность: Web, Android, iOS, PWA.

Единая авторизация и синхронизация данных между устройствами.

Мультитенантность с иерархией «республика → область → город/район → школа

→ класс».

Групповая модель доступа (GBAC): права назначаются группам, а не

пользователям; наследование по иерархии; проверка на каждом уровне API.

Микросервисная архитектура: каждый функционал — отдельный сервис с

манифестом, правами и возможностью независимого развёртывания.

Управление включением/отключением сервисов на любой области иерархии;

клиент отображает только включённое и разрешённое.

Мультиязычность интерфейса и контента.

Офлайн-режим и устойчивая синхронизация.

Адаптивные интерфейсы по возрастным группам.

Доступность (контрастность, масштабирование, screen readers).

Аудит действий и журналирование событий безопасности.

Резервное копирование и восстановление.

Мониторинг, алертинг, трассировка.

API-first и документирование OpenAPI.

### 4.1.1. Требования к микросервисам

Единый каталог сервисов (system.services) с кодом, версией, API-префиксом,

категорией, зависимостями и правами.

Режим общего шлюза для пилота и режим отдельного процесса для промышленной

эксплуатации.

Независимые миграции и откат сервиса.

Контракт: /health, /openapi.json, версия API, JWT, tenant/scope-контекст,

request_id, идемпотентность.

Запрет прямых запросов в чужие схемы БД, кроме аналитических представлений.

Отключение сервиса не должно ломать ядро (IAM, Org, System, Audit).

### 4.1.2. Требования к группам и правам

Группы создаются на уровнях класса, школы, города/района, области, страны.

Категории групп: ученики, учителя, администрация, методисты, психологи,

секретариат, родители, прочие.

Права выдаются группе с эффектом allow/deny и сроком действия.

Наследование: явный родитель + организационные предки той же категории.

Конфликты: более конкретная область побеждает; при равной глубине —

deny.

Перевод пользователя между группами автоматически меняет его полномочия.

Администратор может управлять только своей областью и её потомками.

Все изменения групп, членств и прав аудируются.

Клиент получает /me/permissions и /me/services для построения

интерфейса.

### 4.2. Требования к функциям

Полный перечень — в ШК-02-02. Обязательные функциональные блоки:

управление пользователями, ролями и организациями;

контент и обучение (темы, уроки, пособия, медиа);

оценивание (тесты, работы, задания, журнал);

коммуникации (мессенджер, видео, уведомления);

родительский кабинет (мультидетность, GPS, документы);

школьная администрация (кадры, расписание, отчётность);

секретариат (справки, заявления, согласия);

методист (контент, валидация ИИ, нормативные документы);

психолог (анонимные обращения, эскалация);

иерархия администраторов и BI-аналитика;

ИИ-оркестратор (генерация, проверка, объяснения);

портфолио, достижения, профориентация;

офлайн-синхронизация;

реестр сервисов и управление включением функционала;

иерархические группы и наследуемые права;

республиканские, областные и городские панели управления.

### 4.3. Требования к интеграциям

Государственный электронный журнал/дневник.

Республиканская информационно-образовательная среда (РИОС) и

«Информационное ядро» — через утверждённые адаптеры.

ЕСИ/SSO — при наличии утверждённого регламента.

Внешние мессенджеры и видеосервисы — только по разрешению администратора.

GPS-провайдеры — только с согласия законных представителей.

Платёжные и инфраструктурные сервисы — при необходимости, по отдельному ТЗ.

### 4.4. Требования к данным

Основная БД — PostgreSQL.

Мультиязычные поля — JSONB.

Файлы — S3-совместимое хранилище.

Шифрование каналов — TLS 1.2+.

Секреты — в защищённом хранилище, не в Git.

Резервное копирование — ежедневно, с проверкой восстановления.

Сроки хранения — по законодательству и политике оператора.

### 4.5. Требования к безопасности

Соответствие Закону Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных

данных».

Аттестация системы защиты информации в установленном порядке.

Использование сертифицированных средств криптографической защиты, если

это требуется для конкретных каналов/сценариев.

Разграничение доступа, аудит, защита от OWASP Top 10.

Обязательное согласие законных представителей на обработку ПДн детей.

Минимизация данных, обезличивание в аналитике.

Запрет рекламы и сторонней аналитики в детских интерфейсах.

### 4.6. Требования к надёжности

Кластерная конфигурация БД и приложений.

Автоматическое восстановление после сбоя.

Резервное копирование и регулярные учения.

Деградация функций без полной остановки сервиса.

Очереди для фоновых операций.

### 4.7. Требования к эксплуатации

Централизованное логирование и мониторинг.

Регламент обновлений и отката.

Техническая поддержка и служба эксплуатации.

Обучение администраторов и учителей.

Документация для пользователей и администраторов.

### 4.8. Требования к документированию

Комплект документов по ГОСТ 34.201 и РД 50-34.698:

ТЗ;

концепция;

архитектура;

модель данных;

программа и методика испытаний;

руководство пользователя;

руководство администратора;

руководство по развёртыванию;

документы по защите информации;

акты испытаний и приёмки.

## 5. Состав и содержание работ

Этапы:

Обследование и фиксация текущего функционала.

Проектирование архитектуры и модели данных.

Разработка ядра и перенос функций.

Расширение по ролям и модулям.

Мобильные приложения.

Интеграции и отчётность.

Испытания, аттестация, пилот.

Ввод в эксплуатацию и сопровождение.

Детализация — в ШК-08-02.

## 6. Порядок контроля и приёмки

Внутренний контроль качества и код-ревью.

Автоматические тесты и регрессия.

Функциональные испытания.

Нагрузочные испытания.

Испытания на безопасность и пентест.

Опытная эксплуатация в пилотных школах.

Аттестация СЗИ (при необходимости).

Приёмочные испытания и подписание акта.

Критерии приёмки:

все обязательные требования выполнены;

критические и высокие дефекты закрыты;

достигнуты целевые показатели производительности;

документация передана;

персонал обучен;

система защиты информации аттестована.

## 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта

Обследование школ и ИТ-инфраструктуры.

Определение ответственных за данные и доступ.

Обучение администраторов, учителей, секретарей.

Подготовка регламентов и приказов.

Миграция данных из старой системы.

Проверка юридических согласий.

## 8. Источники разработки

Концепция ШК-01-01.

Функциональные требования ШК-02-02.

Архитектура ШК-03-01.

Микросервисы ШК-03-04.

Группы и права ШК-03-05.

Модель данных ШК-04-01.

Модель групп и сервисов ШК-04-02.

Нормативные документы ШК-09-01.

Действующая система на Flask/SQLite (как источник функционала).

## 9. Приложения

Приложение А. Матрица соответствия — ШК-02-04.

Приложение Б. Карта миграции — ШК-02-05.

Приложение В. Глоссарий — ниже.

## 10. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ЕООП | Единая общеобразовательная обучающая платформа |
| ЭЖ/ЭД | Электронный журнал / электронный дневник |
| ЦТ/ЦЭ | Централизованное тестирование / централизованный экзамен |
| РИОС | Республиканская информационно-образовательная среда |
| ОАЦ | Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь |
| ПДн | Персональные данные |
| RBAC | Role-Based Access Control, ролевое разграничение доступа |
| GBAC | Group-Based Access Control, групповое разграничение доступа |
| Микросервис | Самостоятельный доменный сервис с собственным API и манифестом |
| Активация сервиса | Включение/отключение сервиса для области иерархии |
| Scope | Область иерархии: страна, область, город, школа, класс |
| SPA | Single Page Application |
| PWA | Progressive Web Application |
| LWW | Last-Write-Wins, стратегия разрешения конфликтов |

02-tz/02-funkcionalnye-trebovaniya-po-rolyam.md

# Функциональные требования по ролям

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-02-02 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 30.10.2026 |

## Обозначения приоритетов

P0 — обязательно для первого промышленного релиза.

P1 — обязательно для республиканского уровня, следующий этап.

P2 — развитие, после пилота.

Есть — функция уже реализована в текущей системе.

Перенос — функция есть, но должна быть перенесена.

Новое — требуется разработать.

## 1. Ученик (1–11 класс)

### 1.1. Вход и профиль

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Вход по логину/паролю, восстановление доступа | Есть | P0 |
| ST-02 | Вход по коду/профилю ребёнка с устройства семьи | Есть | P0 |
| ST-03 | Профиль: ФИО, класс, школа, аватар, язык | Есть | P0 |
| ST-04 | Смена пароля, выход, управление устройствами | Есть | P0 |
| ST-05 | Код привязки родителя/опекуна | Есть | P0 |
| ST-06 | Настройка уведомлений и каналов | Новое | P0 |

### 1.2. Обучение

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-10 | Карта тем по предметам с прогрессом | Есть | P0 |
| ST-11 | Адаптивный интерфейс: 1–2, 3–4, 5–9, 10–11 классы | Новое | P0 |
| ST-12 | Теория, несколько способов объяснения | Есть | P0 |
| ST-13 | ИИ-объяснение и подсказки | Есть | P0 |
| ST-14 | Тренировки, ежедневные задания, серии | Есть | P0 |
| ST-15 | «Испытание-босс» и контрольные точки | Есть | P1 |
| ST-16 | 3D-туры, интерактивные карты, экскурсии | Новое | P1 |
| ST-17 | Виртуальные лаборатории | Новое | P1 |
| ST-18 | Контент по мотивам популярных мультфильмов/фильмов (лицензированный) | Новое | P2 |
| ST-19 | Аудио-инструкции и TTS для младших классов | Новое | P0 |
| ST-20 | Офлайн-скачивание темы/урока | Новое | P0 |
| ST-21 | Подготовка к ЦТ/ЦЭ: база прошлых лет, пробные тесты | Новое | P1 |
| ST-22 | Профориентация: курсы и презентации вузов | Новое | P2 |
| ST-23 | Онлайн-олимпиады и соревнования | Новое | P2 |

### 1.3. Проверка знаний

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-30 | Прохождение тестов и работ | Есть | P0 |
| ST-31 | Ввод текста, выбор варианта, числовой ответ | Есть | P0 |
| ST-32 | Загрузка фото решения | Новое | P0 |
| ST-33 | Запись аудиоответа | Новое | P1 |
| ST-34 | Ввод прописей для младших классов | Новое | P1 |
| ST-35 | ИИ-проверка фото/аудио/прописей | Новое | P1 |
| ST-36 | Разбор ошибок и рекомендации | Новое | P0 |
| ST-37 | Уникальные варианты заданий | Новое | P1 |

### 1.4. Портфолио и мотивация

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-40 | Портфолио: грамоты, сертификаты, проекты | Новое | P1 |
| ST-41 | Научные проекты и sharing (закрыто/платформа/внешняя ссылка) | Новое | P2 |
| ST-42 | Магазин наград: аватары, скины, доступ к функциям | Новое | P2 |
| ST-43 | Достижения и значки | Есть | P0 |

### 1.5. Коммуникации и безопасность

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-50 | Встроенный мессенджер: личные и групповые чаты, опросы | Новое | P1 |
| ST-51 | Видеосвязь и экран-шеринг | Новое | P1 |
| ST-52 | Анонимный чат/аудио/видео с психологом | Новое | P1 |
| ST-53 | Геолокация и маршруты для родителей (с согласием) | Новое | P1 |
| ST-54 | Личный календарь, дедлайны, напоминания | Новое | P0 |
| ST-55 | Push/e-mail/мессенджер-уведомления с настройкой | Новое | P0 |
| ST-56 | Доступ к полной документации по функциям | Новое | P0 |

## 2. Родитель / законный представитель

### 2.1. Дети и доступ

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Мультидетность: переключение между детьми в одном окне | Новое | P0 |
| PR-02 | Привязка ребёнка по коду | Есть | P0 |
| PR-03 | Поддержка опекунов, бабушек/дедушек, иных представителей | Новое | P0 |
| PR-04 | Разграничение прав между несколькими представителями | Новое | P1 |
| PR-05 | PIN родительской зоны | Есть | P0 |

### 2.2. Контроль обучения

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-10 | Успеваемость, точность, активность, графики | Есть | P0 |
| PR-11 | Домашние задания и статус выполнения | Есть | P0 |
| PR-12 | Посещаемость и пропуски | Новое | P0 |
| PR-13 | Расписание и изменения | Новое | P0 |
| PR-14 | GPS: местоположение и маршруты всех детей | Новое | P1 |
| PR-15 | Уведомления о приходе/уходе из школы | Новое | P1 |
| PR-16 | Меню столовой и контроль питания | Новое | P2 |
| PR-17 | Screen Time и лимиты использования | Новое | P1 |
| PR-18 | Еженедельный дайджест на e-mail | Новое | P1 |

### 2.3. Коммуникации

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-20 | Чат с учителем-предметником | Новое | P0 |
| PR-21 | Чат с классным руководителем | Новое | P0 |
| PR-22 | Чат с завучем/администрацией | Новое | P1 |
| PR-23 | Родительский чат класса | Новое | P1 |
| PR-24 | Анонимный чат по деликатным вопросам | Новое | P1 |
| PR-25 | Экран-шеринг с ребёнком для помощи | Новое | P2 |
| PR-26 | ИИ-помощник «как объяснить ребёнку» | Новое | P1 |

### 2.4. Документы и заявки

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-30 | Раздел «Документы»: просмотр и подписание согласий | Новое | P0 |
| PR-31 | Записка об отсутствии ребёнка | Новое | P0 |
| PR-32 | Заявка на справку | Новое | P0 |
| PR-33 | История подписей и заявок | Новое | P0 |
| PR-34 | Уведомления о документах к подписи | Новое | P0 |

## 3. Учитель

### 3.1. Классы и ученики

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| TE-01 | Список классов и учеников | Есть | P0 |
| TE-02 | Карточка ученика: прогресс, работы, активность | Есть | P0 |
| TE-03 | Добавление ученика/привязка к классу | Есть | P0 |
| TE-04 | Дифференциация заданий по уровню | Новое | P1 |
| TE-05 | Дисциплинарные заметки | Новое | P1 |

### 3.2. Контент и уроки

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| TE-10 | Конструктор уроков: текст, видео, аудио, тест | Новое | P0 |
| TE-11 | Внешний контент: YouTube, ссылки, файлы | Новое | P0 |
| TE-12 | ИИ-генерация теории и заданий | Есть | P0 |
| TE-13 | Редактирование и валидация ИИ-контента | Новое | P0 |
| TE-14 | Запись аудио и voice-to-text | Новое | P1 |
| TE-15 | Подбор анимаций и персонажей для 1–4 классов | Новое | P2 |
| TE-16 | Методическая библиотека с правами доступа | Новое | P1 |

### 3.3. Оценивание

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| TE-20 | Создание работ: тест, диктант, контрольная, домашняя | Есть | P0 |
| TE-21 | Разные типы проверки: выбор, текст, фото, аудио, пропись | Новое | P0 |
| TE-22 | Электронный журнал, 10-балльная шкала | Новое | P0 |
| TE-23 | Посещаемость | Новое | P0 |
| TE-24 | Проверка фото с лупой и стилусом | Новое | P1 |
| TE-25 | ИИ-проверка и ручная валидация | Новое | P1 |
| TE-26 | Гибкие дедлайны и временные окна | Новое | P0 |

### 3.4. Аналитика и отчётность

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| TE-30 | Отчёты по формам Минобразования | Новое | P0 |
| TE-31 | Экспорт в Excel/CSV | Новое | P0 |
| TE-32 | Мониторинг активности учеников | Новое | P1 |
| TE-33 | Быстрые опросы в классе | Новое | P2 |
| TE-34 | Заявки на замену уроков | Новое | P2 |

## 4. Администрация школы (директор / завуч)

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SA-01 | Управление сотрудниками и ролями | Новое | P0 |
| SA-02 | Распределение нагрузки и классного руководства | Новое | P0 |
| SA-03 | Управление контингентом: зачисление, перевод, отчисление | Новое | P0 |
| SA-04 | Конструктор расписания, кабинеты, смены, замены | Новое | P0 |
| SA-05 | Дашборд успеваемости и посещаемости | Новое | P0 |
| SA-06 | Контроль ведения ЭЖ | Новое | P0 |
| SA-07 | Административные срезы знаний | Новое | P1 |
| SA-08 | Журнал посещения уроков | Новое | P1 |
| SA-09 | Модерация контента учителей | Новое | P1 |
| SA-10 | Отчёты в РОНО/Минобр | Новое | P0 |
| SA-11 | Утверждение документов секретаря | Новое | P1 |
| SA-12 | Управление доступом сотрудников | Новое | P0 |
| SA-13 | Аттестация педагогов и повышение квалификации | Новое | P2 |
| SA-14 | Контроль питания и льготников | Новое | P2 |

## 5. Секретарь школы

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SE-01 | Обработка заявок на справки | Новое | P0 |
| SE-02 | Генерация PDF по шаблонам | Новое | P0 |
| SE-03 | Приём записок об отсутствии | Новое | P0 |
| SE-04 | Регистрация входящих/исходящих | Новое | P1 |
| SE-05 | Массовая рассылка документов на подпись | Новое | P0 |
| SE-06 | Контроль статуса подписания | Новое | P0 |
| SE-07 | Электронная приёмная и маршрутизация обращений | Новое | P1 |
| SE-08 | Загрузка меню столовой (email/API/ссылка/файл) | Новое | P2 |
| SE-09 | Электронные пропуска для родителей | Новое | P2 |

## 6. Методист / автор контента

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ME-01 | Создание эталонных уроков и тестов | Новое | P0 |
| ME-02 | Привязка тем к учебникам и страницам | Есть | P0 |
| ME-03 | Загрузка нормативных документов и программ | Новое | P0 |
| ME-04 | ИИ-валидация контента по нормативам | Новое | P1 |
| ME-05 | Очередь модерации ИИ-контента | Новое | P1 |
| ME-06 | Адаптивные траектории | Новое | P1 |
| ME-07 | Генерация переводов RU/BY/EN | Новое | P1 |
| ME-08 | Версионирование контента | Новое | P0 |

## 7. Психолог

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Анонимные обращения: чат, аудио, видео | Новое | P1 |
| PS-02 | Подключение внешних специалистов | Новое | P1 |
| PS-03 | Закрытые группы/конференции | Новое | P1 |
| PS-04 | Республиканские линии по направлениям | Новое | P1 |
| PS-05 | Обезличенная статистика для школы | Новое | P1 |
| PS-06 | Экстренные сценарии и эскалация | Новое | P0 |

## 8. Администраторы (иерархия)

### 8.1. Общие

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-01 | Иерархия: республика → область → город/район → школа | Новое | P0 |
| AD-02 | Назначение и отзыв прав нижестоящих администраторов | Новое | P0 |
| AD-03 | Аудит действий | Есть | P0 |
| AD-04 | Управление справочниками | Есть | P0 |
| AD-05 | BI-дашборды и выгрузки | Новое | P1 |
| AD-06 | Управление языками и словарями | Новое | P0 |
| AD-07 | Управление внешними сервисами | Новое | P0 |
| AD-08 | Настройка ИИ-провайдеров и лимитов | Есть | P0 |
| AD-09 | Мониторинг ошибок и очередей | Новое | P0 |
| AD-10 | Резервное копирование и восстановление | Новое | P0 |

### 8.2. Школа

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-S-01 | Пользователи школы | Есть | P0 |
| AD-S-02 | Классы и параллели | Есть | P0 |
| AD-S-03 | Расписание и замены | Новое | P0 |
| AD-S-04 | Отчёты школы | Новое | P0 |
| AD-S-05 | Модерация контента | Новое | P1 |

### 8.3. Город/район и область

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-C-01 | Сводная аналитика по школам | Новое | P1 |
| AD-C-02 | Управление школами | Новое | P1 |
| AD-C-03 | Отчёты для РОНО/области | Новое | P1 |
| AD-R-01 | Сводная аналитика по области | Новое | P1 |
| AD-R-02 | Управление городами/районами | Новое | P1 |

### 8.4. Республика

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-G-01 | Глобальные справочники и политики | Новое | P0 |
| AD-G-02 | Управление ИИ и интеграциями | Новое | P0 |
| AD-G-03 | Национальная аналитика | Новое | P1 |
| AD-G-04 | Аттестация и безопасность | Новое | P0 |
| AD-G-05 | Управление всеми администраторами | Новое | P0 |

## 9. Системные функции (сквозные)

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SY-01 | Web + Android + iOS + PWA | Новое | P0 |
| SY-02 | Force Update и управление версиями | Новое | P0 |
| SY-03 | Push-уведомления | Новое | P0 |
| SY-04 | Мультиязычность RU/BY/EN | Новое | P0 |
| SY-05 | Офлайн-режим и синхронизация | Новое | P0 |
| SY-06 | Аудит и журналирование | Есть | P0 |
| SY-07 | Резервное копирование | Новое | P0 |
| SY-08 | Мониторинг и алертинг | Новое | P0 |
| SY-09 | API-документация | Новое | P0 |
| SY-10 | Доступность (a11y) | Новое | P0 |
| SY-11 | Защита ПДн и согласия | Новое | P0 |
| SY-12 | Интеграция с ЭЖ/ЭД и РИОС | Новое | P1 |
| SY-13 | Единая документация продукта | Новое | P0 |
| SY-14 | Поддержка и обратная связь | Новое | P0 |

## 10. Критерии приёмки функций

Функция доступна во всех заявленных клиентах.

Права доступа проверены для всех ролей.

Есть автотесты или документированный сценарий проверки.

Ошибки обрабатываются и не раскрывают внутренние данные.

Данные сохраняются при потере связи.

Действие фиксируется в аудите, если оно значимое.

Интерфейс доступен на RU/BY/EN (для пользовательских функций).

Функция описана в пользовательской документации.

## 11. Групповая модель и управление функционалом

### 11.1. Группы и права

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| GB-01 | Права назначаются только группам, не пользователям | Новое | P0 |
| GB-02 | Группы на уровнях страна/область/город/школа/класс | Новое | P0 |
| GB-03 | Категории: ученики, учителя, администрация, методисты, психологи, секретариат, родители | Новое | P0 |
| GB-04 | Наследование прав по иерархии и явному родителю | Новое | P0 |
| GB-05 | Конфликты: конкретная область побеждает, deny при равенстве | Новое | P0 |
| GB-06 | Перевод пользователя между группами меняет полномочия | Новое | P0 |
| GB-07 | Временные членства и права по сроку | Новое | P1 |
| GB-08 | Границы полномочий администратора по области | Новое | P0 |
| GB-09 | Аудит изменений групп, членств и прав | Новое | P0 |
| GB-10 | API /me/permissions для клиентов | Новое | P0 |

### 11.2. Сервисы и видимость

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SV-01 | Реестр микросервисов с манифестами | Новое | P0 |
| SV-02 | Независимый запуск сервиса | Новое | P0 |
| SV-03 | Включение/отключение сервиса на любой области | Новое | P0 |
| SV-04 | Ядровые сервисы нельзя отключить | Новое | P0 |
| SV-05 | Наиболее конкретная активация побеждает | Новое | P0 |
| SV-06 | API /me/services для навигации клиентов | Новое | P0 |
| SV-07 | Параметры сервиса per-scope (config) | Новое | P1 |
| SV-08 | Аудит изменения активаций | Новое | P0 |
| SV-09 | Зависимости сервисов и проверка при включении | Новое | P1 |
| SV-10 | Health/OpenAPI/метрики каждого сервиса | Новое | P0 |

### 11.3. Административные уровни

| ID | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-10 | Республиканская панель: все области и сервисы | Новое | P1 |
| AD-11 | Областная панель: свои города и школы | Новое | P1 |
| AD-12 | Городская панель: свои школы | Новое | P1 |
| AD-13 | Школьная панель: школа и классы | Новое | P0 |
| AD-14 | Классная панель: делегированные функции | Новое | P2 |

02-tz/03-trebovaniya-k-integraciyam.md

# Требования к интеграциям

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-02-03 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Принципы

Все интеграции — через адаптеры с версионируемым API.

Внешние системы не должны быть единой точкой отказа.

При недоступности внешней системы — очередь, retry, деградация.

Все входящие и исходящие данные валидируются.

Секреты и ключи — только в защищённом хранилище.

Интеграции с государственными системами включаются только после

согласования регламента и защиты каналов.

## 2. Государственный электронный журнал/дневник

Назначение: передача оценок, посещаемости, домашних заданий, расписания.

Требования:

Двусторонняя или односторонняя синхронизация по согласованной схеме.

Идемпотентность: повторная передача не создаёт дублей.

Журнал обмена и статусы доставки.

Ручное подтверждение конфликтов администратором.

Ограничение доступа к персональным данным.

Этап: P1, после юридического согласования.

## 3. РИОС / «Информационное ядро»

Назначение: интеграция с республиканской информационно-образовательной

средой, обмен образовательным контентом и данными.

Требования:

Подключение через утверждённые форматы и API.

Соответствие требованиям оператора.

Аудит обмена.

Тестовый контур до промышленного.

Этап: P1.

## 4. ЕСИ / SSO

Назначение: единая идентификация пользователей.

Требования:

OAuth2/OIDC или утверждённый протокол.

Сопоставление учётных записей.

Отказ от хранения пароля государственной системы.

Graceful degradation при недоступности SSO.

Этап: P1/P2.

## 5. Внешние мессенджеры

Поддерживаются: Telegram, Viber, Mattermost и другие — только если включены

администратором.

Требования:

Администратор может полностью отключить внешние каналы.

При отключении остаётся только встроенный мессенджер.

Уведомления не должны содержать лишних ПДн.

Согласие пользователя на внешний канал.

## 6. Видеосервисы

Встроенный WebRTC-сервис.

Возможность подключения внешних (Zoom, Google Meet, Jitsi) по настройке.

Администратор может запретить внешние сервисы.

Для детских сессий — модерация и закрытые комнаты.

## 7. Геолокация

Собственный модуль трекинга.

Возможность подключения Google/Yandex Maps для отображения.

Согласие законного представителя.

Минимизация: не хранить историю дольше необходимого.

Уведомления о входе/выходе из школы.

## 8. Питание

Загрузка меню из email, API, сетевой папки, ссылки, файла.

Шаблоны парсинга настраиваются администратором.

Публикация меню в кабинетах родителей и учеников.

Опционально — данные о фактическом питании.

## 9. Платежи (при необходимости)

Только через сертифицированного провайдера.

Не хранить полные данные карт.

Отдельное согласование с юристами и бухгалтерией.

Родительский контроль и история операций.

## 10. AI-провайдеры

OpenRouter, OpenAI-совместимые API.

Администратор задаёт провайдера, модель, ключ, лимиты.

Логи запросов без лишних ПДн.

Контент-фильтры для детских сценариев.

Резервный провайдер и деградация.

## 11. Уведомления

Push (FCM/APNs).

E-mail.

Встроенный мессенджер.

Внешние мессенджеры (по разрешению).

Настройка типов уведомлений пользователем.

## 12. Матрица интеграций

| Интеграция | Направление | Критичность | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЖ/ЭД | двустороннее | высокая | P1 |
| РИОС | входящее/исходящее | высокая | P1 |
| ЕСИ/SSO | входящее | средняя | P1/P2 |
| Мессенджеры | исходящее | низкая | P1 |
| Видео | двустороннее | средняя | P1 |
| GPS | входящее | средняя | P1 |
| Питание | входящее | низкая | P2 |
| Платежи | двустороннее | высокая | P2 |
| AI | исходящее | высокая | P0 |
| Push | исходящее | высокая | P0 |

02-tz/04-matrica-sootvetstviya.md

# Матрица соответствия требованиям

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-02-04 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## Назначение

Матрица связывает требования ТЗ с проектными решениями, реализацией и

проверками. Заполняется по мере разработки.

## Формат

| ID требования | Требование | Решение | Компонент | Тест | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-11 | Адаптивные интерфейсы по возрасту | Набор тем и компонентов | Frontend | UI-тесты | Не начато |
| ST-20 | Офлайн-режим | Локальная БД + очередь | Mobile/Web | E2E | Не начато |
| ST-32 | Загрузка фото решения | S3 + API | Assessment | API-тест | Не начато |
| ST-35 | ИИ-проверка фото/аудио | AI-оркестратор | AI | Интеграционный | Не начато |
| PR-01 | Мультидетность | Контекст семьи | Frontend/API | E2E | Не начато |
| PR-14 | GPS-трекинг | Модуль geo | API/Mobile | Тест согласий | Не начато |
| TE-10 | Конструктор уроков | LMS | Backend/Frontend | E2E | Не начато |
| TE-22 | Электронный журнал | Модуль journal | Backend | API-тест | Не начато |
| SA-04 | Расписание | Модуль schedule | Backend | API-тест | Не начато |
| SE-02 | PDF-справки | Генератор документов | Backend | Шаблонный тест | Не начато |
| ME-04 | ИИ-валидация контента | RAG + правила | AI | Тест качества | Не начато |
| PS-01 | Анонимные обращения | Отдельный контур | Backend | Тест приватности | Не начато |
| AD-01 | Иерархия админов | Группы + scope | IAM | Матрица групп | В работе |
| SY-05 | Офлайн-синхронизация | Idempotency + LWW | API | Нагрузочный | Не начато |
| SY-07 | Резервное копирование | PostgreSQL backup | DevOps | Учения | Не начато |
| GB-01 | Права только группам | iam.groups + group_permissions | IAM | Unit + API | Реализовано |
| GB-02 | Группы на 5 уровнях | scope_type/scope_id | IAM | API | Реализовано |
| GB-04 | Наследование | access.resolve_permissions | IAM | Unit | Реализовано |
| GB-05 | Конфликты прав | depth + deny | IAM | Unit | Реализовано |
| GB-06 | Перевод между группами | membership API | IAM | Сценарий | В работе |
| GB-10 | /me/permissions | API | IAM | API-тест | Реализовано |
| SV-01 | Реестр сервисов | system.services + registry | System | API | Реализовано |
| SV-03 | Включение/отключение | service_activations | System | API | Реализовано |
| SV-04 | Ядро нельзя отключить | is_core | System | Unit | Реализовано |
| SV-06 | /me/services | API | System | API-тест | Реализовано |
| SV-10 | Health/OpenAPI | FastAPI | Все | Smoke | Частично |

## Правила ведения

Каждое обязательное требование должно иметь минимум один тест.

Статусы: не начато, в работе, реализовано, проверено, принято.

Для юридически значимых требований указывается ссылка на нормативный акт.

Матрица обновляется перед каждой сдачей этапа.

02-tz/05-karta-migracii.md

# Карта миграции существующего функционала

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-02-05 |
| Версия | 0.6 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 29.10.2026 |
| Источник анализа | C:\Users\adamrv\Documents\edu-math (read-only) |
| Целевой контур | C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2 |

## Назначение

Документ фиксирует инвентаризацию работающей системы Flask/SQLite и

соответствие «старое → новое» для платформы FastAPI/PostgreSQL/React/Flutter.

Старый контур не изменяется и не останавливается до отдельного решения о

переключении трафика.

## 1. Источник и границы анализа

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стек | Python 3, Flask, SQLite, Jinja2, Vanilla JS, Kotlin/Compose |
| База | data/math_tutor.db, 37 таблиц |
| Роли | admin, teacher, student, parent |
| Предметы | 8 |
| Темы | 259 |
| Учебники | 10 |
| Связи «учебник — тема» | 248 |
| Методики/объяснения | 63 |
| Пользователи | 10 (1 admin, 2 teacher, 6 student, 1 parent) |
| Ученические профили | 3 |
| Работы | 4 |
| Попытки прохождения | 15 |
| Аудит | 17 записей |

Анализ выполнялся только чтением. Контрольные суммы и резервная копия SQLite

фиксируются перед фактическим переносом данных.

## 2. Инвентаризация старого контура

### 2.1. Таблицы (37)

| Группа | Таблицы |
| --- | --- |
| Пользователи и роли | users, learner_accounts, parent_children, api_tokens |
| Ученики и прогресс | learners, attempts, topic_progress, method_progress, badges, daily_answers, play_sessions |
| Организация | cities, schools, school_classes, class_students |
| Контент | subjects, topics, methods, textbooks, textbook_topics, courses, course_topics, course_classes |
| Работы и оценки | assignments, assignment_results, schedules |
| Библиотека | library_books, library_book_classes, library_recommendations, library_recommendation_done |
| Уведомления | app_notifications |
| ИИ | ai_settings, ai_explanations, ai_quizzes, ai_requests |
| Служебные | app_meta, audit_log |

### 2.2. Маршруты

| Модуль | Веб-маршруты | JSON API /api/v1 |
| --- | --- | --- |
| Главная/карта | /, /map, /profile, /family, /daily | /meta, /map, /daily |
| Аутентификация | /login, /register, /logout, /profile/account, /parent/children | /auth/login, /auth/logout, /auth/me, /learners, /learners/switch |
| Ученик | /topic/<slug>, /topic/<slug>/quiz, /topic/<slug>/complete, /textbook | /topics, /topics/<slug>, /topics/<slug>/quiz, /topics/<slug>/read, /books/<id> |
| Игра/тренажёр | /play/<slug>, /boss/<slug>, /play/<slug>/result, /daily/start | /play/start, /play/<id>/answer, /play/<id>/hint, /play/<id>/switch-method, /play/<id>/result, /daily/start |
| Учитель | /teacher, /teacher/classes/<id>, /teacher/students, /teacher/courses, /teacher/works, /teacher/schedule, /teacher/textbooks | /teacher/dashboard, /teacher/classes, /teacher/students, /teacher/schedule, /teacher/assignments, /teacher/library, /journal/schedule, /journal/entries, /journal/summary |
| Ученик (кабинет) | /student, /student/works, /student/works/<id>, /student/textbooks, /student/schedule, /student/badges | /assignments, /assignments/<id>/submit, /assignments/<id>/result, /journal/schedule, /journal/entries |
| Родитель | /parent, /parent/dashboard, /parent/assignments, /parent/learner/<id>, /parent/learner/<id>/export.csv, /parent/settings | /parent/dashboard, /parent/children, /parent/children/<id>, /parent/link, /parent/children/<id>/export, /parent/assignments, /parent/library, /journal/schedule, /journal/entries |
| Библиотека | /library, /library/upload, /library/<id>, /library/recommendations | /library, /library/books, /library/books/<id>, /library/books/<id>/recommend, /library/recommendations, /library/manage, /library/catalog |
| Администратор | /admin, /admin/cities, /admin/schools, /admin/classes, /admin/subjects, /admin/courses, /admin/users, /admin/textbooks, /admin/audit, /admin/ai | /admin/stats, /admin/users, /admin/orgs, /admin/topics, /admin/textbooks, /admin/ai, /admin/audit |
| ИИ | /ai/explain/<slug>, /ai/assistant | /ai/status, /ai/explain/<slug>, /ai/assistant |
| Уведомления | /notifications | /notifications, /notifications/<id>/read, /notifications/read-all |
| Мобильное обновление | /download/android, /api/v1/app/version | /app/version |

### 2.3. Шаблоны

| Группа | Шаблоны | Новый интерфейс |
| --- | --- | --- |
| Общие | base, welcome, profile, family, map, daily, result, notifications, cabinet | React layout + router |
| Ученик | topic, topic_reading, topic_quiz, topic_quiz_result, textbook, play, student/* | React student app + Flutter |
| Учитель | teacher/dashboard, teacher/classes, teacher/students, teacher/courses, teacher/works, teacher/schedule, teacher/textbooks | React teacher app + Flutter |
| Родитель | parent/dashboard, parent/learner, parent/assignments, parent/settings, parent/gate | React parent app + Flutter |
| Администратор | admin/dashboard, admin/users, admin/schools, admin/classes, admin/subjects, admin/courses, admin/textbooks, admin/audit, admin/ai | React admin app |
| Библиотека | library/* | React library + Flutter |
| Ошибки | errors/400, 404, 413, 500 | React error boundaries + API errors |

### 2.4. Отчёты и выгрузки

| Отчёт | Старая реализация | Новое соответствие |
| --- | --- | --- |
| Сводка администратора | admin/dashboard: пользователи, роли, города, школы, классы, предметы, курсы, учебники, работы, активность за 14 дней, топ школ, последние события аудита | GET /api/v1/admin/stats, analytics.daily_snapshots, отчётные выборки |
| Результаты работы | teacher/works/<id> + assignment_results | assessment.submissions, journal.entries, экспорт |
| Результаты ученика | student/work_result | assessment.submissions, assessment.answers |
| Выгрузка прогресса родителем | CSV parent/learner/<id>/export.csv: 9 колонок, разделитель ;, BOM UTF-8, до 5000 попыток | GET /api/v1/parent/children/{id}/export (CSV/XLSX), analytics |
| Библиотека | статистика книг и рекомендаций | lms.library_items, analytics |
| ИИ | количество запросов, ошибки, кэш объяснений | ai.requests, ai.results, ai.settings |
| Аудит | audit_log (17 записей) | audit.events |
| Версия мобильного приложения | app_release + app_meta | system.app_versions, GET /api/v1/app/version |

### 2.5. Роли и доступ

| Старая роль | Новые роли | Примечание |
| --- | --- | --- |
| admin | superadmin, admin | Глобальный администратор разделяется на платформенного и школьного |
| teacher | teacher, methodologist | Методист получает доступ к контенту |
| student | student | Сохраняется |
| parent | parent | Сохраняется |
| — | psychologist, secretary | Новые роли для психолога и делопроизводителя |

Правило: superadmin не привязан к школе, остальные роли обязаны иметь

school_id. Доступ к чужим school_id запрещён на уровне API.

## 3. Матрица миграции таблиц

| Старая таблица | Новый домен/таблица | Правило переноса | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| users | iam.users | Прямой перенос, role → code, patronymic → middle_name, добавить locale, preferences | Пилот: схема готова |
| learners | iam.users + lms.student_profiles | Ученик без аккаунта становится профилем; PIN-хэш не переносится, ребёнок входит через аккаунт/код | Запланировано |
| learner_accounts | iam.user_relations/lms.student_profiles | Связь ученического профиля с аккаунтом | Запланировано |
| parent_children | iam.user_relations | relation → relation_type, добавить is_primary | Запланировано |
| api_tokens | iam.sessions/iam.api_tokens | Хэши токенов; старые токены отозвать | Запланировано |
| cities | org.regions + org.cities | Регион из строки, город отдельно; название в JSONB | Запланировано |
| schools | org.schools | director → director_name, название в JSONB | Пилот: схема готова |
| school_classes | org.classes | grade → number, teacher_id → curator_id, уникальность сохранить | Пилот: схема готова |
| class_students | org.class_students | Добавить left_at, status; проверять активные дубли | Пилот: org.class_memberships |
| subjects | lms.subjects | slug → code, name в JSONB (ru, be, en) | API: чтение |
| topics | lms.topics | grade → class_number, content_json → lessons, сохранить kind, order_index | API: чтение |
| methods | lms.methods + lms.lesson_blocks | Объяснения и шаги → lms.methods, блоки урока → lms.lesson_blocks | API: чтение |
| textbooks | lms.textbooks + lms.files | PDF в объектное хранилище, метаданные в БД, checksum | API: чтение |
| textbook_topics | lms.textbook_topics | page_start/page_end → page_from/page_to | API: чтение |
| courses | lms.courses | Добавить school_id, owner_id, статус | API: чтение |
| course_topics | lms.course_topics | Прямой перенос с enabled | API: чтение |
| course_classes | lms.course_classes | Прямой перенос | API: чтение |
| assignments | assessment.quizzes + assessment.assignments + assessment.questions + assessment.answer_options | Работа разделяется на шаблон теста и назначение классу/ученику | API: чтение/запись |
| assignment_results | assessment.submissions + assessment.answers | answers JSONB разложить по вопросам, сохранить score/max | API: чтение/запись |
| schedules | journal.lesson_schedule | weekday + lesson_no + время → интервал; добавить valid_from/to | API: чтение/запись |
| Оценки и посещаемость (новое) | journal.entries | Новый функционал: оценка 1–10, посещаемость, комментарий | API: чтение/запись |
| library_books | lms.library_items | owner_id, предмет, класс, описание | API: чтение/запись |
| library_book_classes | lms.library_item_classes | Прямой перенос | API: чтение/запись |
| library_recommendations | lms.library_recommendations | target_kind → target_type, student_id/class_id, topic_slug → topic_id | API: чтение/запись |
| library_recommendation_done | lms.library_recommendation_status | done_at + student_id | API: чтение/запись |
| app_notifications | communication.notifications | kind → type, добавить канал и read_at | Запланировано |
| audit_log | audit.events | Прямой перенос, details в JSONB | Пилот: схема готова |
| ai_settings | ai.settings | Ключ API шифровать, не хранить в открытом виде | Запланировано |
| ai_explanations | ai.results | Кэш объяснений с моделью и темой | Запланировано |
| ai_quizzes | assessment.quizzes (ai_generated) | Сохранить payload и модель | Запланировано |
| ai_requests | ai.requests | Прямой перенос, добавить latency/tokens | Запланировано |
| app_meta | system.settings | Ключ-значение → JSONB | Запланировано |
| attempts | assessment.attempts/analytics.events | Сохранить все попытки, mode, hints_used | Запланировано |
| topic_progress | analytics.topic_progress | Агрегат по ученику и теме | Запланировано |
| method_progress | analytics.method_progress | Агрегат по методике | Запланировано |
| badges | lms.badges/lms.user_badges | Справочник + выдача | Запланировано |
| daily_answers | analytics.daily_answers | Прямой перенос | Запланировано |
| play_sessions | assessment.play_sessions | Прямой перенос, состояние раунда в JSONB | Запланировано |

## 4. Матрица миграции API

| Старый API | Новый API | Изменение |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/login | POST /api/v1/auth/login | JSON, JWT access + refresh, без cookie-сессии |
| GET /api/v1/auth/me | GET /api/v1/auth/me | JWT Bearer |
| POST /api/v1/auth/logout | POST /api/v1/auth/logout | Отзыв refresh-токена |
| — | POST /api/v1/auth/refresh | Новый: ротация refresh-токена |
| GET /api/v1/meta | GET /api/v1/meta | Версия, языки, feature flags |
| GET /api/v1/topics | GET /api/v1/lms/topics | Пагинация, фильтры, JSONB-локали |
| POST /api/v1/play/* | POST /api/v1/assessment/play/* | Сохранить контракт для Flutter после адаптера |
| GET /api/v1/admin/stats | GET /api/v1/admin/stats | Обязательный school_id для superadmin |
| GET /api/v1/admin/orgs | GET /api/v1/org/* | Разделение на школы/классы |
| GET /api/v1/parent/children/<id>/export | GET /api/v1/parent/children/{id}/export | CSV/XLSX, потоковая выгрузка |
| GET /api/v1/app/version | GET /api/v1/app/version | Сохранить совместимость для Android |

Старые пути, необходимые Android-клиенту, поддерживаются через адаптер или

редирект после согласования. Период параллельной работы — не менее одного

релиза.

## 5. Порядок миграции

Заморозить эталонную копию SQLite и снять контрольные суммы.

Развернуть пустую PostgreSQL и применить Alembic.

Перенести справочники: регионы, города, школы, классы, предметы.

Перенести пользователей и связи родитель-ребёнок.

Перенести контент: темы, методики, учебники, файлы.

Перенести работы, результаты, попытки, прогресс, бейджи.

Перенести библиотеку, уведомления, ИИ-кэш, аудит.

Сверить количества, суммы, выборочные записи и отчёты.

Провести функциональную приёмку по ролям.

Включить новый контур для пилотной школы; старый оставить доступным.

## 6. Контроль качества миграции

| Проверка | Критерий |
| --- | --- |
| Количество строк | Совпадение по каждой таблице, кроме явно исключённых |
| Уникальность | Нет дублей логинов, классов, связей, тем |
| Ссылочная целостность | Нет «сирот» по FK |
| Пароли | Все пользователи могут войти или получают ссылку сброса |
| Файлы | Количество и checksum PDF совпадают |
| Отчёты | CSV родителя, сводка администратора, результаты работ совпадают |
| Права | Каждая роль видит только свои данные и свою школу |
| Производительность | p95 основных запросов не хуже старого контура |
| Аудит | Все административные действия пишутся в audit.events |

## 7. Текущий статус

| Компонент | Статус |
| --- | --- |
| Инвентаризация таблиц, маршрутов, шаблонов, ролей, отчётов | Выполнено |
| Карта миграции | Выполнено, версия 0.2 |
| FastAPI skeleton, /health, OpenAPI | Выполнено |
| SQLAlchemy 2.0 async + Alembic | Выполнено |
| JWT, RBAC, multi-tenancy по school_id | Выполнено (пилот) |
| Миграции доменов lms, assessment, journal, analytics, ai, communication | Выполнено |
| Импорт старой SQLite (app.db.import_legacy) | Реализован, требует прогона на Stage |
| API учебного контента (/lms/*) | Выполнено (чтение) |
| API тестов и работ (/assessment/*) | Выполнено (создание, назначение, сдача, результаты) |
| API журнала (/journal/*) | Выполнено (расписание, оценки, посещаемость, сводка) |
| Перенос данных старого контура | В процессе |
| React-интерфейс | Не начато |
| Flutter-клиенты | Не начато |

## 8. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Скрытые зависимости в шаблонах и JS | Трассировка маршрутов, покрытие API-тестами |
| Различие бизнес-логики оценок | Зафиксировать 10-балльную шкалу и правила округления в тестах |
| Потеря PDF и изображений | Перенос в S3, checksum, проверка количества |
| Дубли логинов при слиянии | Предварительный отчёт конфликтов, ручное разрешение |
| Простой при переключении | Параллельный контур, переключение после приёмки |
| Утечка ПДн | Минимизация, шифрование, аудит, согласие, доступ по ролям |

## 9. Критерии готовности миграции

Все старые функции доступны в новом контуре или имеют согласованный аналог.

Данные перенесены без потерь; расхождения объяснены и подписаны.

Роли и права проверены по матрице.

Старые URL/API, нужные мобильному клиенту, имеют совместимые редиректы.

Отчёты сверены с эталоном.

Проведена приёмка по ролям и подписан акт миграции.

Старый контур остаётся доступным до окончания параллельной эксплуатации.

03-architecture/01-arhitektura.md

# Архитектура системы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-03-01 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## 1. Архитектурное решение

Принимается микросервисная платформа в едином монорепозитории. Каждый

функциональный домен оформляется как самостоятельный сервис с собственным

манифестом, API, правами и миграциями. На пилоте и в разработке сервисы

монтируются в общий FastAPI-шлюз; в промышленной эксплуатации любой сервис

запускается отдельным процессом/контейнером без переписывания бизнес-логики.

Ключевые принципы:

API-first и версионированные контракты;

права назначаются группам пользователей, а не отдельным пользователям;

иерархия групп и наследование: класс → школа → город → область → страна;

включение/отключение сервиса на любой области иерархии;

клиент показывает только то, что включено и разрешено пользователю;

асинхронные фоновые задачи и независимое масштабирование сервисов.

Детали — в ШК-03-04 (микросервисы) и ШК-03-05 (группы и права).

## 2. Логическая архитектура

### 2.1. Клиенты

React SPA (web).

PWA для школ и слабых устройств.

Flutter Android.

Flutter iOS.

Административные веб-интерфейсы.

### 2.2. Входной слой

WAF / Anti-DDoS.

Reverse proxy (Nginx).

API Gateway: маршрутизация, rate limiting, JWT, CORS, request tracing.

SSO-адаптер (ЕСИ/РИОС — при наличии).

### 2.3. Прикладные домены (микросервисы)

IAM — пользователи, группы, иерархические права, сессии, согласия.

Org — регионы, города, школы, классы, иерархия.

LMS — предметы, темы, уроки, пособия, медиа, портфолио.

Assessment — тесты, вопросы, работы, ответы, проверки.

Journal — оценки, посещаемость, отчёты.

Library — библиотека, доступ классов, рекомендации.

Communication — чаты, уведомления, видео.

Safety — психологическая поддержка, геолокация, инциденты.

Documents — шаблоны, заявки, справки, подписи.

Analytics — BI, отчёты, выгрузки.

AI Orchestrator — генерация, проверка, RAG, валидация.

Audit — аудит действий и события безопасности.

Admin — глобальные настройки, языки, интеграции.

Каждый домен публикует манифест в system.services, права в

iam.permissions и может быть включён или отключён для любой области

иерархии через system.service_activations.

### 2.4. Группы и доступ

Пользователь входит в одну или несколько групп.

Группа принадлежит области (страна/область/город/школа/класс) и категории

(ученики, учителя, администрация, методисты, психологи, секретариат,

родители).

Права выдаются группе с эффектом allow/deny и сроком действия.

Наследование: явный родитель группы + организационные предки той же

категории.

Конфликты: побеждает более конкретная область; при равной глубине —

deny.

Клиент получает действующие права через /api/v1/me/permissions и

доступные сервисы через /api/v1/me/services.

### 2.5. Данные

PostgreSQL 16 — основная БД.

Redis — кеш, сессии, очереди, rate limiting.

S3/MinIO — файлы (PDF, фото, аудио, видео).

pgvector — эмбеддинги нормативных документов и учебников.

Поисковый индекс (OpenSearch/Meilisearch) — при росте контента.

### 2.6. Фоновые задачи

Celery/RQ или Dramatiq.

Очереди: AI, проверка файлов, уведомления, отчёты, синхронизация.

Повторные попытки, dead-letter queue, мониторинг.

## 3. Компонентная схема

[Схема Mermaid — исходник]
flowchart TB
  U[Ученик] --> W[Web / PWA]
  P[Родитель] --> W
  T[Учитель] --> W
  A[Администратор] --> W
  W --> CDN[CDN / WAF]
  CDN --> API[API Gateway]
  M[Android / iOS] --> API
  API --> IAM[IAM]
  API --> ORG[Org]
  API --> LMS[LMS]
  API --> ASM[Assessment]
  API --> JRN[Journal]
  API --> COM[Communication]
  API --> SAF[Safety]
  API --> DOC[Documents]
  API --> ANA[Analytics]
  API --> AI[AI Orchestrator]
  API --> AUD[Audit]
  IAM --> PG[(PostgreSQL)]
  ORG --> PG
  LMS --> PG
  ASM --> PG
  JRN --> PG
  COM --> PG
  SAF --> PG
  DOC --> PG
  ANA --> PG
  AI --> PG
  AUD --> PG
  LMS --> S3[(S3 / MinIO)]
  ASM --> S3
  DOC --> S3
  AI --> LLM[OpenRouter / LLM]
  COM --> WS[WebSocket]
  COM --> RTC[WebRTC]
  API --> REDIS[(Redis)]
  AI --> REDIS
  JRN --> REDIS

## 4. Потоки данных

### 4.1. Прохождение задания

Ученик открывает работу.

Клиент получает задание и локально кеширует.

Ответ отправляется в API.

Файл (фото/аудио) загружается в S3.

AI-сервис проверяет ответ, результат сохраняется.

Учитель подтверждает или корректирует оценку.

Обновляются журнал, прогресс и уведомления.

### 4.2. Офлайн-синхронизация

Клиент сохраняет операцию в локальную очередь с operation_id.

При появлении сети отправляет пакет на /sync.

Сервер проверяет идемпотентность по operation_id и device_id.

Конфликты разрешаются по правилам: оценки — сервер главный; прогресс —

LWW; документы — версия сервера.

Клиент получает подтверждение и обновляет локальное состояние.

## 5. Безопасность архитектуры

TLS 1.2+ на всех внешних соединениях.

JWT access/refresh, ротация refresh.

RBAC + tenant checks.

PostgreSQL RLS для критичных таблиц.

Шифрование чувствительных полей на уровне приложения.

WAF, rate limiting, защита от OWASP Top 10.

Аудит всех административных действий.

Изоляция AI-запросов и запрет передачи лишних ПДн.

## 6. Масштабирование

Stateless API за балансировщиком.

Горизонтальное масштабирование API и воркеров.

Реплики PostgreSQL для чтения.

Redis Cluster при росте.

CDN для статики и медиа.

Очереди для пиковых нагрузок.

Кеширование справочников и контента.

## 7. Отказоустойчивость

Health checks и автоматический перезапуск.

Circuit breaker для внешних сервисов.

Очереди и повторные попытки.

Graceful degradation: при недоступности AI задания работают без ИИ.

Резервное копирование и проверка восстановления.

## 8. Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.12+, FastAPI, Pydantic v2 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 async, Alembic |
| БД | PostgreSQL 16+, pgvector |
| Кеш/очереди | Redis, Celery/Dramatiq |
| Web | React 18+, TypeScript, Vite, TailwindCSS |
| Mobile | Flutter, Hive/SQLite |
| Файлы | S3/MinIO |
| AI | OpenRouter, OpenAI-совместимые API |
| Мониторинг | Prometheus, Grafana, Loki, Sentry |
| CI/CD | GitLab CI/GitHub Actions, Docker |
| Хостинг | Alwaysdata (пилот), ЦОД РБ (промышленная эксплуатация) |

## 9. Ограничения

Пилот на Alwaysdata не заменяет промышленный ЦОД.

Для аттестации может потребоваться выделенная инфраструктура.

Внешние AI-провайдеры требуют оценки рисков передачи данных.

Государственные интеграции зависят от регламентов и API операторов.

03-architecture/02-blok-shema.md

# Блок-схема платформы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-03-02 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Верхнеуровневая блок-схема

[Схема Mermaid — исходник]
flowchart LR
  subgraph Clients[Клиенты]
    WEB[Web SPA]
    PWA[PWA]
    AND[Android]
    IOS[iOS]
  end

  subgraph Edge[Входной слой]
    WAF[WAF / Anti-DDoS]
    LB[Load Balancer]
    GW[API Gateway]
  end

  subgraph Core[Ядро платформы]
    IAM[IAM / RBAC]
    ORG[Организации]
    LMS[Обучение и контент]
    ASM[Оценивание]
    JRN[Журнал]
    COM[Коммуникации]
    SAF[Безопасность]
    DOC[Документы]
    ANA[Аналитика]
    AI[AI-оркестратор]
    AUD[Аудит]
  end

  subgraph Data[Данные]
    PG[(PostgreSQL)]
    RD[(Redis)]
    S3[(S3 / MinIO)]
    VEC[(pgvector)]
  end

  subgraph External[Внешние системы]
    EJ[ЭЖ/ЭД]
    RIOS[РИОС]
    SSO[ЕСИ/SSO]
    MSG[Telegram/Viber]
    GEO[Google/Yandex]
    LLM[OpenRouter]
    PUSH[FCM/APNs]
  end

  WEB --> WAF
  PWA --> WAF
  AND --> WAF
  IOS --> WAF
  WAF --> LB --> GW
  GW --> IAM
  GW --> ORG
  GW --> LMS
  GW --> ASM
  GW --> JRN
  GW --> COM
  GW --> SAF
  GW --> DOC
  GW --> ANA
  GW --> AI
  GW --> AUD
  IAM --> PG
  ORG --> PG
  LMS --> PG
  LMS --> S3
  ASM --> PG
  ASM --> S3
  JRN --> PG
  COM --> PG
  COM --> RD
  SAF --> PG
  DOC --> PG
  DOC --> S3
  ANA --> PG
  AI --> PG
  AI --> VEC
  AI --> LLM
  AUD --> PG
  GW --> EJ
  GW --> RIOS
  GW --> SSO
  GW --> MSG
  GW --> GEO
  GW --> PUSH

## 2. Схема ролей и доступов

[Схема Mermaid — исходник]
flowchart TB
  G[Глобальный администратор] --> R[Администратор области]
  R --> C[Администратор города/района]
  C --> S[Администратор школы]
  S --> D[Директор / завуч]
  S --> SEC[Секретарь]
  S --> T[Учитель]
  T --> ST[Ученик]
  P[Родитель / опекун] --> ST
  M[Методист] --> CONTENT[Контент]
  PS[Психолог] --> ST
  G --> M
  G --> PS

## 3. Схема учебного процесса

[Схема Mermaid — исходник]
sequenceDiagram
  participant U as Ученик
  participant C as Клиент
  participant API as API
  participant AI as AI-сервис
  participant T as Учитель
  participant DB as PostgreSQL

  U->>C: Открывает тему
  C->>API: GET /topics/{id}
  API->>DB: Читает тему и прогресс
  DB-->>API: Данные
  API-->>C: Тема, материалы, задания
  U->>C: Выполняет задание
  C->>API: POST /submissions
  API->>DB: Сохраняет ответ
  API->>AI: Проверка фото/аудио/текста
  AI-->>API: Результат и объяснение
  API->>DB: Сохраняет проверку
  API-->>C: Результат
  T->>API: Проверяет и подтверждает
  API->>DB: Обновляет оценку
  API-->>U: Уведомление

## 4. Схема офлайн-синхронизации

[Схема Mermaid — исходник]
sequenceDiagram
  participant M as Мобильный клиент
  participant Q as Локальная очередь
  participant API as /sync
  participant DB as PostgreSQL

  M->>Q: Сохраняет операцию
  Note over M,Q: Нет сети
  M->>Q: Повторяет при появлении связи
  Q->>API: Пакет операций
  API->>DB: Проверка operation_id
  alt Операция уже применена
    DB-->>API: Дубликат
    API-->>Q: OK (idempotent)
  else Новая операция
    API->>DB: Применяет
    API-->>Q: OK
  end
  Q->>M: Очищает очередь

## 5. Схема документооборота

[Схема Mermaid — исходник]
flowchart LR
  ADM[Администратор] --> TPL[Шаблон документа]
  TPL --> SEC[Секретарь]
  SEC --> PAR[Родитель]
  PAR --> SIGN[Просмотр и подпись]
  SIGN --> SEC
  SEC --> ADM[Утверждение]
  ADM --> ARCH[Архив]

## 6. Пояснения

Схемы являются логическими; физическая deployment-схема — в ШК-03-01.

Внешние системы подключаются через адаптеры и могут быть отключены.

Для промышленной эксплуатации предполагается размещение в ЦОД на

территории Республики Беларусь.

03-architecture/03-api.md

# API пилотного контура

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-03-03 |
| Версия | 0.7 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Базовый URL (пилот) | https://school-platform-v2.alwaysdata.net |
| OpenAPI | /openapi.json, /docs, /redoc |

## 1. Принципы

REST, JSON UTF-8.

Версия в пути: /api/v1.

Аутентификация: Authorization: Bearer <access_token>.

Access-токен: JWT RS256, 30 минут.

Refresh-токен: opaque, 30 дней, хранится в БД только как SHA-256.

Ротация refresh-токена при обновлении; старый токен отзывается.

Мультитенантность: school_id в JWT и в запросах администратора.

Ошибки: {"detail": "..."}; коды 400/401/403/404/409/422/503.

Каждый ответ содержит X-Request-ID.

Доменные маршруты journal, assessment, library и lms проверяют

включённость сервиса в области пользователя и наличие группового права;

при отказе возвращается 403 с указанием сервиса или кода права.

Если сервис отключён на более конкретном уровне иерархии, его API

недоступно, даже если право выдано группой.

## 2. Аутентификация

### 2.1. Вход

POST /api/v1/auth/login

{
  "login": "admin",
  "password": "***"
}

Ответ:

{
  "access_token": "eyJ...",
  "refresh_token": "opaque-token",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 1800,
  "refresh_expires_in": 2592000,
  "user": {
    "id": "uuid",
    "school_id": null,
    "login": "admin",
    "role": "superadmin",
    "full_name": "Администратор Платформы"
  }
}

### 2.2. Обновление

POST /api/v1/auth/refresh

{"refresh_token": "opaque-token"}

Возвращает новую пару. Старый refresh-токен становится недействительным.

### 2.3. Выход

POST /api/v1/auth/logout с access-токеном и телом

{"refresh_token": "opaque-token"}. Refresh-токен отзывается.

### 2.4. Текущий пользователь

GET /api/v1/auth/me с access-токеном.

## 3. Организация и тенантность

| Метод | Путь | Правило |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/org/schools | superadmin — все; остальные — своя школа |
| GET | /api/v1/org/schools/{id} | только своя школа, superadmin — любая |
| GET | /api/v1/org/classes?school_id= | своя школа; superadmin обязан передать school_id |
| GET | /api/v1/org/classes/{id} | класс должен принадлежать доступной школе |

Для школьного пользователя school_id в query игнорируется, если совпадает, и

даёт 403, если отличается. Для superadmin отсутствие school_id даёт 400.

## 4. Администрирование

| Метод | Путь | Роли |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/admin/stats?school_id= | superadmin, admin |
| GET | /api/v1/admin/users?school_id=&role=&search=&limit=&offset= | superadmin, admin |
| POST | /api/v1/admin/users?school_id= | superadmin, admin |
| GET | /api/v1/admin/audit?school_id=&limit=&offset= | superadmin, admin |

Создание пользователя:

{
  "login": "teacher.ivanova",
  "password": "StrongPass123!",
  "role": "teacher",
  "first_name": "Ирина",
  "last_name": "Иванова",
  "email": "ivanova@example.by"
}

Пароль хэшируется bcrypt (12 rounds). must_change_password=true для новых

учётных записей. Логин и email уникальны без учёта регистра (citext).

## 4.1. Группы, права и сервисы

### 4.1.1. Группы

| Метод | Путь | Право | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/groups | iam.groups.read | Группы в доступных областях |
| POST | /api/v1/groups | iam.groups.write | Создать группу |
| GET | /api/v1/groups/{id} | iam.groups.read | Группа с участниками и правами |
| PATCH | /api/v1/groups/{id} | iam.groups.write | Изменить группу |
| DELETE | /api/v1/groups/{id} | iam.groups.write | Отключить группу |
| POST | /api/v1/groups/{id}/members | iam.groups.write | Добавить пользователей |
| DELETE | /api/v1/groups/{id}/members/{user_id} | iam.groups.write | Исключить пользователя |
| PUT | /api/v1/groups/{id}/permissions/{code} | iam.groups.write | Выдать право (allow/deny) |
| DELETE | /api/v1/groups/{id}/permissions/{code} | iam.groups.write | Снять право |
| GET | /api/v1/groups/permissions | iam.permissions.read | Каталог прав |
| GET | /api/v1/me/permissions | аутентификация | Действующие права пользователя |
| GET | /api/v1/me/services | аутентификация | Доступные сервисы для навигации |

Создание группы:

{
  "code": "teachers",
  "name": "Учителя школы",
  "category": "teachers",
  "scope_type": "school",
  "scope_id": "uuid",
  "parent_id": "uuid"
}

Для scope_type=country поле scope_id можно не передавать: используется

00000000-0000-0000-0000-000000000000.

Выдача права:

PUT /api/v1/groups/{group_id}/permissions/journal.grades.write
{"effect": "allow", "expires_at": null}

### 4.1.2. Сервисы

| Метод | Путь | Право | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/services | system.services.read | Каталог сервисов |
| GET | /api/v1/services/{code} | system.services.read | Карточка сервиса |
| GET | /api/v1/services/effective?scope_type=&scope_id= | system.services.read | Действующие сервисы области |
| GET | /api/v1/services/{code}/activation?scope_type=&scope_id= | system.services.read | Активация в области |
| PUT | /api/v1/services/{code}/activation?scope_type=&scope_id= | system.services.write | Включить/отключить |
| DELETE | /api/v1/services/{code}/activation?scope_type=&scope_id= | system.services.write | Снять активацию, вернуть наследование |

PUT /api/v1/services/library/activation?scope_type=school&scope_id=uuid
{"enabled": false, "config": {}}

Ядровые сервисы (system, iam, org, audit) отключить нельзя — 409.

Проверка области: администратор действует только внутри своей области и её

потомков.

## 5. Учебный контент (LMS)

Все маршруты требуют access-токен. Контент предметов, тем и учебников общий

для платформы; курсы ограничены школой пользователя.

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/lms/subjects | Список активных предметов |
| GET | /api/v1/lms/subjects/{id} | Карточка предмета |
| GET | /api/v1/lms/topics?subject_id=&grade=&search=&limit=&offset= | Каталог тем с фильтрами и пагинацией |
| GET | /api/v1/lms/topics/{id} | Тема с методиками, уроками и учебниками |
| GET | /api/v1/lms/topics/by-code/{code} | Тема по коду (совместимость с Android) |
| GET | /api/v1/lms/textbooks?subject_id=&grade=&search=&limit=&offset= | Каталог учебников |
| GET | /api/v1/lms/textbooks/{id} | Учебник со связями «тема — страницы» |
| GET | /api/v1/lms/courses?school_id=&subject_id=&grade=&mine= | Курсы школы; mine=true — курсы учителя |
| GET | /api/v1/lms/courses/{id}?school_id= | Курс с темами и классами |

Правила:

school_id обязателен для superadmin, для школьных ролей берётся из токена.

Попытка открыть курс другой школы возвращает 403.

Список тем отдаёт только темы со статусом active.

limit — от 1 до 200, offset — от 0.

## 6. Тесты, работы и результаты (assessment)

| Метод | Путь | Роли | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/assessment/quizzes | teacher, methodologist, admin, superadmin | Создать тест с вопросами и вариантами |
| GET | /api/v1/assessment/quizzes?subject_id=&class_number=&status=&mine= | staff | Список тестов школы |
| GET | /api/v1/assessment/quizzes/{id} | staff | Тест с правильными ответами |
| PATCH | /api/v1/assessment/quizzes/{id} | автор, methodologist, admin | Изменить название, статус, лимиты |
| POST | /api/v1/assessment/assignments | teacher, methodologist, admin | Назначить тест классу или ученику |
| GET | /api/v1/assessment/assignments | все роли | Работы: учитель — свои, ученик — доступные, родитель — детей |
| GET | /api/v1/assessment/assignments/{id} | все роли | Карточка работы; родитель передаёт student_id |
| POST | /api/v1/assessment/assignments/{id}/publish | автор, admin | Опубликовать |
| POST | /api/v1/assessment/assignments/{id}/close | автор, admin | Закрыть |
| DELETE | /api/v1/assessment/assignments/{id} | автор, admin | Архивировать (без физического удаления) |
| POST | /api/v1/assessment/assignments/{id}/submit | student | Сдать работу, автопроверка |
| GET | /api/v1/assessment/assignments/{id}/result | student | Последний результат |
| POST | /api/v1/assessment/assignments/{id}/retry | student | Новая попытка, если лимит не исчерпан |
| GET | /api/v1/assessment/assignments/{id}/results | автор, admin | Результаты класса/учеников |

Правила:

school_id обязателен для superadmin, для школьных ролей берётся из токена.

Ученик видит только опубликованные работы, которые уже начались и назначены

его классу или лично ему.

Родитель видит работы и результаты только своих детей; для карточки работы

обязателен student_id.

Автопроверка поддерживает выбор одного/нескольких вариантов, число, дробь,

смешанное число, время, текст с альтернативами, чтение темы и диктант

(сходство ≥ 60 %).

Просроченная сдача разрешена и помечается late=true.

Повторная попытка создаёт новую запись assessment.submissions; история

попыток сохраняется.

Идемпотентность сдачи обеспечивается operation_id.

Удаление работы заменено архивированием (status=archived) для сохранения

аудита.

## 7. Журнал: расписание, оценки и посещаемость

| Метод | Путь | Роли | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/journal/classes | staff, student, parent | Классы, доступные в журнале |
| GET | /api/v1/journal/classes/{id}/students | staff | Ученики класса для выставления оценок |
| GET | /api/v1/journal/schedule?class_id=&student_id=&on_date= | все роли | Недельное расписание |
| POST | /api/v1/journal/schedule | teacher, methodologist, admin | Добавить или заменить урок |
| PATCH | /api/v1/journal/schedule/{id} | teacher, methodologist, admin | Изменить урок |
| DELETE | /api/v1/journal/schedule/{id} | teacher, methodologist, admin | Удалить урок |
| GET | /api/v1/journal/entries?class_id=&subject_id=&student_id=&date_from=&date_to= | все роли | Записи журнала |
| POST | /api/v1/journal/entries | teacher, methodologist, admin | Выставить оценку/посещаемость (upsert) |
| POST | /api/v1/journal/entries/bulk | teacher, methodologist, admin | Массовое выставление по классу |
| PATCH | /api/v1/journal/entries/{id} | teacher, methodologist, admin | Изменить запись |
| DELETE | /api/v1/journal/entries/{id} | teacher, methodologist, admin | Удалить запись |
| GET | /api/v1/journal/summary?class_id=&subject_id=&student_id=&date_from=&date_to= | все роли | Средний балл и посещаемость |

Правила:

Расписание задаётся недельной сеткой: day_of_week 1–7, lesson_no 1–12,

start_time < end_time, период действия valid_from/to.

Учитель видит и редактирует классы, где он классный руководитель, указан

в org.teacher_subjects или ведёт хотя бы один урок в расписании.

Ученик видит расписание и записи только своих классов; родитель — только

выбранного ребёнка (student_id обязателен).

Оценка — целое число 1–10; посещаемость: present, absent, sick,

late, excused.

Запись журнала upsert-ится по `class_id + subject_id + student_id +

lesson_date`; повторная отправка обновляет оценку/посещаемость.

Сводка считает количество записей, средний балл (2 знака) и количество

отметок каждого типа посещаемости.

Все запросы ограничены school_id; superadmin обязан передать school_id.

## 8. Библиотека

| Метод | Путь | Роли | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/library | все роли | Книги, рекомендации и статистика пользователя |
| GET | /api/v1/library/books/{id} | по доступу | Карточка книги, темы и рекомендации ученика |
| POST | /api/v1/library/recommendations/{id}/done | student | Отметить рекомендацию выполненной |
| GET | /api/v1/library/manage | teacher, methodologist, admin | Книги учителя, классы, ученики и предметы |
| POST | /api/v1/library/books | teacher, methodologist, admin | Добавить пособие в библиотеку |
| PATCH | /api/v1/library/books/{id} | владелец, admin | Изменить книгу и доступ классов |
| DELETE | /api/v1/library/books/{id} | владелец, admin | Удалить книгу из библиотеки |
| POST | /api/v1/library/books/{id}/recommend | владелец, admin | Рекомендовать книгу/тему классу или ученикам |
| GET | /api/v1/library/recommendations | teacher, methodologist, admin | Отправленные рекомендации и прогресс |
| DELETE | /api/v1/library/recommendations/{id} | владелец, admin | Отозвать рекомендацию |
| GET | /api/v1/library/catalog | teacher, methodologist, admin | Пособия и темы для рекомендаций |

Правила:

Книга создаётся из платформенного пособия (lms.textbooks), но хранится как

запись библиотеки с владельцем и доступом классам.

Учитель управляет своими книгами и классами, где он классный руководитель,

указан в org.teacher_subjects или ведёт урок в расписании.

Администратор и методист управляют книгами своей школы; superadmin

обязан передать school_id.

Ученик видит книги классов, в которых состоит, и книги, рекомендованные ему

лично или его классу. Родитель — книги выбранного ребёнка.

Рекомендация может быть на книгу целиком или на тему; повторная рекомендация

того же адресата пропускается (skipped).

Удаление книги не удаляет платформенное пособие и его темы.

Отметка «выполнено» хранится в lms.library_recommendation_status и

уникальна по паре «рекомендация + ученик».

## 9. Системные

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | liveness/readiness + проверка БД |
| GET | /api/v1/health | то же в версионированном пространстве |
| GET | /api/v1/meta | версия, языки, feature flags |
| GET | / | краткая информация о сервисе |

/health возвращает 200, если БД доступна, и 503 со статусом degraded,

если нет. В ответе нет секретов, только jwt_ready и версия.

## 10. Роли

| Код | Назначение |
| --- | --- |
| superadmin | платформа, все школы |
| admin | школа |
| methodologist | методическая работа, контент |
| teacher | классы, работы, библиотека |
| student | обучение, работы |
| parent | дети, прогресс, документы |
| psychologist | психологическая поддержка |
| secretary | документы, справки |

RBAC проверяется зависимостью require_roles. UI скрывает недоступные

разделы, но API остаётся единственной точкой принудительной проверки.

С версии 0.6 права назначаются группам (iam.groups), а поле

users.role используется только как переходный мост для пользователей, ещё

не добавленных ни в одну группу. Действующие права клиент получает через

GET /api/v1/me/permissions, доступные сервисы — через

GET /api/v1/me/services. Проверка прав выполняется зависимостью

require_permission, проверка включённости сервиса — require_service.

## 11. Совместимость со старым API

Старый контур edu-math имеет /api/v1 для Android. На время параллельной

эксплуатации сохраняются совместимые маршруты или адаптер. Полный перечень

соответствия — в документе ШК-02-05 «Карта миграции».

## 12. Ограничения пилота

Нет rate limiting на уровне приложения (включён флаг, middleware — следующий этап).

Нет Redis-кэша и фоновых задач в текущем контуре.

Пароль супер-администратора хранится только в .env пилота.

Для промышленного контура нужны WAF, аудит-логи в защищённом хранилище,

резервное копирование и сертифицированный ЦОД.

03-architecture/04-mikroservisy.md

# Микросервисная архитектура платформы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-03-04 |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Связанные документы | ШК-03-01, ШК-03-05, ШК-04-02 |

## 1. Решение

Платформа развивается как **набор доменных микросервисов в едином

монорепозитории**. Каждый функциональный блок (журнал, библиотека, тесты,

аналитика, ИИ, документы и т. д.) оформляется как самостоятельный сервис:

собственный каталог кода и границы домена;

собственный набор моделей, схем, бизнес-логики и API;

собственный манифест сервиса (код, версия, префикс API, права, зависимости);

возможность запуска как в составе общего шлюза (пилот, разработка), так и

отдельным FastAPI-приложением (промышленная эксплуатация, масштабирование);

независимое включение и отключение для любой области иерархии

(страна → область → город → школа → класс).

Такой подход сохраняет скорость разработки модульного монолита, но убирает

главный риск «монолита навсегда»: любой сервис можно выделить в отдельный

процесс, контейнер и контур без переписывания бизнес-логики.

## 2. Каталог сервисов

| Код | Сервис | API | Категория | Ядро | По умолчанию | Кто управляет | Кто использует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| system | Ядро, реестр сервисов, настройки | /api/v1/services | core | да | вкл. | Республиканский администратор | Все |
| iam | Пользователи, группы, права, сессии | /api/v1/auth, /api/v1/groups, /api/v1/me | core | да | вкл. | Администраторы всех уровней | Все |
| org | Регионы, города, школы, классы | /api/v1/org | core | да | вкл. | Республика, область, город, школа | Все |
| audit | Аудит, события ИБ | /api/v1/admin | security | да | вкл. | ИБ, республиканский администратор | ИБ, руководство |
| lms | Предметы, темы, уроки, учебники, курсы | /api/v1/lms | education | нет | вкл. | Методисты, школа | Учителя, ученики, родители |
| assessment | Тесты, работы, сдача, автопроверка | /api/v1/assessment | education | нет | вкл. | Учителя, методисты | Учителя, ученики, родители |
| journal | Расписание, оценки, посещаемость | /api/v1/journal | education | нет | вкл. | Школа, классные руководители | Учителя, ученики, родители |
| library | Библиотека и рекомендации | /api/v1/library | education | нет | вкл. | Учителя, библиотекарь, школа | Учителя, ученики, родители |
| analytics | BI, отчёты, выгрузки | /api/v1/analytics | analytics | нет | вкл. | Руководство, аналитики | Администраторы всех уровней |
| ai | ИИ-оркестратор | /api/v1/ai | ai | нет | выкл. | Республика, методисты | Учителя, ученики, методисты |
| communication | Мессенджер, объявления, видео | /api/v1/communication | communication | нет | вкл. | Школа, модераторы | Все |
| safety | Психология, инциденты, GPS | /api/v1/safety | security | нет | выкл. | Психологи, ИБ, школа | Психологи, родители, ученики |
| documents | Справки, заявления, подписи | /api/v1/documents | management | нет | выкл. | Секретариат, руководство | Секретариат, родители, сотрудники |
| admin | Статистика и управление | /api/v1/admin | management | нет | вкл. | Администраторы уровней | Руководство |

Каталог хранится в system.services и синхронизируется из

backend/app/services/registry.py. Один и тот же манифест задаёт:

запись каталога;

список публикуемых прав (iam.permissions);

префикс API;

правила активации по умолчанию;

зависимости между сервисами.

## 3. Границы доменов

| Домен | Владеет данными | Не должен напрямую читать |
| --- | --- | --- |
| IAM | пользователи, группы, права, сессии, согласия | учебные данные |
| Org | регионы, города, школы, классы, состав | оценки и контент |
| LMS | предметы, темы, уроки, учебники, файлы | персональные оценки |
| Assessment | тесты, вопросы, работы, ответы | журнал напрямую |
| Journal | расписание, оценки, посещаемость | содержимое учебников |
| Library | пособия, доступ классов, рекомендации | персональные ПДн вне связи |
| Analytics | агрегаты, снимки, отчёты | сырые ПДн без маскирования |
| AI | запросы, результаты, эмбеддинги | ПДн сверх минимума |
| Communication | чаты, уведомления, звонки | учебные оценки |
| Safety | обращения, инциденты, согласия GPS | открытые ПДн |
| Documents | шаблоны, заявки, подписи | лишние ПДн |
| Audit | события, трассировка | бизнес-содержимое |

Межсервисное взаимодействие — только через версионированный API или

события. Прямые запросы в чужие схемы БД запрещены, кроме аналитического

контура чтения через представления.

## 4. Режимы развёртывания

### 4.1. Общий шлюз (пилот и разработка)

Один процесс FastAPI монтирует все включённые роутеры. Это режим текущего

пилота: минимум инфраструктуры, быстрый цикл разработки.

### 4.2. Отдельный сервис (промышленная эксплуатация)

Каждый сервис запускается отдельным приложением:

uvicorn app.service_app:create_service_app --factory \
  --host 0.0.0.0 --port 8101

Переменная окружения SERVICE_CODE задаёт, какой сервис поднять. Шлюз

(Nginx/Kong/Traefik) маршрутизирует /api/v1/<service> на соответствующий

контейнер. Общие компоненты (JWT, tenant-контекст, аудит, rate limiting)

подключаются из app.core и app.api.deps.

### 4.3. Контракт сервиса

Каждый сервис обязан предоставлять:

GET /health — состояние;

GET /openapi.json — контракт;

версионированный префикс /api/v1/...;

проверку JWT и school_id/scope-контекста;

идемпотентность операций синхронизации;

структурные логи с request_id;

метрики и трассировку;

отсутствие ПДн и секретов в логах.

## 5. Включение и отключение функционала

### 5.1. Модель

Активация сервиса задаётся в system.service_activations:

service_code;

scope_type (country, region, city, school, class);

scope_id;

enabled;

config (JSONB, параметры конкретной школы/города);

кто и когда изменил.

### 5.2. Правила разрешения

Для пользователя строится дерево его областей: класс → школа → город →

область → страна.

Выбирается самая конкретная активация сервиса.

Если активации нет — применяется значение по умолчанию из каталога.

Ядровые сервисы (system, iam, org, audit) отключить нельзя.

Отключение на уровне школы перекрывает включение на уровне страны.

Включение на уровне школы перекрывает отключение на уровне страны.

### 5.3. Что видит пользователь

Клиент вызывает GET /api/v1/me/services и строит навигацию только из

полученного списка. Дополнительно GET /api/v1/me/permissions возвращает

действующие права для скрытия/показа отдельных кнопок и действий.

Пример ответа:

{
  "items": [
    {
      "code": "journal",
      "name": "Электронный журнал",
      "icon": "📔",
      "category": "education",
      "api_prefix": "/api/v1/journal",
      "status": "active",
      "enabled": true,
      "source": "activation",
      "permission_codes": ["journal.schedule.read", "journal.grades.read"]
    }
  ],
  "total": 1
}

### 5.4. Кто управляет

| Уровень | Может включать/отключать | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Республика | все сервисы для страны, областей, городов, школ | ядро отключить нельзя |
| Область | сервисы для своих городов и школ | только внутри области |
| Город/район | сервисы для своих школ | только внутри города |
| Школа | сервисы для школы и классов | только внутри школы |
| Класс | отдельные учебные модули | только по делегированию |

Все изменения активаций пишутся в аудит: кто, когда, какая область, какое

значение было и стало.

## 6. Права сервиса

Сервис публикует права в манифесте. Права хранятся в iam.permissions и

назначаются только группам. Примеры:

journal.grades.read / journal.grades.write;

library.recommendations.create;

assessment.submissions.grade;

system.services.write;

iam.groups.write.

Администратор сервиса не может выдать право, которого нет в каталоге.

Каждое право имеет область действия (read, write, admin, use) и

принадлежность к сервису.

## 7. Добавление нового микросервиса

Создать каталог backend/app/services/<code>/ с моделями, схемами,

роутером и бизнес-логикой.

Добавить манифест в app/services/registry.py: код, имя, префикс,

категорию, права, зависимости, значение по умолчанию.

Добавить миграцию Alembic для схемы и таблиц.

Подключить роутер в app/api/v1/router.py (режим шлюза).

Добавить проверку require_service("<code>") и

require_permission("<code>.<action>").

Добавить тесты: контракт, права, tenant-изоляция, отключение сервиса.

Обновить документы ШК-03-04, ШК-04-02, ШК-03-03 и журнал изменений.

Добавить экран/навигацию во фронтенд через /me/services.

## 8. Нефункциональные требования

Независимый деплой и откат сервиса.

Горизонтальное масштабирование без общего состояния.

Таймауты, retry, circuit breaker для внешних вызовов.

Ограничение размера ответа и загрузок.

Idempotency-Key для sync/платежей/документов.

Совместимость API: версия в префиксе, устаревание через deprecation-политику.

Наблюдаемость: request_id, метрики, трассировка, алерты.

Изоляция ПДн: минимизация, маскирование, аудит доступа.

03-architecture/05-gruppy-i-prava.md

# Группы пользователей и иерархические права

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-03-05 |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Связанные документы | ШК-03-04, ШК-04-02, ШК-05-01 |

## 1. Принцип

Права назначаются группам, а не отдельным пользователям. Пользователь

принадлежит одной или нескольким группам. Чтобы изменить его полномочия,

администратор перемещает пользователя между группами — все права

пересчитываются автоматически.

Пример: учитель сегодня назначен завучем. Администратор школы исключает его

из группы «Учителя» и добавляет в группу «Администрация школы». Пользователь

сразу получает права завуча, унаследованные от группы, без ручной настройки

каждого действия.

## 2. Модель

### 2.1. Области (scope)

Иерархия платформы:

страна (country)
  └── область (region)
        └── город/район (city)
              └── школа (school)
                    └── класс (class)

Каждая группа принадлежит ровно одной области. Страна использует

фиксированный идентификатор 00000000-0000-0000-0000-000000000000, чтобы

уникальность работала одинаково на всех уровнях.

### 2.2. Категории групп

| Категория | Назначение |
| --- | --- |
| students | ученики |
| teachers | учителя-предметники, классные руководители |
| administration | директор, завучи, руководители органов управления |
| methodologists | методисты, авторы контента |
| psychologists | школьные и республиканские психологи |
| secretaries | секретариат, делопроизводство |
| parents | родители и законные представители |
| other | сервисные и временные группы |

Категория — это «функциональная полоса» наследования. Группа «Учителя 7А»

наследует права группы «Учителя школы», та — «Учителя города», и так до

республиканской группы учителей.

### 2.3. Сущности

iam.groups — группа: код, имя, категория, область, глубина, родитель,

системный флаг, активность, метаданные.

iam.group_memberships — членство: группа, пользователь, кто назначил,

когда, срок действия, основная ли.

iam.permissions — каталог прав, публикуемых сервисами.

iam.group_permissions — выдача права группе: allow/deny, кто выдал,

когда, срок действия.

## 3. Наследование

Права пользователя складываются из:

Прямых членств — все активные группы пользователя.

Явной цепочки родителей — parent_id группы.

Организационных предков — группы той же категории на всех вышестоящих

областях: класс → школа → город → область → страна.

Пример:

Группа «Учителя 7А» (class, категория teachers)
  родитель: «Учителя школы» (school, teachers)
    родитель: «Учителя города» (city, teachers)
      родитель: «Учителя области» (region, teachers)
        родитель: «Учителя республики» (country, teachers)

Если республиканская группа учителей получает право

lms.content.read, его автоматически получают все учителя всех школ.

## 4. Разрешение конфликтов

Правила детерминированы и проверяются unit-тестами:

Более конкретная область побеждает. Право, выданное на уровне класса,

перекрывает право на уровне школы, города, области и страны.

При равной глубине `deny` побеждает `allow`. Это позволяет точечно

запретить действие, не разрушая общую матрицу.

Срок действия. Просроченные членства и выдачи игнорируются.

Отключённая группа. Права неактивной группы не учитываются.

Отключённый сервис. Даже при наличии права сервис недоступен, если

отключён для области пользователя.

Пример:

| Область | Право | Эффект |
| --- | --- | --- |
| Страна | journal.grades.write | allow |
| Школа | journal.grades.write | deny |
| Класс | journal.grades.write | allow |

Итог для ученика класса: allow (класс — самая конкретная область).

Итог для учителя школы без класса: deny (школа конкретнее страны).

## 5. Типовая матрица групп

| Группа | Примеры прав |
| --- | --- |
| Ученик класса | lms.content.read, assessment.submissions.submit, journal.grades.read, library.catalog.read |
| Учитель | lms.content.read, assessment.quizzes.write, assessment.submissions.grade, journal.grades.write, library.recommendations.create |
| Классный руководитель | права учителя + org.members.read, journal.summary.read |
| Администрация школы | iam.users.write, iam.groups.write, org.classes.write, journal.schedule.write, analytics.reports.read |
| Методист | lms.content.write, lms.content.publish, assessment.quizzes.write, ai.validate.use |
| Психолог | safety.support.use, safety.incidents.manage, journal.summary.read |
| Секретариат | documents.requests.process, documents.templates.read, org.members.read |
| Родитель | journal.grades.read, journal.attendance.read, library.catalog.read, documents.requests.create |
| Администрация города | права школы + org.schools.write, admin.region.manage, analytics.bi.read |
| Администрация области | права города + admin.region.manage, analytics.reports.export |
| Республиканская администрация | все права, включая admin.country.manage, system.services.write |

Матрица не является жёсткой: администратор может создать собственную группу

и выдать любой набор прав из каталога.

## 6. Управление группами

### 6.1. API

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/groups | список групп в доступных областях |
| POST | /api/v1/groups | создать группу |
| GET | /api/v1/groups/{id} | карточка группы с участниками и правами |
| PATCH | /api/v1/groups/{id} | изменить группу |
| DELETE | /api/v1/groups/{id} | отключить группу (системные — запрещено) |
| POST | /api/v1/groups/{id}/members | добавить пользователей |
| DELETE | /api/v1/groups/{id}/members/{user_id} | исключить пользователя |
| PUT | /api/v1/groups/{id}/permissions/{code} | выдать право (allow/deny) |
| DELETE | /api/v1/groups/{id}/permissions/{code} | снять право |
| GET | /api/v1/groups/permissions | каталог прав |
| GET | /api/v1/me/permissions | действующие права пользователя |
| GET | /api/v1/me/services | доступные сервисы |

### 6.2. Границы полномочий

Администратор может управлять только своей областью и её потомками:

республиканский — всей страной;

областной — своей областью, её городами и школами;

городской — своим городом и его школами;

школьный — своей школой и её классами;

классный руководитель — своим классом (по делегированию).

Попытка выйти за границу возвращает 403.

### 6.3. Пример: перевод учителя в завучи

DELETE /api/v1/groups/{teachers_group_id}/members/{user_id}
POST   /api/v1/groups/{administration_group_id}/members
{
  "user_ids": ["<user_id>"],
  "is_primary": true
}

После этого GET /api/v1/me/permissions вернёт права администрации,

унаследованные от школьной, городской, областной и республиканской групп.

## 7. Переходный период

Пока пользователь не добавлен ни в одну группу, действует временное

сопоставление старой роли users.role с набором прав (мост совместимости).

Как только пользователь добавлен в группу, мост перестаёт применяться, и

доступ определяется только группами. Это позволяет внедрять модель без

одномоментной остановки пилота.

Мост описан в app/services/access.py (LEGACY_ROLE_PERMISSIONS) и должен

быть удалён после полного перевода пользователей в группы.

## 8. Безопасность и аудит

Каждое изменение членства и прав фиксируется: кто, когда, что изменил.

Выдача прав ограничена каталогом; неизвестное право — 404.

Системные группы нельзя удалить или отключить.

Срок действия членства и права позволяет временные полномочия

(например, исполняющий обязанности завуча на неделю).

Все проверки выполняются на API; UI скрывает недоступное, но не является

средством защиты.

Для критичных таблиц рассматривается PostgreSQL RLS по school_id и scope.

Экспорт прав и групп — только с правом iam.audit.read/iam.groups.read.

## 9. Тесты

Unit: разрешение конфликтов, наследование, срок действия, сервисные

активации.

API: создание групп, добавление/исключение участников, выдача прав,

запрет выхода за область, запрет отключения системной группы.

Интеграционные: перевод пользователя между группами и проверка нового

набора прав; отключение сервиса на уровне школы.

Матрица прав для 8 базовых категорий и 5 уровней иерархии.

03-architecture/06-web-client.md

# Веб-клиент и личный кабинет

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-03-06 |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Связанные документы | ШК-03-03, ШК-03-04, ШК-03-05, ШК-07-01 |

## 1. Назначение

Веб-клиент — единая точка входа в платформу «Школьник» для администраторов

республиканского, школьного и классного уровней. Клиент не дублирует

бизнес-правила: права, активации сервисов и состав групп определяются API.

Интерфейс только показывает доступное пользователю и не позволяет выполнить

действие без соответствующего права.

## 2. Технологический стек

| Слой | Решение |
| --- | --- |
| UI | React 18, TypeScript strict, functional components |
| Сборка | Vite 5 |
| Стили | TailwindCSS 3, дизайн-токены brand/accent |
| Маршрутизация | React Router 6 |
| HTTP | Axios, JWT access/refresh, автоматическое обновление сессии |
| Иконки | lucide-react |
| Утилиты классов | clsx-подобный cn на базе tailwind-merge |

Node.js в рабочей среде может отсутствовать, поэтому для локальной сборки

используется переносимый дистрибутив в .tools/ (не коммитится).

## 3. Структура

frontend/src/
  api/          # типы контрактов и клиент API
  auth/         # AuthContext, ProtectedRoute
  access/       # AccessContext: /me/permissions, /me/services
  layout/       # AppLayout: боковое меню, верхняя панель
  pages/        # Login, Dashboard, Groups, Services, Profile, сервисные экраны
  components/   # UI-кит: Button, Card, Badge, Modal, Toggle, EmptyState
  lib/          # метки ролей/уровней/категорий, форматирование, cn

## 4. Маршруты

| Маршрут | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- |
| /login | Вход | Публичный |
| / | Дашборд, показатели школы, сервисы, статус API | Авторизованный |
| /groups | Группы, участники, права, наследование | iam.groups.read |
| /services | Каталог 14 сервисов и активации по уровням | system.services.read |
| /profile | Профиль, группы, действующие права и запреты | Авторизованный |
| /journal, /library, /lms, /assessment | Экраны образовательных сервисов | Сервис включён |
| /analytics, /communication, /documents, /safety, /ai, /admin | Экраны управленческих сервисов | Сервис включён |
| /service/:code | Универсальная карточка сервиса | Авторизованный |
| /404 | Страница не найдена | Авторизованный |

## 5. Аутентификация и доступ

AuthContext хранит access/refresh-токены и профиль пользователя, проверяет

сессию через /auth/me, выполняет refresh при 401 и очищает сессию при

неудачном обновлении.

AccessContext загружает /me/permissions и /me/services; на их основе

строит Set разрешённых кодов, список групп и доступных сервисов.

can(code) используется для скрытия действий и пунктов меню.

PermissionGate защищает маршруты администрирования; API дополнительно

проверяет право на сервере.

Боковое меню формируется динамически: образовательные и управленческие

сервисы берутся из /me/services, административные разделы — из прав.

Запреты deny отображаются в профиле отдельно; на равной глубине они

побеждают allow по правилам ШК-03-05.

## 6. Экраны

### 6.1. Вход

Двухпанельный экран с описанием платформы, формой логина/пароля и обработкой

ошибок API. Пароль не логируется и не сохраняется в коде.

### 6.2. Дашборд

Показывает приветствие, выбранную школу (для супер-администратора — переключатель

школ), число пользователей, классов, групп и включённых сервисов. Отдельно

выводятся карточки сервисов, состояние /health, сводка по ролям и группы

текущего пользователя. Данные статистики запрашиваются с school_id.

### 6.3. Группы и права

Таблица групп с фильтрами по уровню, категории и активности. Карточка группы

показывает участников, права allow/deny, дочерние группы и позволяет

добавлять права и участников при наличии iam.groups.write. Для школьных групп

участники выбираются из пользователей школы; для классных и выше интерфейс

показывает правило синхронизации.

### 6.4. Сервисы

Каталог сервисов с переключателем уровня «республика / школа», поиском и

фильтром по категории. Показывает источник активации (core, activation,

default), зависимости и число прав в манифесте. Ядро отключить нельзя.

Изменения сразу применяются через PUT /services/{code}/activation.

### 6.5. Профиль

Карточка пользователя, членство в группах, действующие права по сервисам и

явные запреты. Кнопка обновления доступа повторно загружает

/me/permissions и /me/services.

### 6.6. Сервисные экраны

Для модулей, у которых API уже реализован, но интерфейс ещё не готов, выводится

универсальная карточка: описание, манифест, права, зависимости, статус

активации и ссылка на Swagger. Это позволяет проверять контракт до появления

полного экрана.

## 7. Интеграция с API

Базовый путь: /api/v1.

В разработке Vite проксирует /api и /health на http://127.0.0.1:8000.

В пилоте клиент и API находятся на одном домене, поэтому используются

относительные URL.

GET /health не проходит через /api/v1; клиент выбирает относительный путь

либо origin из VITE_API_URL.

Ошибки API приводятся к читаемому виду, секреты и токены не выводятся.

## 8. Сборка и публикация

cd frontend
npm install
npm run typecheck
npm run build

Собранный frontend/dist может раздаваться тем же FastAPI-приложением:

/assets/* — статические файлы;

/ и клиентские маршруты — index.html;

/api/*, /health, /docs, /openapi.json, /robots.txt — без изменений.

Если frontend/dist отсутствует, FastAPI возвращает прежний JSON на /, что

сохраняет совместимость backend-only развёртывания.

## 9. Безопасность

В коде и репозитории нет паролей, токенов и реальных ПДн.

Для пилота токены хранятся в localStorage; для промышленного контура

рекомендуется httpOnly-cookie или BFF-схема.

Все действия администратора фиксируются backend-аудитом.

HTTPS, HSTS и security headers обеспечиваются пилотным сайтом.

До внедрения CSP необходимо добавить политику для inline-стилей Vite/Tailwind.

Персональные данные детей не отображаются в списках без необходимости.

## 10. Ограничения и следующие шаги

Полные экраны журнала, библиотеки, LMS, оценивания, документов и AI ещё не

реализованы; используются сервисные карточки.

Автоматизированные E2E-тесты (Playwright) не подключены.

Мультиязычность интерфейса (i18n) запланирована; тексты пока русские.

Мобильные клиенты используют тот же API и будут развиваться отдельно.

04-data/01-model-dannyh.md

# Модель данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-04-01 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## 1. Общие принципы

СУБД: PostgreSQL 16+.

Первичные ключи: UUID (gen_random_uuid()), кроме справочников, где допустим

BIGSERIAL.

Временные метки: created_at, updated_at (timestamptz, UTC).

Мягкое удаление: deleted_at для пользовательских сущностей.

Версионирование: version (optimistic locking) для критичных записей.

Мультитенантность: school_id в учебных данных; проверка на уровне API и RLS.

Мультиязычность: JSONB {"ru": "...", "by": "...", "en": "..."}.

Аудит: created_by, updated_by, отдельная таблица audit.events.

Секреты и пароли: только хеши/шифротекст, никогда в открытом виде.

## 2. Схемы PostgreSQL

| Схема | Назначение |
| --- | --- |
| iam | Пользователи, роли, права, сессии, согласия |
| org | Регионы, города, школы, классы |
| lms | Предметы, темы, уроки, пособия, медиа |
| assessment | Тесты, вопросы, работы, ответы |
| journal | Оценки, посещаемость, отчёты |
| communication | Чаты, сообщения, уведомления, звонки |
| safety | Психология, геолокация, инциденты |
| documents | Шаблоны, заявки, справки, подписи |
| analytics | Агрегаты, отчёты, снимки |
| ai | Настройки, запросы, результаты, эмбеддинги |
| audit | Аудит действий и события ИБ |
| system | Справочники, настройки, языки, версии |

## 3. IAM

### 3.1. iam.users

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Идентификатор |
| login | citext unique | Логин |
| password_hash | text | Argon2id/bcrypt |
| role_id | uuid FK | Основная роль |
| school_id | uuid FK null | Школа |
| class_id | uuid FK null | Класс (для ученика) |
| first_name, last_name, patronymic | text | ФИО |
| email | citext null | E-mail |
| phone | text null | Телефон |
| avatar_url | text null | Аватар |
| language | text | ru/by/en |
| status | text | active/blocked/pending |
| parent_code | text unique null | Код привязки родителя |
| last_login_at | timestamptz null | Последний вход |
| created_at, updated_at, deleted_at | timestamptz | Служебные |

Индексы: login, email, school_id, class_id, parent_code.

### 3.2. iam.groups, iam.group_memberships, iam.permissions, iam.group_permissions

groups: id, code, name, description, category, scope_type, scope_id, depth,

parent_id, is_system, is_active, meta jsonb, created_at, updated_at.

group_memberships: id, group_id, user_id, assigned_by, assigned_at,

expires_at, is_primary.

permissions: id, code, name, description, service_code, category, is_system.

group_permissions: id, group_id, permission_id, effect (allow/deny),

granted_by, granted_at, expires_at.

Права назначаются только группам. Подробная модель — в ШК-04-02.

### 3.2.1. Переходное поле iam.users.role

Поле role сохраняется для совместимости и постепенного перевода. Пока

пользователь не входит ни в одну группу, действует мост

LEGACY_ROLE_PERMISSIONS. После добавления в группу доступ определяется

только группами.

### 3.3. iam.user_relations

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK |  |
| parent_id | uuid FK | Родитель/опекун |
| child_id | uuid FK | Ребёнок |
| relation_type | text | mother/father/guardian/other |
| is_primary | boolean | Основной представитель |
| verified_at | timestamptz null | Подтверждение |
| created_at | timestamptz |  |

### 3.4. iam.consents

id, user_id, consent_type, document_version, granted_at, revoked_at, ip,

user_agent, signature_hash.

### 3.5. iam.sessions

id, user_id, refresh_token_hash, device_id, user_agent, ip, expires_at,

revoked_at, created_at.

## 4. Org

### 4.1. org.regions

id, code, name (jsonb), created_at.

### 4.2. org.cities

id, region_id FK, code, name (jsonb), type (city/district), created_at.

### 4.3. org.schools

id, city_id FK, code, name (jsonb), address, school_type, director_name,

phone, email, status, created_at.

### 4.4. org.classes

id, school_id FK, number (1–11), letter, academic_year, curator_id FK null,

created_at.

Unique: (school_id, number, letter, academic_year).

### 4.5. org.class_students

id, class_id FK, student_id FK, joined_at, left_at, status.

Unique active: (class_id, student_id) where left_at is null.

### 4.6. org.teacher_subjects

id, teacher_id FK, subject_id FK, school_id FK, class_id FK null, workload_hours.

## 5. LMS

### 5.1. lms.subjects

id, code, name (jsonb), icon, description (jsonb), is_active.

### 5.2. lms.topics

id, subject_id FK, class_number, code, title (jsonb), description (jsonb),

difficulty_level, order_index, status, created_by, created_at, updated_at.

### 5.3. lms.lessons

id, topic_id FK, title (jsonb), lesson_type (text/video/3d/lab), content

(jsonb), status, order_index, created_by, created_at.

### 5.4. lms.lesson_blocks

id, lesson_id FK, block_type (text/video/audio/quiz/embed), payload (jsonb),

order_index.

### 5.5. lms.textbooks

id, subject_id FK, class_number, title (jsonb), author, publisher, year,

description (jsonb), file_id FK, uploaded_by, status.

### 5.6. lms.textbook_topics

id, textbook_id FK, topic_id FK, page_from, page_to.

### 5.7. lms.files

id, owner_id, storage_key, original_name, mime_type, size_bytes, checksum,

virus_scan_status, created_at.

### 5.8. lms.portfolio_items

id, student_id FK, item_type (certificate/project/olympiad/award), title,

description, file_id, visibility (private/school/platform/external_link),

external_url, created_at.

## 6. Assessment

### 6.1. assessment.quizzes

id, title (jsonb), quiz_type (test/dictation/homework/control/exam), subject_id,

class_number, created_by, school_id, time_limit_seconds, max_attempts,

status, ai_generated, created_at.

### 6.2. assessment.questions

id, quiz_id FK, question_type (single_choice/multiple_choice/text/number/

audio/photo/handwriting), prompt (jsonb), payload (jsonb), points,

order_index, ai_generated.

### 6.3. assessment.answer_options

id, question_id FK, option_text (jsonb), is_correct, order_index.

### 6.4. assessment.assignments

id, quiz_id FK, assigned_by, target_type (class/group/student), target_id,

starts_at, due_at, instructions (jsonb), status, created_at.

### 6.5. assessment.submissions

id, assignment_id FK, student_id FK, status (in_progress/submitted/graded),

started_at, submitted_at, score, max_score, ai_checked, teacher_checked,

teacher_comment, device_id, operation_id, created_at, updated_at.

Unique: (assignment_id, student_id, attempt_no).

### 6.6. assessment.answers

id, submission_id FK, question_id FK, answer_payload (jsonb), file_id FK null,

ai_score, ai_feedback (jsonb), teacher_score, teacher_feedback, is_correct,

answered_at.

### 6.7. assessment.grading_scales

id, school_id, subject_id, scale_type (10_point/percent/pass_fail), config

jsonb.

## 7. Journal

### 7.1. journal.entries

id, school_id, class_id, subject_id, teacher_id, student_id, lesson_date,

lesson_topic, grade, attendance (present/absent/sick/late/excused), comment,

created_at, updated_at.

Индексы: (class_id, lesson_date), (student_id, subject_id).

### 7.2. journal.lesson_schedule

id, school_id, class_id, subject_id, teacher_id, day_of_week, start_time,

end_time, room, valid_from, valid_to, created_at.

### 7.3. journal.substitutions

id, schedule_id, absent_teacher_id, substitute_teacher_id, date, reason,

approved_by, status.

## 8. Communication

### 8.1. communication.chats

id, chat_type (private/group/class/support), title, school_id, created_by,

is_anonymous, created_at.

### 8.2. communication.chat_members

id, chat_id, user_id, member_role (owner/admin/member), joined_at, left_at.

### 8.3. communication.messages

id, chat_id, sender_id null (аноним), message_type

(text/file/audio/video/poll), payload jsonb, reply_to_id, created_at,

edited_at, deleted_at.

### 8.4. communication.notifications

id, user_id, channel (push/email/in_app/messenger), type, title, body,

payload jsonb, read_at, sent_at, status.

### 8.5. communication.video_rooms

id, room_type, owner_id, starts_at, ends_at, external_provider, external_id,

status.

## 9. Safety

### 9.1. safety.psych_appeals

id, anonymous_id, student_id null, psychologist_id null, category, status,

priority, created_at, closed_at.

### 9.2. safety.psych_messages

id, appeal_id, sender_type (student/psychologist/specialist), payload,

created_at.

### 9.3. safety.geo_points

id, student_id, device_id, latitude, longitude, accuracy_m, event_type

(location/enter_school/leave_school), recorded_at, consent_id.

### 9.4. safety.incidents

id, school_id, category, severity, description, reported_by, status,

created_at, resolved_at.

## 10. Documents

### 10.1. documents.templates

id, title, document_type, template_file_id, version, created_by, status.

### 10.2. documents.requests

id, parent_id, student_id, template_id, status, payload jsonb, requested_at,

processed_by, processed_at, result_file_id.

### 10.3. documents.signatures

id, document_request_id, signer_id, signature_hash, signed_at, ip, user_agent,

document_version.

## 11. Analytics

### 11.1. analytics.daily_snapshots

id, snapshot_date, scope_type, scope_id, metrics jsonb.

### 11.2. analytics.reports

id, report_type, parameters jsonb, file_id, created_by, created_at.

## 12. AI

### 12.1. ai.settings

id, provider, base_url, model, encrypted_api_key, system_prompt, is_enabled,

max_tokens, temperature, updated_by.

### 12.2. ai.requests

id, user_id, request_type (generate/check/explain/validate), prompt_hash,

prompt_preview, model, tokens_in, tokens_out, status, error_code, latency_ms,

created_at.

### 12.3. ai.documents

id, title, document_type, file_id, embedding vector, metadata jsonb.

## 13. Audit

### 13.1. audit.events

id, actor_id, actor_role, action, entity_type, entity_id, before jsonb,

after jsonb, ip, user_agent, request_id, created_at.

Индексы: (actor_id, created_at), (entity_type, entity_id), (action).

### 13.2. audit.security_events

id, event_type, severity, details jsonb, ip, created_at, resolved_at.

## 14. System

### 14.1. system.settings

key, value jsonb, description, updated_by, updated_at.

### 14.2. system.languages

code, name, is_enabled, is_default, order_index.

### 14.3. system.translations

id, locale, namespace, key, value, updated_at.

Unique: (locale, namespace, key).

### 14.4. system.feature_flags

key, description, enabled, scope, updated_at.

### 14.5. system.integrations

id, code, name, enabled, config jsonb, updated_by.

### 14.6. system.services

code PK, name, description, version, category, api_prefix, icon,

default_enabled, is_core, status, manifest jsonb, created_at, updated_at.

### 14.7. system.service_activations

id, service_code FK, scope_type, scope_id, depth, enabled, config jsonb,

updated_by, created_at, updated_at.

Unique: (service_code, scope_type, scope_id).

### 14.8. system.service_activations — правила

Самая конкретная активация побеждает.

Ядровые сервисы отключить нельзя.

Отключение на уровне школы перекрывает включение на уровне страны.

## 15. Ключевые связи

[Схема Mermaid — исходник]
erDiagram
  REGIONS ||--o{ CITIES : contains
  CITIES ||--o{ SCHOOLS : contains
  SCHOOLS ||--o{ CLASSES : has
  CLASSES ||--o{ CLASS_STUDENTS : includes
  USERS ||--o{ CLASS_STUDENTS : student
  USERS ||--o{ USER_RELATIONS : parent
  USERS ||--o{ USER_RELATIONS : child
  SUBJECTS ||--o{ TOPICS : has
  TOPICS ||--o{ LESSONS : has
  TEXTBOOKS ||--o{ TEXTBOOK_TOPICS : links
  TOPICS ||--o{ TEXTBOOK_TOPICS : links
  QUIZZES ||--o{ QUESTIONS : has
  QUESTIONS ||--o{ ANSWER_OPTIONS : has
  QUIZZES ||--o{ ASSIGNMENTS : assigned
  ASSIGNMENTS ||--o{ SUBMISSIONS : receives
  SUBMISSIONS ||--o{ ANSWERS : contains
  USERS ||--o{ SUBMISSIONS : submits
  CLASSES ||--o{ JOURNAL_ENTRIES : has
  USERS ||--o{ JOURNAL_ENTRIES : student
  CHATS ||--o{ MESSAGES : contains
  USERS ||--o{ CHAT_MEMBERS : member
  USERS ||--o{ NOTIFICATIONS : receives
  USERS ||--o{ PSYCH_APPEALS : anonymous
  DOCUMENT_TEMPLATES ||--o{ DOCUMENT_REQUESTS : generates
  USERS ||--o{ DOCUMENT_SIGNATURES : signs
  USERS ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : belongs
  GROUPS ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : includes
  GROUPS ||--o{ GROUP_PERMISSIONS : granted
  PERMISSIONS ||--o{ GROUP_PERMISSIONS : published
  GROUPS ||--o{ GROUPS : inherits
  SERVICES ||--o{ SERVICE_ACTIVATIONS : activated

## 16. Офлайн-синхронизация

Для клиентских операций используются поля:

operation_id (uuid) — идемпотентность.

device_id — устройство.

client_created_at — время на клиенте.

server_received_at — время на сервере.

Правила конфликтов:

Оценки, посещаемость, документы — приоритет сервера.

Прогресс и локальные заметки — LWW по updated_at.

Дубликаты операций игнорируются по operation_id.

## 17. Политика хранения

Учебные данные — в течение учебного года и необходимого срока отчётности.

Психологические обращения — минимально необходимый срок, с ограниченным

доступом.

Геоданные — короткий срок, если не требуется расследование инцидента.

Аудит — не менее срока, установленного политикой ИБ.

Удаление — по регламенту и с подтверждением.

## 18. Миграция из SQLite

Экспорт схемы и данных.

Нормализация справочников.

Сопоставление пользователей и ролей.

Перенос файлов в S3.

Сверка количества записей и контрольных сумм.

Тестовый импорт и функциональная сверка.

Промышленный импорт в согласованное окно.

04-data/02-model-grupp-prav-i-servisov.md

# Модель данных: группы, права и реестр сервисов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-04-02 |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Миграция | 0002_groups_permissions_services |
| Связанные документы | ШК-04-01, ШК-03-04, ШК-03-05 |

## 1. Назначение

Документ описывает схему хранения иерархических групп, прав и каталога

микросервисов. Схема дополняет ШК-04-01 и не заменяет существующие таблицы.

## 2. ER-диаграмма

[Схема Mermaid — исходник]
erDiagram
  USERS ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : "состоит"
  GROUPS ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : "включает"
  GROUPS ||--o{ GROUP_PERMISSIONS : "получает"
  PERMISSIONS ||--o{ GROUP_PERMISSIONS : "выдаётся"
  GROUPS ||--o{ GROUPS : "parent_id"
  SERVICES ||--o{ SERVICE_ACTIVATIONS : "активируется"
  USERS ||--o{ SERVICE_ACTIVATIONS : "изменил"

  GROUPS {
    uuid id PK
    citext code
    text name
    text category
    text scope_type
    uuid scope_id
    int depth
    uuid parent_id FK
    bool is_system
    bool is_active
    jsonb meta
  }
  GROUP_MEMBERSHIPS {
    uuid id PK
    uuid group_id FK
    uuid user_id FK
    uuid assigned_by FK
    timestamptz assigned_at
    timestamptz expires_at
    bool is_primary
  }
  PERMISSIONS {
    uuid id PK
    citext code UK
    text name
    citext service_code
    text category
    bool is_system
  }
  GROUP_PERMISSIONS {
    uuid id PK
    uuid group_id FK
    uuid permission_id FK
    text effect
    uuid granted_by FK
    timestamptz granted_at
    timestamptz expires_at
  }
  SERVICES {
    citext code PK
    text name
    text version
    text category
    text api_prefix
    bool default_enabled
    bool is_core
    text status
    jsonb manifest
  }
  SERVICE_ACTIVATIONS {
    uuid id PK
    citext service_code FK
    text scope_type
    uuid scope_id
    int depth
    bool enabled
    jsonb config
    uuid updated_by FK
  }

## 3. iam.groups

| Поле | Тип | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Идентификатор |
| code | citext | not null | Код внутри области |
| name | varchar(255) | not null | Отображаемое имя |
| description | text | null | Описание |
| category | varchar(32) | not null | Функциональная категория |
| scope_type | varchar(16) | not null | country/region/city/school/class |
| scope_id | uuid | not null | Идентификатор области |
| depth | int | 0..4 | Глубина области |
| parent_id | uuid | FK iam.groups.id | Явный родитель |
| is_system | bool | not null | Системная группа |
| is_active | bool | not null | Активна |
| meta | jsonb | not null | Дополнительные атрибуты |
| created_at, updated_at | timestamptz | not null | Служебные |

Ограничения и индексы:

uq_groups_scope_code — уникальность (scope_type, scope_id, code);

ck_groups_scope_type — допустимые области;

ck_groups_category — допустимые категории;

ck_groups_depth_range — depth BETWEEN 0 AND 4;

ix_iam_groups_scope — (scope_type, scope_id);

ix_iam_groups_category — category;

ix_groups_parent_id — parent_id.

Страна использует scope_id = 00000000-0000-0000-0000-000000000000.

Это позволяет применять уникальные ограничения без NULL-ловушек PostgreSQL.

## 4. iam.group_memberships

| Поле | Тип | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| group_id | uuid | FK groups, CASCADE | Группа |
| user_id | uuid | FK users, CASCADE | Пользователь |
| assigned_by | uuid | FK users, SET NULL | Кто назначил |
| assigned_at | timestamptz | not null | Когда |
| expires_at | timestamptz | null | Временное членство |
| is_primary | bool | not null | Основная группа |

Ограничение uq_group_memberships_group_user запрещает дубли.

## 5. iam.permissions

| Поле | Тип | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| code | citext | unique | Код вида journal.grades.write |
| name | varchar(255) | not null | Человекочитаемое имя |
| description | text | null | Пояснение |
| service_code | citext | not null | Сервис-владелец |
| category | varchar(16) | not null | read/write/admin/use |
| is_system | bool | not null | Системное право |

Индексы: ix_permissions_code (unique), ix_permissions_service_code.

## 6. iam.group_permissions

| Поле | Тип | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| group_id | uuid | FK groups, CASCADE | Группа |
| permission_id | uuid | FK permissions, CASCADE | Право |
| effect | varchar(8) | allow/deny | Эффект |
| granted_by | uuid | FK users, SET NULL | Кто выдал |
| granted_at | timestamptz | not null | Когда |
| expires_at | timestamptz | null | Временное право |

Ограничение uq_group_permissions_group_permission запрещает дубли; при

повторной выдаче запись обновляется.

## 7. system.services

| Поле | Тип | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| code | citext | PK | Код сервиса |
| name | varchar(255) | not null | Имя |
| description | text | null | Описание |
| version | varchar(32) | not null | Версия |
| category | varchar(32) | not null | Категория |
| api_prefix | varchar(64) | not null | Префикс API |
| icon | varchar(32) | not null | Иконка |
| default_enabled | bool | not null | Включён по умолчанию |
| is_core | bool | not null | Ядровый сервис |
| status | varchar(16) | not null | active/beta/disabled |
| manifest | jsonb | not null | Полный манифест |
| created_at, updated_at | timestamptz | not null | Служебные |

Ограничения: ck_services_category, ck_services_status.

## 8. system.service_activations

| Поле | Тип | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| service_code | citext | FK services, CASCADE | Сервис |
| scope_type | varchar(16) | not null | Область |
| scope_id | uuid | not null | Идентификатор области |
| depth | int | 0..4 | Глубина |
| enabled | bool | not null | Включён |
| config | jsonb | not null | Параметры области |
| updated_by | uuid | FK users, SET NULL | Кто изменил |
| created_at, updated_at | timestamptz | not null | Служебные |

Ограничение uq_service_activations_service_scope — уникальность

(service_code, scope_type, scope_id). Индексы:

ix_service_activations_service_code, ix_system_service_activations_scope.

## 9. Правила разрешения

### 9.1. Права

effective(user) =
  resolve(
    grants from active memberships
    + explicit parent chain
    + same-category groups at ancestor scopes,
    order by scope depth desc,
    deny before allow on equal depth
  )

### 9.2. Сервисы

service_state(user, service) =
  core                    -> enabled
  most specific activation -> activation.enabled
  no activation            -> service.default_enabled

## 10. Миграция и seed

Миграция: backend/alembic/versions/0002_groups_permissions_services.py.

Применение: alembic upgrade head.

Seed: python -m app.db.seed создаёт:

каталог прав и сервисов;

республиканские активации;

республиканскую группу администрации;

школьные группы всех категорий;

классные группы учеников и учителей;

членства существующих пользователей по их роли.

## 11. Производительность

Запрос эффективных прав: 2–4 запроса на пользователя; кеширование в Redis

вводится на этапе подключения Redis с инвалидацией по изменению группы.

Индексы по (scope_type, scope_id) и service_code покрывают выборки.

Для больших выборок групп используется пагинация.

Аналитические отчёты не должны выполнять рекурсивный обход на каждый

запрос: агрегаты считаются фоновыми задачами.

## 12. Безопасность

Прямые изменения iam.group_permissions и iam.group_memberships только

через API с проверкой области и права iam.groups.write.

Аудит изменений обязателен.

Для критичных таблиц планируется RLS по school_id/scope.

Секреты и ПДн в meta/config запрещены.

05-security/01-koncepciya-ib.md

# Концепция информационной безопасности

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-05-01 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик для согласования с ИБ/юристом |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Цели

Защитить персональные данные учеников, родителей и сотрудников.

Обеспечить целостность оценок, журналов, документов и отчётности.

Обеспечить доступность платформы в учебном процессе.

Исключить несанкционированный доступ и утечки.

Обеспечить доказуемость действий и возможность расследования инцидентов.

## 2. Нормативная основа

Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных» № 99-З.

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите

информации».

Требования ОАЦ при Президенте Республики Беларусь.

Технические нормативные правовые акты в области защиты информации.

Локальные политики оператора и приказы учреждения образования.

Конкретный перечень и актуальные редакции — в ШК-09-01. Перед аттестацией

перечень проверяется юристом и специалистом по защите информации.

## 3. Объекты защиты

Персональные данные пользователей.

Учётные записи и аутентификационные данные.

Оценки, журналы, результаты работ.

Психологические обращения.

Геолокационные данные.

Документы и подписи.

Контент и интеллектуальная собственность.

Логи, аудит, резервные копии.

Инфраструктура и ключи.

## 4. Модель угроз (кратко)

| Угроза | Последствие | Меры |
| --- | --- | --- |
| Компрометация учётной записи | Доступ к ПДн, оценкам | MFA для админов, пароли, мониторинг |
| Утечка БД | Массовая утечка ПДн | Шифрование, RLS, аудит, минимизация |
| Атака на API | Нарушение работы, утечка | WAF, rate limiting, валидация |
| Вредоносный файл | Заражение, RCE | Антивирус, sandbox, проверка MIME |
| Подмена оценок | Нарушение доверия | Аудит, версии, права, подписи |
| Атака на AI | Утечка промптов/ПДн | Фильтрация, псевдонимизация |
| Инсайдер | Утечка/фальсификация | RBAC, least privilege, аудит |
| Потеря данных | Остановка | Резервные копии, георезервирование |
| DDoS | Недоступность | Anti-DDoS, CDN, лимиты |
| Утечка геоданных | Опасность для ребёнка | Согласия, шифрование, сроки |

## 5. Классификация данных

Публичные: справочники, опубликованные материалы.

Внутренние: расписание, учебные планы.

Конфиденциальные: оценки, посещаемость, документы.

Особо чувствительные: психологические обращения, геоданные детей,

сведения о здоровье, документы опекунов.

Для особо чувствительных данных — отдельный контур доступа, шифрование,

минимизация и сокращённые сроки хранения.

## 6. Управление доступом

RBAC с иерархией ролей.

Принцип наименьших привилегий.

Проверка tenant (school_id) на каждом запросе.

MFA для администраторов и привилегированных ролей.

Сессии с коротким access token и ротацией refresh.

Блокировка после неудачных попыток.

Отзыв доступа при увольнении/переводе.

Регулярный пересмотр прав.

## 7. Аутентификация

Пароли: Argon2id (предпочтительно) или bcrypt.

Политика сложности и запрет распространённых паролей.

MFA: TOTP/аппаратные ключи для админов.

SSO — при наличии утверждённого регламента.

Для детских профилей — вход через семейный профиль/код, с ограничениями.

## 8. Шифрование

TLS 1.2+ для всех внешних соединений.

Шифрование резервных копий.

Шифрование особо чувствительных полей на уровне приложения.

Ключи — в KMS/секретном хранилище, не в коде.

Для государственных каналов — сертифицированные СКЗИ, если требуется.

## 9. Аудит

Все административные действия.

Изменение оценок, документов, прав доступа.

Входы, выходы, неудачные попытки.

Доступ к психологическим и геоданным.

Экспорт данных.

Формат: кто, что, когда, откуда, результат, request_id.

Срок хранения — по политике, но не меньше требуемого для расследований.

Защита логов от изменения.

## 10. Безопасность приложений

OWASP Top 10 как минимальный baseline.

Валидация входных данных.

Параметризованные запросы.

CSP, HSTS, X-Frame-Options, безопасные cookies.

Защита от CSRF для cookie-сессий.

Ограничение загрузок и антивирусная проверка.

Dependency scanning и обновление зависимостей.

Секреты не в Git.

## 11. Безопасность AI

Не передавать лишние ПДн в промпты.

Псевдонимизация перед отправкой во внешний AI.

Логирование запросов без чувствительных данных.

Контент-фильтры для детских сценариев.

Ограничение тем и моделей.

Ручная проверка критичного контента методистом.

Возможность отключить AI без остановки обучения.

## 12. Безопасность детей

Запрет рекламы и стороннего трекинга.

Приватность по умолчанию.

Ограничение геоданных.

Согласие законных представителей.

Закрытые психологические комнаты.

Модерация коммуникаций.

Кнопка сообщения о проблеме.

## 13. Реагирование на инциденты

Обнаружение и регистрация.

Классификация и приоритет.

Локализация.

Устранение.

Уведомление ответственных и, при необходимости, regulators.

Разбор и корректирующие меры.

Обновление документации и тестов.

## 14. Резервное копирование и восстановление

Ежедневные полные и инкрементальные копии.

Хранение в отдельном контуре.

Шифрование копий.

Регулярные учения по восстановлению.

Целевые показатели: RPO ≤ 15 минут, RTO ≤ 4 часа для критичных данных.

## 15. Аттестация и проверки

Определение класса защищённости.

Модель угроз и требования к СЗИ.

Внедрение мер.

Испытания и аттестация в установленном порядке.

Пентест и устранение замечаний.

Повторные проверки не реже установленного периода.

## 16. Организационные меры

Назначение ответственного за ИБ.

Политики и инструкции.

Обучение сотрудников.

Соглашения о конфиденциальности.

Управление инцидентами.

Управление изменениями.

Контроль подрядчиков и внешних сервисов.

## 17. Ограничения документа

Настоящий документ является проектом. Юридически значимые формулировки,

класс защищённости и перечень обязательных мер подлежат уточнению при

обследовании, согласовании с заказчиком и аттестации.

06-testing/01-strategiya-testirovaniya.md

# Стратегия тестирования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-06-01 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Цели

Подтвердить соответствие функций требованиям ТЗ.

Обеспечить стабильность, безопасность и производительность.

Предотвратить регрессии при миграции и развитии.

Дать объективные данные для приёмки и аттестации.

## 2. Принципы

Тестирование начинается с первых этапов, а не перед релизом.

Автоматизация приоритетна для критичных сценариев.

Каждый дефект имеет воспроизводимый сценарий.

Тестовые данные не должны содержать реальные ПДн без обезличивания.

Для каждой роли проверяются права доступа.

Для офлайна проверяются худшие условия связи.

## 3. Уровни тестирования

| Уровень | Что проверяется | Кто |
| --- | --- | --- |
| Модульное | Функции, сервисы, валидаторы | Разработчики |
| Интеграционное | API, БД, очереди, S3, AI-адаптеры | Разработчики/QA |
| Системное | Сквозные сценарии | QA |
| E2E | Web, Android, iOS | QA |
| Приёмочное | Требования ТЗ | Заказчик/QA |
| Нагрузочное | Пиковые нагрузки | QA/DevOps |
| Безопасность | Уязвимости, права, ПДн | ИБ/пентест |
| Доступность | a11y, контраст, screen readers | QA/UX |
| Совместимость | Браузеры, устройства, ОС | QA |

## 4. Виды тестирования

Функциональное.

Регрессионное.

Дымовое.

Интеграционное.

API-контрактное.

UI/UX.

Кроссбраузерное и кроссплатформенное.

Мобильное (Android/iOS).

Офлайн и синхронизация.

Производительность и нагрузка.

Безопасность.

Доступность.

Локализация RU/BY/EN.

Данные и миграция.

Отказоустойчивость.

AI-качество и безопасность контента.

## 5. Тестовые среды

| Среда | Назначение | Данные |
| --- | --- | --- |
| Dev | Разработка | Синтетические |
| Test | Функциональные тесты | Синтетические |
| Stage | Приёмочные, нагрузочные | Обезличенные |
| Pilot | Опытная эксплуатация | Реальные с согласиями |
| Prod | Промышленная | Реальные |

## 6. Тестовые данные

Генерация синтетических пользователей и классов.

Обезличивание при переносе.

Запрет реальных ПДн в Dev/Test.

Отдельные наборы для 1–2, 3–4, 5–9, 10–11 классов.

Данные для всех ролей и иерархий.

Файлы: PDF, изображения, аудио, вредоносные образцы (в изолированной среде).

## 7. Матрица ролей и прав

Для каждой роли проверяется:

доступ к своим данным;

запрет на чужие данные;

запрет на админские функции;

корректность интерфейса при отсутствии прав;

журналирование значимых действий.

Роли: ученик, родитель/опекун, учитель, директор/завуч, секретарь, методист,

психолог, админ школы, админ города, админ области, глобальный админ.

## 8. Критерии входа в тестирование

Требования согласованы.

Сборка развёрнута на тестовой среде.

Миграции применены.

Тестовые данные подготовлены.

Известные дефекты задокументированы.

## 9. Критерии выхода

Все P0/P1 требования проверены.

Критические и высокие дефекты закрыты.

Регрессия пройдена.

Нагрузочные цели достигнуты.

Пентест без критичных уязвимостей.

Отчёт о тестировании подписан.

## 10. Классификация дефектов

| Уровень | Описание | Срок исправления |
| --- | --- | --- |
| Blocker | Невозможно использовать ключевую функцию | Немедленно |
| Critical | Потеря данных, утечка, обход прав | До релиза |
| High | Ключевая функция работает неверно | До релиза |
| Medium | Ошибка с обходным путём | В ближайшем спринте |
| Low | Косметика, неудобство | По плану |

## 11. Автоматизация

Backend: pytest, httpx.AsyncClient, тестовая БД.

Frontend: Vitest, React Testing Library, Playwright.

Mobile: Flutter integration_test, Patrol.

API: Schemathesis/контрактные тесты.

Нагрузка: k6 или Locust.

Безопасность: SAST, DAST, dependency scan.

CI: тесты на каждый pull request.

## 12. Метрики качества

Покрытие критичных сценариев автотестами ≥ 80%.

Доля автоматизированной регрессии ≥ 60%.

Дефекты на релиз и динамика.

Время исправления.

Доступность и latency.

Доля успешных AI-проверок с ручной валидацией.

## 13. Отчётность

Ежедневный статус в трекере.

Отчёт о тестировании по шаблону ШК-10-02.

Реестр дефектов.

Матрица покрытия требований.

Итоговый акт испытаний.

## Проверки веб-клиента

npm run typecheck — обязательная проверка TypeScript strict.

npm run build — проверка production-сборки Vite и Tailwind.

Ручные сценарии: вход, дашборд, группы, карточка группы, сервисы,

переключение активации, профиль, мобильное меню.

Для пилота проверяется раздача frontend/dist через FastAPI.

Автоматизированные E2E-тесты (Playwright) — следующий шаг.

06-testing/02-programma-i-metodika-ispytaniy.md

# Программа и методика испытаний

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-06-02 |
| Версия | 0.4 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 29.10.2026 |
| Основа | ГОСТ 34.603 (виды испытаний АС) |

## 1. Объект испытаний

ЕООП «Школьник» в объёме этапа/релиза: web, API, мобильные приложения,

интеграции, документация.

## 2. Цель испытаний

Подтвердить выполнение требований ТЗ, готовность к опытной или промышленной

эксплуатации, отсутствие критичных дефектов и соответствие требованиям

безопасности.

## 3. Виды испытаний

Предварительные (заводские).

Функциональные.

Интеграционные.

Нагрузочные.

Испытания на безопасность.

Испытания офлайн-режима.

Испытания мобильных приложений.

Испытания локализации.

Испытания доступности.

Опытная эксплуатация.

Приёмочные.

## 4. Условия проведения

Среда Stage, максимально приближенная к Prod.

Тестовые данные, обезличенные.

Устройства: ПК, Android-планшет/телефон, iPhone.

Браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Safari.

Сеть: нормальная, медленная, нестабильная, полное отключение.

Внешние сервисы: доступны, недоступны, отвечают с ошибкой.

## 5. Объём испытаний по модулям

### 5.1. Аутентификация и роли

Вход/выход, восстановление, блокировка.

MFA для админов.

Матрица прав для всех ролей.

Сессии, refresh, отзыв.

Запрет доступа к чужим данным.

### 5.2. Ученик

Карта тем, прогресс.

Прохождение тестов.

Загрузка фото/аудио/прописей.

ИИ-проверка и разбор.

Офлайн и синхронизация.

Портфолио, календарь, уведомления.

### 5.3. Родитель

Мультидетность.

Успеваемость, посещаемость.

Документы и подписи.

Заявки и записки.

GPS и уведомления (при включении).

Чаты.

### 5.4. Учитель

Классы и ученики.

Конструктор уроков.

Создание работ и заданий.

Проверка и журнал.

Отчёты и экспорт.

ИИ-контент и валидация.

### 5.5. Администрация школы

Кадры и нагрузка.

Расписание и замены.

Дашборды.

Отчёты.

Модерация контента.

Управление доступом.

### 5.6. Секретарь

Заявки на справки.

PDF-генерация.

Записки.

Массовая рассылка.

Статусы подписания.

### 5.7. Методист

Создание контента.

Привязка к учебникам.

Нормативные документы.

ИИ-валидация.

Очередь модерации.

### 5.8. Психолог

Анонимность.

Чат/аудио/видео.

Эскалация.

Закрытые комнаты.

Статистика без ПДн.

### 5.9. Администраторы

Иерархия и назначение прав.

Справочники.

Языки.

Интеграции.

BI.

Аудит.

### 5.10. Системные

Офлайн.

Уведомления.

Мультиязычность.

Резервное копирование.

Мониторинг.

Force Update.

Доступность.

### 5.11. Учебный контент (LMS)

Автотесты: backend/tests/test_lms_api.py.

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| LMS-01 | GET /api/v1/lms/subjects с токеном | 200, список активных предметов |
| LMS-02 | GET /api/v1/lms/topics?grade=5&search=дроб | 200, только темы 5 класса, total и пагинация корректны |
| LMS-03 | GET /api/v1/lms/topics/{id} | 200, тема содержит методики, уроки и учебники |
| LMS-04 | GET /api/v1/lms/topics/by-code/{code} | 200 для существующего кода, 404 для неизвестного |
| LMS-05 | GET /api/v1/lms/textbooks?subject_id=&grade= | 200, фильтрация по предмету и классу |
| LMS-06 | GET /api/v1/lms/courses без school_id от superadmin | 400 |
| LMS-07 | GET /api/v1/lms/courses школьным пользователем | 200, только курсы своей школы |
| LMS-08 | Открытие курса другой школы | 403 |
| LMS-09 | Запрос /lms/* без access-токена | 401 |
| LMS-10 | OpenAPI содержит все маршруты /lms/* | 200, схема валидна |

### 5.12. Тесты и работы (assessment)

Автотесты: backend/tests/test_assessment_api.py,

backend/tests/test_grading.py.

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| ASM-01 | Создание теста с вопросами и вариантами | 201, тест сохранён, question_count корректен |
| ASM-02 | Создание теста без правильного варианта | 400 |
| ASM-03 | Список тестов учителя (mine=true) | 200, только свои тесты школы |
| ASM-04 | Карточка теста | 200, вопросы и правильные ответы доступны staff |
| ASM-05 | Назначение теста классу | 201, target_type=class, status=published |
| ASM-06 | Назначение теста ученику другой школы | 403 |
| ASM-07 | Сдача работы учеником | 200, score, max_score, percent, grade, details |
| ASM-08 | Повторная сдача сверх лимита попыток | 409 |
| ASM-09 | Идемпотентная сдача с тем же operation_id | Возвращается существующий результат |
| ASM-10 | Просроченная сдача | 200, late=true |
| ASM-11 | Родитель запрашивает работу без student_id | 400 |
| ASM-12 | Родитель запрашивает работу чужого ребёнка | 403 |
| ASM-13 | Автопроверка числа 3,5 и 3.5 | Оба варианта верны |
| ASM-14 | Автопроверка дроби, смешанного числа, времени | 1/2, 0,5, 2 1/2, 3.05, 305 распознаются |
| ASM-15 | Автопроверка диктанта | Сходство ≥ 60 % — верно |
| ASM-16 | OpenAPI содержит все маршруты /assessment/* | 200, схема валидна |

### 5.13. Журнал (journal)

Автотесты: backend/tests/test_journal_api.py.

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| JRN-01 | OpenAPI содержит маршруты /journal/* | Все пути объявлены |
| JRN-02 | Запрос журнала без токена | 401 |
| JRN-03 | Ученик получает расписание своего класса | 200, уроки и названия предметов |
| JRN-04 | Ученик запрашивает чужие записи | 403 |
| JRN-05 | Родитель без student_id | 400 |
| JRN-06 | Администратор выставляет оценку и посещаемость | 200, grade/attendance сохранены |
| JRN-07 | Массовое выставление по классу | 200, created=2 |
| JRN-08 | Сводка по ученику | Средний балл и counts посещаемости |
| JRN-09 | Некорректный интервал урока | 422 |
| JRN-10 | Учитель редактирует чужой класс | 403 |
| JRN-11 | Повторное выставление по тому же ключу | Обновление, а не дубль |
| JRN-12 | Границы date_from > date_to | 400 |

## 6. Методика проведения

Подготовить среду и данные.

Провести дымовые тесты.

Выполнить функциональные сценарии.

Зафиксировать результаты и дефекты.

Провести регрессию после исправлений.

Выполнить нагрузочные и ИБ-проверки.

Оформить отчёт и акт.

## 7. Нагрузочные сценарии

| Сценарий | Цель |
| --- | --- |
| 100 тыс. одновременных сессий | Проверка API и БД |
| Пик начала четверти | Устойчивость |
| Массовая загрузка файлов | S3 и очередь |
| 10 тыс. одновременных тестов | Оценка и запись результатов |
| AI-очередь 1 тыс. запросов | Деградация и лимиты |
| Отказ внешнего AI | Работа без ИИ |
| Отказ одной реплики БД | Переключение |

Целевые показатели:

p95 latency ключевых API ≤ 2 с.

Ошибки 5xx ≤ 0,1%.

Доступность ≥ 99,9%.

Восстановление после сбоя ≤ 4 ч (RTO).

## 8. Испытания безопасности

Сканирование уязвимостей.

Пентест внешнего периметра и API.

Проверка RBAC и tenant isolation.

Проверка загрузки файлов.

Проверка SQL/NoSQL injection, XSS, CSRF, SSRF.

Проверка rate limiting.

Проверка логирования и отсутствия ПДн в логах.

Проверка шифрования и управления ключами.

Проверка восстановления и целостности резервных копий.

## 9. Испытания офлайн-режима

Полное отключение сети.

Медленная сеть (2G/3G).

Кратковременные подключения.

Конфликт версий.

Повторная отправка.

Потеря устройства/сессии.

Синхронизация после нескольких дней офлайна.

## 10. Испытания мобильных приложений

Установка, обновление, удаление.

Разные версии Android/iOS.

Разные размеры экранов.

Разрешения камеры, микрофона, геолокации.

Push-уведомления.

Force Update.

Работа в фоне.

Низкий заряд/память.

## 11. Критерии приёмки

Все обязательные сценарии пройдены.

Нет Blocker/Critical.

High закрыты или согласованы с заказчиком.

Нагрузочные цели достигнуты.

Пентест без критичных уязвимостей.

Документация актуальна.

Обучение проведено.

Акт испытаний подписан.

## 12. Отчётные документы

Протоколы тестирования.

Реестр дефектов.

Отчёт о нагрузке.

Отчёт о безопасности.

Матрица покрытия.

Акт испытаний.

Отчёт о тестировании по ШК-10-02.

07-operations/01-razvertyvanie-i-ekspluataciya.md

﻿# Развёртывание и эксплуатация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-07-01 |
| Версия | 0.5 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## 1. Среды

| Среда | Назначение | Домен |
| --- | --- | --- |
| Local | Разработка | localhost |
| Dev | Интеграция | dev.* |
| Stage | Приёмка | stage.* |
| Pilot | Опытная эксплуатация | pilot.* |
| Prod | Промышленная | *.by |

## 2. Локальная разработка

### 2.1. Требования

Python 3.12+.

PostgreSQL 16+ (локально или managed).

Redis 7+.

Node.js 20+ (для frontend и MCP); при отсутствии используется переносимый

дистрибутив в .tools/ (не коммитится).

Docker Desktop (рекомендуется).

Git.

### 2.2. Запуск

cd C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r backend\requirements.txt
copy .env.example .env
# заполнить DATABASE_URL, SECRET_KEY, ADMIN_PASSWORD, JWT_*
cd backend
$env:PYTHONPATH='.'
python -m alembic upgrade head
python -m app.db.seed
uvicorn app.main:app --reload --port 8000

Если Docker недоступен, используется managed PostgreSQL (пилотный контур

Alwaysdata) или локальный PostgreSQL, установленный отдельно. В текущей

рабочей среде Docker, Node.js и локальный PostgreSQL отсутствуют; пилот

работает на managed PostgreSQL.

Frontend:

cd frontend
npm install
npm run dev

Если системного Node.js нет, используйте `.tools/node-v22.14.0-win-x64`,
добавив его в `PATH`. Обязательные проверки перед коммитом:
`npm run typecheck` и `npm run build`.

### 2.3. Проверка

GET /health → 200.

GET /docs → OpenAPI.

Подключение к БД и Redis.

Миграции применены.

## 3. Alwaysdata (пилот)

### 3.1. Сайт

Новый профиль: school-platform-v2.

Адрес пилота: https://school-platform-v2.alwaysdata.net.

SSH: school-platform-v2@ssh-school-platform-v2.alwaysdata.net,

ключ id_ed25519_school_platform.

Каталог проекта: /home/school-platform-v2/school-platform-v2.

Backend: /home/school-platform-v2/school-platform-v2/backend.

Frontend dist: /home/school-platform-v2/school-platform-v2/frontend/dist.

Venv: /home/school-platform-v2/.virtualenvs/school-platform.

Текущий тип сайта: Python WSGI (uWSGI 2.0.31).

uWSGI загружает backend/__init__.py — копию

deploy/alwaysdata/wsgi_entry.py. Адаптер a2wsgi оборачивает FastAPI в

WSGI и добавляет site-packages проекта в sys.path.

Альтернатива — переключить сайт на User program и использовать Uvicorn:

/home/school-platform-v2/.virtualenvs/school-platform/bin/uvicorn app.main:app --host "$IP" --port "$PORT" --proxy-headers --forwarded-allow-ips="*".

Рабочая директория в панели: school-platform-v2/backend (относительно

/home/school-platform-v2).

Переменные: PYTHONPATH=. PYTHONUNBUFFERED=1.

Кэш сайта отключён; WAF — basic; Force HTTPS включён.

Сайт не затрагивает virusadk.alwaysdata.net.

robots.txt закрывает пилот от индексации; добавлены security headers

(X-Robots-Tag, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, HSTS).

### 3.2. PostgreSQL

Используется существующая БД: virusadk_school_platform.

Хост: postgresql-virusadk.alwaysdata.net:5432.

Новый хост успешно подключается к ней; данные и пользователи сохранены.

Пароль хранится в .env и менеджере секретов.

Созданы схемы: iam, org, lms, assessment, journal,

communication, safety, documents, analytics, ai, audit,

system.

Подключены расширения: citext, pgcrypto, pg_trgm, vector,

unaccent, uuid-ossp.

Миграция: 0002_groups_permissions_services (head).

Доступ только с IP/хостов приложения, если возможно.

Ежедневный дамп и проверка восстановления.

### 3.3. Переменные окружения

Задаются в .env на сервере (не коммитится):

DATABASE_URL

REDIS_URL

SECRET_KEY

JWT_*

AI_*

S3_*

CORS_ORIGINS — https://school-platform-v2.alwaysdata.net

### 3.4. Деплой

Подключиться по SSH ключом id_ed25519_school_platform.

Перейти в /home/school-platform-v2/school-platform-v2.

Доставить backend-архив без .env и secrets/.

Распаковать в backend/.

Скопировать deploy/alwaysdata/wsgi_entry.py в backend/__init__.py.

Установить зависимости:

/home/school-platform-v2/.virtualenvs/school-platform/bin/pip install --no-cache-dir -r backend/requirements.txt

и deploy/alwaysdata/requirements-wsgi.txt.

Выполнить PYTHONPATH=. python -m alembic upgrade head в backend/.

Выполнить python -m app.db.seed только при первом развёртывании пустой БД.

Перезапустить сайт: Web → Sites → school-platform-v2 → Restart

(круглая стрелка). Если кнопка не отображается, изменить любую переменную

в Environment и сохранить форму — сохранение настроек сайта перезапускает

uWSGI. Горячая перезагрузка Python-кода не включена (py-autoreload),

поэтому после замены файлов backend перезапуск обязателен.

Проверить /health, /, /groups, /docs, /robots.txt, старый сайт.

При обновлении backend без пересоздания сайта:

Доставить каталог backend/ через scp или git pull.

При изменении каталога прав или групп выполнить python -m app.db.seed.

Перезапустить сайт кнопкой Restart или сохранением Environment.

Проверить /health и один защищённый маршрут; отключение сервиса должно

возвращать 403 с текстом Service '<code>' is disabled for this scope.

### 3.4.1. Публикация веб-клиента

Собрать клиент локально: npm run build в frontend/.

Доставить frontend/dist на пилот в

/home/school-platform-v2/school-platform-v2/frontend/dist.

FastAPI автоматически раздаёт index.html на / и клиентские

маршруты, а /assets/* — из frontend/dist/assets.

API, /health, /docs, /openapi.json и /robots.txt сохраняют

прежнее поведение.

Если frontend/dist отсутствует, / возвращает JSON-описание

сервиса, поэтому backend-only развёртывание остаётся совместимым.

Текущий архив backend и frontend собирается локально и копируется через scp.

Для регулярного деплоя нужно создать отдельный read-only deploy key и перейти

на git pull.

### 3.5. Ограничения пилота

Alwaysdata подходит для пилота и демонстрации, но не заменяет

аттестованный ЦОД для промышленной эксплуатации. Для промышленного контура

требуется отдельная инфраструктура на территории Республики Беларусь.

В пилоте нет Redis, фоновых задач, rate limiting и WAF уровня приложения;

внешние AI-сервисы выключены. Пароль супер-администратора хранится в

backend/.env и должен быть сменён после передачи заказчику.

## 4. Промышленная инфраструктура

Kubernetes или отказоустойчивый кластер ВМ.

PostgreSQL с репликацией.

Redis Cluster.

S3-совместимое хранилище.

WAF, балансировщик, CDN.

Мониторинг и логирование.

Резервный ЦОД.

Сертифицированные СЗИ при необходимости.

## 5. CI/CD

### 5.1. Pipeline

Линтеры и форматирование.

Юнит-тесты.

Интеграционные тесты.

Сборка образов.

Сканирование зависимостей и образов.

Миграции на Stage.

E2E и нагрузочные (по расписанию).

Деплой на Stage/Prod с подтверждением.

### 5.2. Ветки

main — стабильная.

develop — интеграция.

feature/* — задачи.

hotfix/* — срочные исправления.

### 5.3. Версионирование

SemVer: MAJOR.MINOR.PATCH. Мобильные приложения — отдельные versionCode/build.

## 6. Резервное копирование

PostgreSQL: ежедневно, WAL для PITR.

Файлы: ежедневно, версионирование.

Конфигурации: при каждом изменении.

Хранение: 30 дней минимум, для критичных — больше.

Проверка восстановления: ежемесячно.

## 7. Мониторинг

Доступность API и сайта.

Latency p50/p95/p99.

Ошибки 4xx/5xx.

Очереди и их длина.

БД: соединения, медленные запросы, репликация.

AI: ошибки, задержки, расход токенов.

Безопасность: подозрительные входы, аномалии.

Алерты в дежурный канал.

## 8. Логирование

Structured JSON logs.

request_id во всех сервисах.

Запрет ПДн и секретов в логах.

Централизованное хранение.

Срок хранения по политике.

## 9. Обновления

Регулярные окна обслуживания.

Уведомление пользователей.

Canary/blue-green для критичных сервисов.

План отката.

Миграции — обратно совместимые.

## 10. Инциденты

Дежурство и эскалация.

Классификация.

Коммуникация с пользователями.

Постмортем без поиска виновных.

Корректирующие задачи.

## 11. Эксплуатационная документация

Runbook дежурного.

Инструкция по восстановлению.

Инструкция по миграциям.

Инструкция по секретам.

Контакты ответственных.

Схема инфраструктуры.

## 12. Чек-лист запуска

☐ Секреты заданы.

☐ БД создана и мигрирована.

☐ Резервное копирование настроено.

☐ Мониторинг и алерты.

☐ HTTPS и домен.

☐ WAF и rate limiting.

☐ Тестовые пользователи удалены.

☐ Демо-данные не попали в Prod.

☐ Документация обновлена.

☐ Поддержка уведомлена.

08-roadmap/01-plan-razrabotki.md

# План разработки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-08-01 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## 1. Подход

Поэтапная миграция, а не «большой взрыв».

Работающий Flask-сервис не останавливается до переключения.

Каждый этап заканчивается демонстрацией, тестами и обновлением документов.

Приоритет — сохранение текущего функционала и данных.

Юридически значимые функции вводятся после согласования.

## 2. Общая длительность

Ориентировочно 20 месяцев до промышленной эксплуатации при команде

18–22 человека. MVP для пилота — через 8–10 месяцев.

## 3. Команда

| Роль | Кол-во |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 |
| Системный архитектор | 1 |
| Бизнес-аналитик | 1–2 |
| Backend-разработчики | 4 |
| Frontend-разработчики | 3 |
| Mobile-разработчики (Flutter) | 2 |
| QA-инженеры | 2–3 |
| DevOps | 1–2 |
| Специалист по ИБ | 1 |
| UX/UI-дизайнер | 1–2 |
| Методист/контент-методист | 1–2 |
| Технический писатель | 1 |
| Специалист по интеграциям | 1 |

## 4. Этапы и результаты

### Этап 0. Инициализация (1 месяц)

Результаты:

структура проекта;

документация;

правила OpenCode;

репозиторий;

среды и БД;

план миграции.

### Этап 1. Фундамент (2 месяца)

Результаты:

FastAPI skeleton;

PostgreSQL и миграции;

JWT/RBAC;

базовые справочники;

CI/CD;

тестовый контур.

### Этап 2. Перенос ядра (4 месяца)

Результаты:

пользователи, школы, классы;

предметы, темы, пособия;

тесты, работы, результаты;

библиотека;

профили;

базовая аналитика;

паритет с текущей системой.

### Этап 3. Расширение для школы (4 месяца)

Результаты:

электронный журнал;

родительский кабинет;

школьная администрация;

секретариат;

методист;

документооборот;

отчётность.

### Этап 4. Коммуникации и безопасность (3 месяца)

Результаты:

мессенджер;

видео;

психологическая поддержка;

GPS;

уведомления;

модерация.

### Этап 5. Мобильные приложения и офлайн (3 месяца)

Результаты:

Flutter Android;

Flutter iOS;

офлайн-синхронизация;

push;

Force Update;

публикация в сторах.

### Этап 6. Интеграции и аналитика (3 месяца)

Результаты:

ЭЖ/ЭД;

РИОС;

SSO;

BI-дашборды;

отчёты для органов управления.

### Этап 7. Испытания и аттестация (3 месяца)

Результаты:

нагрузочные испытания;

пентест;

аттестация СЗИ;

пилот;

устранение замечаний.

### Этап 8. Ввод в эксплуатацию (1–2 месяца)

Результаты:

приёмочные испытания;

обучение;

промышленный запуск;

передача сопровождения.

## 5. Ключевые вехи

| Веха | Срок | Критерий |
| --- | --- | --- |
| M0 | Месяц 1 | Документы и репозиторий |
| M1 | Месяц 3 | Фундамент и RBAC |
| M2 | Месяц 7 | Паритет ядра |
| M3 | Месяц 11 | Пилотный MVP |
| M4 | Месяц 14 | Школа и документы |
| M5 | Месяц 17 | Мобильные и офлайн |
| M6 | Месяц 20 | Испытания и аттестация |
| M7 | Месяц 21–22 | Промышленный запуск |

## 6. Приоритеты

### P0 — без этого нельзя запускать

перенос ядра;

роли и права;

безопасность;

тесты и журнал;

библиотека;

базовые отчёты;

веб и Android;

резервное копирование.

### P1 — республиканский уровень

iOS;

офлайн;

мессенджер;

видео;

психолог;

GPS;

документы;

ЭЖ/ЭД;

BI;

методист и AI-валидация.

### P2 — развитие

3D-туры;

лаборатории;

профориентация;

олимпиады;

магазин наград;

питание;

пропуска.

## 7. Риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Затягивание миграции | Высокая | Высокое | Поэтапность, паритет-тесты |
| Юридические требования | Средняя | Высокое | Раннее согласование |
| Аттестация СЗИ | Средняя | Высокое | Заложить сроки и бюджет |
| Зависимость от AI | Средняя | Среднее | Резервный провайдер, деградация |
| Слабая инфраструктура школ | Высокая | Среднее | Офлайн, PWA, оптимизация |
| Сопротивление учителей | Средняя | Среднее | Обучение, пилот, поддержка |
| Утечка ПДн | Низкая | Критическое | ИБ, аудит, минимизация |
| Нехватка контента | Высокая | Высокое | Методисты, закупка, AI-помощь |
| Перегрузка команды | Средняя | Высокое | Реалистичный план, буфер |

## 8. Бюджет

Требует отдельной сметы. Основные статьи:

оплата команды;

инфраструктура и лицензии;

AI-токены;

аудит и аттестация;

юридическая экспертиза;

контент и методическая работа;

обучение;

поддержка.

## 9. Управление изменениями

Все изменения — через backlog.

Влияние на сроки и бюджет оценивается.

Критичные изменения согласуются с заказчиком.

Журнал изменений обязателен.

## 10. Критерии готовности к пилоту

Ядро перенесено.

P0-функции работают.

Нет критичных дефектов.

Есть резервное копирование.

Есть поддержка.

Пилотные школы обучены.

Согласованы ПДн и документы.

## 11. Дополнительные работы по новым требованиям (30.10.2026)

### 11.1. Микросервисная модель

☑ Реестр сервисов и манифесты (app/services/registry.py).

☑ Каталог system.services и миграция.

☑ Включение/отключение сервисов по областям.

☑ API /me/services.

☐ Выделение первого сервиса в отдельный процесс (кандидат: library).

☐ API Gateway и маршрутизация по сервисам.

☐ Независимые CI/CD-пайплайны сервисов.

☐ Контрактные тесты между сервисами.

### 11.2. Групповая модель прав

☑ Модель групп, членств, прав и выдач.

☑ Иерархическое разрешение прав и конфликтов.

☑ API управления группами.

☑ /me/permissions.

☑ Seed системных групп и прав.

☐ Матрица прав для всех 13 сервисов и 5 уровней.

☐ Перевод всех пользователей пилота в группы.

☐ Удаление переходного моста LEGACY_ROLE_PERMISSIONS.

☐ Кеширование прав в Redis с инвалидацией.

☐ RLS по scope для критичных таблиц.

### 11.3. Интерфейс

☐ Динамическое меню из /me/services.

☐ Скрытие действий по /me/permissions.

☐ Экран управления группами для школы/города/области/страны.

☐ Экран включения сервисов.

☐ Индикация «функция отключена администратором».

### 11.4. Документация

☑ ШК-03-04 Микросервисы.

☑ ШК-03-05 Группы и права.

☑ ШК-04-02 Модель групп и сервисов.

☐ Руководство администратора по группам.

☐ Руководство по развёртыванию микросервисов.

☐ Обновление DOCX-пакета.

### 11.5. Критерии готовности этапа

Все пользователи пилота входят в группы; мост не используется.

Не менее 3 сервисов запускаются отдельными процессами.

Навигация клиента строится только из /me/services.

Матрица прав покрыта тестами для 8 категорий и 5 уровней.

Аудит изменений групп и активаций включён.

08-roadmap/02-detalnyy-plan-rabot.md

# Детальный план работ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-08-02 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 27.10.2026 |

## Формат

Для каждого этапа указаны работы, результаты и критерии готовности. Спринты —

2 недели. Один спринт может содержать несколько задач, но каждая задача должна

быть проверяемой.

## Этап 0. Инициализация (спринт 0)

### 0.1. Организация

☐ Утвердить владельца продукта и руководителя проекта.

☐ Определить команду и зоны ответственности.

☐ Согласовать инструменты: Git, трекер, мессенджер, документация.

☐ Создать репозиторий и правила ветвления.

☐ Настроить доступы.

### 0.2. Документация

☐ Утвердить концепцию.

☐ Утвердить ТЗ.

☐ Согласовать глоссарий.

☐ Создать реестр документов.

☐ Создать шаблоны отчётов.

### 0.3. Инфраструктура

☐ Создать локальную папку проекта.

☐ Настроить OpenCode и memory bank.

☐ Создать PostgreSQL (managed или локально).

☐ Создать Redis/MinIO или заменить managed-сервисами.

☐ Создать новый сайт на Alwaysdata (пилот).

☐ Настроить домен и HTTPS.

### 0.4. Анализ старого проекта

☐ Инвентаризировать таблицы SQLite.

☐ Инвентаризировать маршруты Flask.

☐ Инвентаризировать шаблоны.

☐ Инвентаризировать Android-экраны и API.

☐ Составить карту миграции.

☐ Оценить объём данных.

Готово, если: документы утверждены, среды доступны, карта миграции

согласована.

## Этап 1. Фундамент (спринты 1–4)

### 1.1. Backend skeleton

☐ Создать backend/app.

☐ Настроить конфигурацию через Pydantic Settings.

☐ Подключить async SQLAlchemy.

☐ Настроить Alembic.

☐ Добавить /health, /ready, /version.

☐ Настроить логирование и request_id.

☐ Настроить обработку ошибок.

### 1.2. БД и модели

☐ Создать схемы iam, org, lms, system, audit.

☐ Модели пользователей, ролей, прав.

☐ Модели регионов, городов, школ, классов.

☐ Модели предметов и тем.

☐ Первые миграции.

☐ Seed-данные для разработки.

### 1.3. Аутентификация и RBAC

☐ Регистрация/вход.

☐ Хеширование паролей.

☐ JWT access/refresh.

☐ Refresh rotation.

☐ Роли и permissions.

☐ Проверка tenant.

☐ MFA для админов.

☐ Тесты матрицы прав.

### 1.4. CI/CD

☐ Линтеры.

☐ Тесты.

☐ Сборка Docker.

☐ Сканирование зависимостей.

☐ Деплой на Stage.

☐ Rollback.

Готово, если: API запускается, миграции применяются, RBAC протестирован,

CI зелёный.

## Этап 2. Перенос ядра (спринты 5–12)

### 2.1. Пользователи и организации

☐ CRUD пользователей.

☐ Импорт из SQLite.

☐ Роли и связи.

☐ Школы, классы, ученики.

☐ Привязка родителей.

☐ Профили.

### 2.2. Контент

☐ Предметы.

☐ Темы.

☐ Уроки.

☐ Пособия PDF.

☐ Загрузка файлов в S3.

☐ Привязка тем к страницам.

☐ Мультиязычные поля.

### 2.3. Тесты и работы

☐ CRUD тестов.

☐ Вопросы и варианты.

☐ Назначение работ.

☐ Прохождение.

☐ Результаты.

☐ ИИ-генерация.

☐ Ручная проверка.

### 2.4. Библиотека

☐ Каталог.

☐ Доступ по классу/школе.

☐ Чтение PDF.

☐ Рекомендации.

☐ История чтения.

### 2.5. Аналитика

☐ Прогресс ученика.

☐ Статистика учителя.

☐ Базовые отчёты.

☐ Экспорт.

### 2.6. Frontend/Android

☐ React-каркас.

☐ Вход и профиль.

☐ Карта тем.

☐ Тесты.

☐ Библиотека.

☐ Паритет с Android.

Готово, если: старый функционал доступен в новом контуре, данные сверены,

тесты проходят.

## Этап 3. Школа и документы (спринты 13–20)

### 3.1. Электронный журнал

☐ Оценки.

☐ Посещаемость.

☐ Расписание.

☐ Замены.

☐ Отчёты.

☐ Права.

### 3.2. Родитель

☐ Мультидетность.

☐ Успеваемость.

☐ Домашние задания.

☐ Документы.

☐ Заявки.

☐ Уведомления.

### 3.3. Администрация школы

☐ Кадры.

☐ Контингент.

☐ Расписание.

☐ Дашборды.

☐ Модерация.

☐ Отчёты.

### 3.4. Секретариат

☐ Шаблоны.

☐ Справки.

☐ Записки.

☐ Рассылка.

☐ Подписи.

☐ Электронная приёмная.

### 3.5. Методист

☐ Нормативные документы.

☐ Валидация ИИ.

☐ Очередь модерации.

☐ Версионирование.

☐ Переводы.

Готово, если: школьные роли работают, документы подписываются, отчёты

формируются.

## Этап 4. Коммуникации и безопасность (спринты 21–26)

### 4.1. Мессенджер

☐ Модели чатов.

☐ WebSocket.

☐ Группы.

☐ Опросы.

☐ Файлы.

☐ Модерация.

☐ Анонимность.

### 4.2. Видео

☐ WebRTC.

☐ Комнаты.

☐ Экран-шеринг.

☐ Запись (по согласованию).

☐ Внешние сервисы.

### 4.3. Психолог

☐ Анонимные обращения.

☐ Чат/аудио/видео.

☐ Эскалация.

☐ Закрытые комнаты.

☐ Линии поддержки.

☐ Статистика.

### 4.4. GPS

☐ Согласия.

☐ Приём координат.

☐ Карта.

☐ Маршруты.

☐ Уведомления.

☐ Сроки хранения.

Готово, если: коммуникации безопасны, психолог работает, GPS соответствует

согласиям.

## Этап 5. Мобильные приложения и офлайн (спринты 27–32)

### 5.1. Flutter

☐ Каркас.

☐ Авторизация.

☐ Навигация по ролям.

☐ Экраны ученика.

☐ Экраны учителя.

☐ Экраны родителя.

☐ Экраны админа.

### 5.2. Офлайн

☐ Локальная БД.

☐ Очередь операций.

☐ Синхронизация.

☐ Конфликты.

☐ Тесты на слабой сети.

### 5.3. Публикация

☐ Push.

☐ Force Update.

☐ Иконки и скриншоты.

☐ Политика конфиденциальности.

☐ Google Play.

☐ App Store.

Готово, если: приложения проходят модерацию, офлайн работает, обновления

управляются.

## Этап 6. Интеграции и BI (спринты 33–38)

☐ ЭЖ/ЭД.

☐ РИОС.

☐ SSO.

☐ BI-дашборды.

☐ Отчёты РОНО/Минобр.

☐ Экспорт.

☐ Мониторинг интеграций.

Готово, если: обмен данными подтверждён, отчёты приняты.

## Этап 7. Испытания и аттестация (спринты 39–44)

☐ Нагрузочные тесты.

☐ Пентест.

☐ Модель угроз.

☐ Аттестация СЗИ.

☐ Пилот.

☐ Сбор замечаний.

☐ Исправления.

☐ Приёмочные испытания.

Готово, если: акты подписаны, критичных дефектов нет.

## Этап 8. Ввод в эксплуатацию

☐ Обучение.

☐ Миграция.

☐ Переключение.

☐ Поддержка.

☐ Передача документации.

☐ Постпроектный мониторинг.

## Контрольные точки

| Точка | Что проверяем |
| --- | --- |
| КТ-0 | Документы и среды |
| КТ-1 | RBAC и фундамент |
| КТ-2 | Паритет ядра |
| КТ-3 | Пилотный MVP |
| КТ-4 | Школьные роли |
| КТ-5 | Мобильные и офлайн |
| КТ-6 | Интеграции |
| КТ-7 | Испытания |
| КТ-8 | Запуск |

09-normative/01-reestr-normativnyh-dokumentov.md

# Реестр нормативных документов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-09-01 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик для юридической проверки |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Назначение

Реестр фиксирует нормативные и методические документы, которые должны

учитываться при проектировании, разработке, испытаниях, аттестации и вводе

платформы в эксплуатацию.

## 2. Важное ограничение

Настоящий перечень является проектной заготовкой. Перед подачей документов в

Министерство образования, ОАЦ или иные органы необходимо:

Проверить актуальность и действующие редакции.

Уточнить применимость к конкретному заказчику и контуру.

Согласовать перечень с юристом и специалистом по защите информации.

Получить официальные разъяснения по спорным требованиям.

## 3. Законодательство Республики Беларусь

| № | Документ | Предмет | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кодекс Республики Беларусь об образовании | Образование | Общие требования к образовательному процессу |
| 2 | Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных» № 99-З | ПДн | Обработка, согласия, права субъектов |
| 3 | Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» № 455-З | Информация, ИС | Общие требования к информационным системам |
| 4 | Закон Республики Беларусь «О государственных секретах» (при применимости) | Гостайна | Если система затрагивает такие сведения |
| 5 | Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» | ЭДО, ЭЦП | Документы и подписи |
| 6 | Иные законы и указы, регулирующие цифровизацию и образование | Разное | По мере необходимости |

## 4. Технические нормативные правовые акты

| № | Документ | Предмет | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 34.602-2020 | ТЗ на создание АС | Структура ТЗ |
| 2 | ГОСТ 34.601-90 | Стадии создания АС | Жизненный цикл |
| 3 | ГОСТ 34.201-89 | Виды и комплектность документов | Комплект документации |
| 4 | РД 50-34.698-90 | Содержание документов | Шаблоны документов |
| 5 | ГОСТ 34.603-92 | Виды испытаний АС | Программа испытаний |
| 6 | СТБ ISO/IEC/IEEE 12207 (действующая редакция) | Процессы ЖЦ ПО | Процессы разработки |
| 7 | СТБ ISO/IEC 27001 (действующая редакция) | СМБИ | Управление ИБ |
| 8 | ТР 2013/027/ВУ «Информационные технологии. Средства защиты информации» | Средства защиты | Выбор СЗИ |
| 9 | Нормативные документы ОАЦ по технической и криптографической защите | Защита информации | Аттестация, СКЗИ |
| 10 | Нормативные документы ОАЦ по аттестации систем защиты информации | Аттестация | Порядок аттестации |
| 11 | СанПиН и ТНПА Минздрава, применимые к работе детей с экранами | Гигиена | Режимы работы, длительность |
| 12 | Нормативные документы Минобразования по электронным учебным изданиям | Контент | Требования к ЭУИ |
| 13 | Нормативные документы Минобразования по дистанционному обучению | Обучение | Организация обучения |
| 14 | Нормативные документы по защите детей от вредной информации | Безопасность детей | Контент-фильтры |

## 5. Документы, которые требуют уточнения

Следующие документы упоминаются в проектных обсуждениях, но требуют

официальной проверки:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь о государственной

автоматизированной информационной системе «Информационное ядро

Республиканской информационно-образовательной среды» (предположительно

№ 77 от 13.02.2026 — проверить).

Приказы ОАЦ о порядке технической и криптографической защиты (номера и

редакции проверить).

Приказы ОАЦ о порядке аттестации систем защиты информации (номера и

редакции проверить).

Отраслевые формы отчётности Министерства образования.

Требования к электронным учебным изданиям и их экспертизе.

## 6. Стандарты качества и разработки

| Область | Документ/практика |
| --- | --- |
| Требования | ГОСТ 34.602-2020, пользовательские истории, матрица трассировки |
| Проектирование | ГОСТ 34.601, архитектурные решения, ADR |
| Разработка | PEP 8, ESLint, code review, статический анализ |
| Тестирование | ГОСТ 34.603, pytest, Playwright, нагрузочные тесты |
| Документирование | ГОСТ 34.201, РД 50-34.698 |
| Конфигурационный менеджмент | Git, SemVer, журнал изменений |
| Управление рисками | Реестр рисков, регулярный пересмотр |
| Безопасность | OWASP ASVS/Top 10, СТБ ISO/IEC 27001, требования ОАЦ |

## 7. Комплект документов для согласования

Концепция.

Техническое задание.

Архитектура.

Модель данных.

Концепция ИБ.

Программа и методика испытаний.

Руководство пользователя.

Руководство администратора.

Руководство по развёртыванию.

Политика обработки ПДн.

Согласия и уведомления.

Модель угроз.

Акт классификации.

Протоколы испытаний.

Акт приёмки.

## 8. Официальные источники

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь: https://pravo.by

Министерство образования Республики Беларусь: https://edu.gov.by

ОАЦ при Президенте Республики Беларусь: https://oac.gov.by

Государственный комитет по стандартизации: https://gosstandart.gov.by

Национальный центр правовой информации: https://ncpi.gov.by

## 9. Ведение реестра

Ответственный: юрист/ИБ.

Пересмотр: перед каждым этапом и перед аттестацией.

Изменения фиксируются в журнале изменений.

Ссылки на конкретные редакции должны храниться в системе управления

документами.

10-reporting/01-shablon-otcheta-o-razrabotke.md

# Шаблон отчёта о разработке

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-01 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Шаблон |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Общие сведения

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | ЕООП «Школьник» |
| Этап/спринт |  |
| Период |  |
| Ответственный |  |
| Версия отчёта |  |
| Статус | Черновик / На согласовании / Утверждён |

## 2. Краткое резюме

Кратко: что сделано, что не сделано, какие риски.

## 3. Выполненные работы

| № | Задача | План | Факт | Результат | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## 4. Изменения функционала

| Модуль | Что изменилось | Влияние | Документация |
| --- | --- | --- | --- |

## 5. Технические решения

Архитектурные решения:

Изменения схемы БД:

Новые зависимости:

Отклонения от плана:

## 6. Тестирование

| Вид теста | Результат | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Юнит-тесты |  |  |
| Интеграционные |  |  |
| E2E |  |  |
| Регрессия |  |  |

## 7. Дефекты

| ID | Описание | Серьёзность | Статус | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 8. Риски и проблемы

| Риск/проблема | Влияние | Меры | Статус |
| --- | --- | --- | --- |

## 9. План на следующий период

| Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |

## 10. Решение о готовности

☐ Этап готов к приёмке.

☐ Требуются доработки.

☐ Есть блокирующие проблемы.

## 11. Подписи

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Технический лидер |  |  |  |
| QA-лид |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |

10-reporting/02-shablon-otcheta-o-testirovanii.md

# Шаблон отчёта о тестировании

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-02 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Шаблон |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Общие сведения

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | ЕООП «Школьник» |
| Релиз/этап |  |
| Среда | Dev / Test / Stage / Pilot / Prod |
| Период |  |
| QA-лид |  |
| Версия отчёта |  |

## 2. Объём тестирования

| Модуль | Проверено | Не проверено | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |

## 3. Результаты

| Показатель | План | Факт | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего тест-кейсов |  |  |  |
| Пройдено |  |  |  |
| Провалено |  |  |  |
| Заблокировано |  |  |  |
| Покрытие критичных сценариев | ≥ 80% |  |  |

## 4. Дефекты

| ID | Модуль | Описание | Серьёзность | Статус | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Сводка по серьёзности

| Серьёзность | Открыто | Закрыто | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker |  |  |  |
| Critical |  |  |  |
| High |  |  |  |
| Medium |  |  |  |
| Low |  |  |  |

## 5. Нагрузочное тестирование

| Сценарий | Цель | Результат | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |

## 6. Безопасность

| Проверка | Результат | Замечания |
| --- | --- | --- |
| RBAC |  |  |
| Tenant isolation |  |  |
| OWASP Top 10 |  |  |
| Загрузка файлов |  |  |
| Секреты и логи |  |  |
| Пентест |  |  |

## 7. Офлайн и мобильные

| Сценарий | Устройство | Результат |
| --- | --- | --- |
| Полный офлайн |  |  |
| Слабая сеть |  |  |
| Синхронизация |  |  |
| Push |  |  |
| Force Update |  |  |

## 8. Выводы

Готовность к релизу:

Блокирующие проблемы:

Рекомендации:

## 9. Приложения

Ссылка на тест-план.

Ссылка на реестр дефектов.

Логи и скриншоты.

Матрица покрытия.

## 10. Подписи

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-лид |  |  |  |
| Технический лидер |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |

10-reporting/03-zhurnal-riskov.md

# Журнал рисков

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-03 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 27.10.2026 |

## Правила

Риск оценивается по вероятности (1–5) и влиянию (1–5).

Приоритет = вероятность × влияние.

Владелец риска назначается всегда.

Пересмотр — не реже раза в две недели и перед вехами.

## Реестр

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Приоритет | Меры | Владелец | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Затягивание миграции | 4 | 5 | 20 | Поэтапность, паритет-тесты, буфер | РП | Открыт |
| R-02 | Несоответствие требованиям ПДн | 3 | 5 | 15 | Юрист, ИБ, согласия | ИБ | Открыт |
| R-03 | Задержка аттестации СЗИ | 3 | 5 | 15 | Ранний старт, подрядчик | ИБ | Открыт |
| R-04 | Сбой внешнего AI | 3 | 3 | 9 | Резервный провайдер, деградация | Архитектор | Открыт |
| R-05 | Слабая инфраструктура школ | 4 | 3 | 12 | Офлайн, PWA, оптимизация | Архитектор | Открыт |
| R-06 | Нехватка качественного контента | 4 | 5 | 20 | Методисты, закупка, AI | Методист | Открыт |
| R-07 | Сопротивление педагогов | 3 | 3 | 9 | Обучение, пилот, поддержка | РП | Открыт |
| R-08 | Утечка ПДн | 2 | 5 | 10 | ИБ, аудит, минимизация | ИБ | Открыт |
| R-09 | Перегрузка команды | 3 | 4 | 12 | Реалистичный план, найм | РП | Открыт |
| R-10 | Зависимость от одного подрядчика | 3 | 4 | 12 | Документация, передача знаний | РП | Открыт |

## Журнал изменений

| Дата | ID | Изменение | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2026 | R-01…R-10 | Создан реестр | РП |

10-reporting/04-zhurnal-izmeneniy.md

# Журнал изменений

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-04 |
| Версия | 0.7 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## Правила

Каждое изменение требований, архитектуры, API, схемы БД или безопасности

фиксируется.

Указывается влияние на сроки, тесты и документацию.

Критичные изменения согласуются с заказчиком.

Запись не удаляется; отмена оформляется новой записью.

## Журнал

| № | Дата | Автор | Область | Описание | Причина | Влияние | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.10.2026 | РП | Проект | Создан новый проект school-platform-v2 | Миграция на FastAPI/React/PostgreSQL | Новый контур | Утверждено |
| 2 | 27.10.2026 | Архитектор | Архитектура | Выбран модульный монолит | Снижение сложности на старте | Сроки/команда | Утверждено |
| 3 | 27.10.2026 | ИБ | Безопасность | Введены требования к ПДн и аудиту | Законодательство РБ | Обязательно | Утверждено |
| 4 | 27.10.2026 | Аналитик | Требования | Завершён анализ Flask/SQLite: 37 таблиц, 60 шаблонов, роли, отчёты | Миграция | Карта миграции v0.2 | Утверждено |
| 5 | 27.10.2026 | Архитектор | Backend | Создан FastAPI skeleton, health, OpenAPI | Этап 1 | Новый API | Утверждено |
| 6 | 27.10.2026 | Архитектор БД | БД | Создана миграция 0001_initial: iam, org, audit | Этап 1 | Схема пилота | Утверждено |
| 7 | 27.10.2026 | ИБ | Безопасность | JWT RS256, refresh-токены SHA-256, RBAC, аудит | Требования ИБ | Новые зависимости | Утверждено |
| 8 | 27.10.2026 | Архитектор | Мультитенантность | Введён school_id и запрет cross-tenant | Школы/роли | Все школьные эндпоинты | Утверждено |
| 9 | 27.10.2026 | DevOps | Инфраструктура | Пилотный сайт переключён на User program (Uvicorn) | Запуск API | Сайт #1092629 | Утверждено |
| 10 | 27.10.2026 | DevOps | Инфраструктура | Working directory в Alwaysdata задаётся относительно home | Ошибка запуска | Документация обновлена | Утверждено |
| 11 | 27.10.2026 | DevOps | Безопасность | Отключён кэш сайта, добавлены security headers и robots.txt | Защита пилота | Новый релиз | Утверждено |
| 12 | 29.10.2026 | Архитектор БД | БД | Добавлена миграция 2c27d5a2ed88: lms, assessment, journal, analytics, ai, communication | Этап 2 | Новые домены | Утверждено |
| 13 | 29.10.2026 | Аналитик | Миграция | Реализован идемпотентный импорт SQLite → PostgreSQL (app.db.import_legacy) | Перенос ядра | Требуется прогон на Stage | Утверждено |
| 14 | 29.10.2026 | Архитектор | API | Добавлен API учебного контента /api/v1/lms/*: предметы, темы, методики, учебники, курсы | Этап 2 | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 15 | 29.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены тесты LMS API (чтение, фильтры, tenant-правила, OpenAPI) | Контроль качества | 13 тестов зелёные | Утверждено |
| 16 | 29.10.2026 | Архитектор | API | Добавлен домен /api/v1/assessment/*: тесты, назначения, сдача, результаты | Этап 2 | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 17 | 29.10.2026 | Разработчик | Оценивание | Автопроверка выбора, чисел, дробей, времени, текста, чтения и диктанта | Паритет со старым контуром | Оценки без учителя | Утверждено |
| 18 | 29.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены тесты assessment API и сервиса оценивания | Контроль качества | 30 тестов зелёные | Утверждено |
| 19 | 29.10.2026 | Архитектор | API | Добавлено расписание /api/v1/journal/schedule с недельной сеткой и периодами | Этап 2 | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 20 | 29.10.2026 | Разработчик | Журнал | Добавлены оценки, посещаемость, массовое выставление и сводка /journal/* | Этап 2 | Новый функционал | Утверждено |
| 21 | 29.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены тесты журнала: расписание, права, оценки, bulk и сводка | Контроль качества | 42 теста зелёные | Утверждено |
| 22 | 30.10.2026 | Архитектор | Архитектура | Принята микросервисная модель в монорепозитории: сервисы с манифестами, режим общего шлюза и отдельного процесса | Требование гибкого включения функционала | Новые документы ШК-03-04, ШК-04-02 | Утверждено |
| 23 | 30.10.2026 | Архитектор / ИБ | Доступ | Введена групповая модель прав (GBAC): группы на 5 уровнях, наследование, allow/deny, срок действия | Требование назначать права группам, а не пользователям | Заменяет прямое назначение прав | Утверждено |
| 24 | 30.10.2026 | Архитектор БД | БД | Миграция 0002_groups_permissions_services: iam.groups, group_memberships, permissions, group_permissions, system.services, service_activations | Новые требования | Требуется alembic upgrade head | Утверждено |
| 25 | 30.10.2026 | Архитектор | API | Добавлены /api/v1/groups/*, /api/v1/services/*, /api/v1/me/permissions, /api/v1/me/services | Управление группами и видимостью сервисов | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 26 | 30.10.2026 | Разработчик | Сервисы | Реализован реестр сервисов app/services/registry.py и фабрика отдельного приложения app/service_app.py | Независимый запуск сервисов | Новый режим деплоя | Утверждено |
| 27 | 30.10.2026 | Разработчик | Seed | Seed создаёт каталог прав/сервисов, республиканские активации, школьные и классные группы, членства по ролям | Переход на группы | Идемпотентный запуск | Утверждено |
| 28 | 30.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены unit- и API-тесты групп, прав, сервисов и активаций; отчёт ШК-10-10 | Контроль качества | 87 тестов зелёные | Утверждено |
| 29 | 30.10.2026 | DevOps | Репозиторий | Проект переведён на новый GitHub-репозиторий ruslanadamcuk5/school-platform-v2 с отдельным deploy-ключом | Старый аккаунт недоступен | Новый remote | Утверждено |
| 30 | 30.10.2026 | РП | Документация | Обновлён пакет документации до версии 0.6: ТЗ, архитектура, модель данных, план, матрица, реестр | Новые требования | DOCX пересобран | Утверждено |
| 31 | 30.10.2026 | DevOps | БД | Миграция 0002 и seed применены к пилотной PostgreSQL: 73 права, 14 сервисов, 14 активаций, 30 групп, 215 выдач | Ввод групповой модели | Пилот на 0002_groups_permissions_services | Утверждено |
| 32 | 30.10.2026 | Разработчик | UI | Создан React-клиент: вход, дашборд, группы и права, каталог сервисов, профиль, динамическое меню из /me/services | Требование визуального контроля и постепенного развития фронтенда | Новый веб-клиент | Утверждено |
| 33 | 30.10.2026 | DevOps | Пилот | FastAPI раздаёт собранный frontend/dist на /, сохраняя API, /health, /docs и /robots.txt | Единый адрес пилота для API и UI | Новый режим публикации | Утверждено |
| 34 | 30.10.2026 | QA | Стабильность | Исправлены 500 в карточке группы (ленивые связи детей), CORS /health, конфликт Tailwind-классов; добавлен тест дочерних групп | Найдено при визуальной проверке | 88 тестов зелёные | Утверждено |
| 35 | 30.10.2026 | DevOps | Пилот | Новый профиль school-platform-v2.alwaysdata.net: backend, React-клиент, БД virusadk_school_platform, WSGI-адаптер a2wsgi; проверены 73 права, 30 групп, 14 сервисов, 11 включённых | Перенос пилота на отдельный профиль | Рабочий контур на новом домене; старый сайт не изменён | Утверждено |
| 36 | 30.10.2026 | Разработчик | Доступ | Домены journal, assessment, library, lms проверяют активацию сервиса и групповое право на каждом маршруте; родителям добавлено assessment.results.read; 8 новых route-level тестов | Требование включать функционал и права по областям | 96 тестов зелёные; API возвращает 403 при отключённом сервисе или отсутствии права | Утверждено |
| 37 | 30.10.2026 | DevOps | Эксплуатация | Уточнён перезапуск пилота: кнопка Restart на странице сайта или сохранение Environment; py-autoreload отключён. Живой пилот перезапущен, отключение library проверено ответом 403 и восстановлено | Кнопки Restart не было в разделе Processes | Новый worker uWSGI загрузил проверки доступа; /health 200 | Утверждено |

## Шаблон записи

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер |  |
| Дата |  |
| Автор |  |
| Область | Требования / Архитектура / API / БД / ИБ / UI |
| Описание |  |
| Причина |  |
| Влияние |  |
| Согласование |  |
| Статус | Предложено / Утверждено / Отклонено |

10-reporting/05-otchet-o-zavershenii-etapa-0.md

# Отчёт о завершении этапа 0

Проект: ЕООП «Школьник» (school-platform-v2)

Этап: 0 — инициализация и пилотная инфраструктура

Дата: 27.10.2026

Статус: этап завершён; прикладной код платформы ещё не реализован

## 1. Идентификация проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название папки | school-platform-v2 |
| Полный путь | C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2 |
| GitHub | https://github.com/ruslanadamcuk5/school-platform-v2 (private) |
| Пилотный сайт | https://school-platform-v2.185.31.40.24.nip.io |
| Основная ветка | main |

Работающий проект C:\Users\adamrv\Documents\edu-math не изменялся.

## 2. Что выполнено

### 2.1. Структура проекта

Созданы каталоги backend, frontend, docs, deploy, scripts,

.opencode/memory-bank.

Добавлены opencode.json, AGENTS.md, .gitignore, .env.example,

docker-compose.yml, README.md.

Настроены правила работы AI-агента и память проекта.

### 2.2. Документация

Подготовлен пакет из 23 проектных документов в Markdown и DOCX:

реестр документации;

концепция платформы;

техническое задание;

функциональные требования по ролям;

требования к интеграциям;

матрица соответствия;

карта миграции;

архитектура и блок-схема;

модель данных;

концепция информационной безопасности;

стратегия тестирования;

программа и методика испытаний;

развёртывание и эксплуатация;

план разработки и детальный план работ;

реестр нормативных документов;

шаблоны отчётов, журнал рисков, журнал изменений;

правила OpenCode и промпты.

DOCX-файлы находятся в docs\word\. Общий пакет:

docs\word\ЕООП_Школьник_Полный_пакет_документации.docx.

### 2.3. GitHub

Создан приватный репозиторий ruslanadamcuk5/school-platform-v2.

Настроен SSH-доступ через ключ id_ed25519_uchus.

Ветка main отправлена в удалённый репозиторий.

Секреты, .env, secrets/, приватные ключи в Git не попадают.

### 2.4. PostgreSQL на Alwaysdata

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Хост | postgresql-virusadk.alwaysdata.net |
| Порт | 5432 |
| База | virusadk_school_platform |
| Пользователь | virusadk |
| Версия | PostgreSQL 17.11 |

Созданы схемы:

iam, org, lms, assessment, journal, communication,
safety, documents, analytics, ai, audit, system

Подключены расширения:

citext, pgcrypto, pg_trgm, vector, unaccent, uuid-ossp

Проверка подключения выполнена с локальной машины: подключение успешно,

база и пользователь соответствуют ожидаемым.

### 2.5. Пилотный сайт на Alwaysdata

Создан отдельный сайт, не затрагивающий virusadk.alwaysdata.net.

Тип: Static files (временная страница-заглушка).

Адрес: https://school-platform-v2.185.31.40.24.nip.io.

Корень: /home/virusadk/school-platform-v2/public.

Выпущен SSL-сертификат Let's Encrypt, срок действия до 25.01.2027.

Включён Force HTTPS: HTTP отвечает 301 на HTTPS.

Закрыта индексация поисковиками (robots.txt, noindex).

Страница-заглушка проверена: HTTPS 200, содержимое на русском языке.

### 2.6. Локальные секреты

Создан .env с реальными параметрами подключения к БД и SECRET_KEY.

Сгенерированы ключи JWT secrets/jwt_private.pem и

secrets/jwt_public.pem.

.env, secrets/, *.pem исключены из Git.

Пароль БД не публикуется в документации и репозитории.

## 3. Результаты проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| git status | рабочее дерево чистое |
| git ls-remote origin | ветка main доступна |
| GitHub-репозиторий | приватный, файлы видны владельцу |
| HTTPS-сайт | 200, 6771 байт |
| HTTP → HTTPS | 301 Moved Permanently |
| robots.txt | 200, Disallow: / |
| PostgreSQL | подключение успешно, PostgreSQL 17.11 |
| Схемы БД | 12 из 12 |
| Расширения БД | 7 подключены |
| DOCX-пакет | 24 файла, около 1,01 МБ |

## 4. Что не входит в этап 0

Следующие компоненты ещё не реализованы и должны выполняться на этапах

1–5 согласно детальному плану:

FastAPI-приложение, модели SQLAlchemy, миграции Alembic;

JWT-аутентификация, RBAC, multi-tenancy;

React-интерфейс;

перенос функций Flask-приложения;

электронный журнал, отчёты, документооборот;

мессенджер, видео, GPS, психологическая поддержка;

AI-валидация контента;

Flutter-приложения для Android и iOS;

офлайн-режим и синхронизация;

публикация в Google Play и App Store;

интеграции с государственными системами;

аттестация СЗИ и промышленный ЦОД.

## 5. Ограничения пилота

Домен nip.io является техническим. Для сдачи проекта и промышленной

эксплуатации нужен собственный домен, например school.example.by.

Alwaysdata подходит для пилота и демонстрации, но не заменяет

аттестованный ЦОД на территории Республики Беларусь.

Реальные персональные данные детей в пилот не переносятся до утверждения

политики обработки ПДн и мер защиты.

Юридически значимые разделы документации требуют согласования с

заказчиком, юристом, ОАЦ и Министерством образования.

## 6. Следующие шаги

Проанализировать существующее Flask-приложение edu-math:

модели, маршруты, шаблоны, роли, отчёты.

Заполнить карту миграции docs/02-tz/05-karta-migracii.md.

Создать FastAPI skeleton с /health и OpenAPI.

Подключить SQLAlchemy 2.0 async и Alembic к пилотной БД.

Реализовать JWT, RBAC и multi-tenancy.

Перенести ядро: пользователи, школы, классы, предметы, тесты.

Переключить сайт Alwaysdata с Static files на User program.

Начать React-интерфейс и мобильные клиенты.

## 7. Вывод

Этап 0 выполнен: проект выделен в отдельную папку, создан GitHub-репозиторий,

развёрнута отдельная PostgreSQL-база, создан отдельный пилотный сайт с HTTPS,

подготовлен полный комплект проектной документации в Markdown и Word.

Прикладная платформа пока не реализована; следующий этап — анализ и перенос

существующего функционала.

10-reporting/06-otchet-o-zavershenii-etapa-1.md

# Отчёт о завершении этапа 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-06 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 27.10.2026 |
| Этап | 1. Анализ и пилотный backend |
| Исполнитель | Команда проекта |

## 1. Цель этапа

Проанализировать работающее Flask/SQLite-приложение, зафиксировать карту

миграции, создать FastAPI-backend, подключить PostgreSQL, реализовать JWT,

RBAC и мультитенантность, развернуть пилотный контур на отдельном сайте

Alwaysdata, не затрагивая действующий virusadk.alwaysdata.net.

## 2. Выполнено

### 2.1. Анализ старого контура

Проанализированы 37 таблиц SQLite, 12 групп маршрутов, 60 HTML-шаблонов,

4 роли, отчёты и выгрузки.

Зафиксированы объёмы: 8 предметов, 259 тем, 10 учебников, 248 связей

«учебник — тема», 63 методики, 10 пользователей, 4 работы, 15 попыток.

Заполнена карта миграции ШК-02-05 версии 0.2: таблицы, API, шаблоны, роли,

отчёты, порядок переноса, контроль качества и риски.

Старый проект C:\Users\adamrv\Documents\edu-math не изменялся.

### 2.2. Backend

Создан FastAPI-проект с /health, /api/v1/health, /api/v1/meta,

OpenAPI /openapi.json, /docs, /redoc.

Подключены SQLAlchemy 2.0 async, asyncpg, Alembic.

Создана миграция 0001_initial: схемы iam, org, audit, таблицы

users, refresh_tokens, schools, classes, class_memberships,

events.

Реализованы JWT RS256 access-токены и opaque refresh-токены с хранением

SHA-256, ротацией и отзывом.

Реализованы роли superadmin, admin, methodologist, teacher,

student, parent, psychologist, secretary.

Реализована мультитенантность по school_id с запретом cross-tenant.

Реализованы административные эндпоинты: статистика, пользователи, аудит.

Пароли хранятся через bcrypt (12 rounds); логин и email — citext.

Добавлены unit-тесты безопасности и OpenAPI; выполнены успешно (7 тестов).

### 2.3. Пилотная БД

Миграция применена к PostgreSQL virusadk_school_platform.

Создана пилотная школа, классы 1–11 и супер-администратор.

Проверены вход, /me, школы, классы, статистика, RBAC, cross-tenant,

ротация refresh-токена и logout.

Пароль администратора хранится только в локальном .env и на сервере,

в репозиторий не попадает.

### 2.4. Пилотный сайт

Отдельный сайт https://school-platform-v2.185.31.40.24.nip.io переключён

с Static files на User program (Uvicorn).

Действующий сайт https://virusadk.alwaysdata.net не затрагивался.

SSL и Force HTTPS сохранены.

## 3. Результаты проверок

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| alembic upgrade head | Успешно |
| /health | 200, БД ok |
| /docs / /openapi.json | Доступны |
| Вход superadmin | 200 |
| /api/v1/auth/me | 200 |
| Список школ и классов | 200 |
| Статистика школы | 200 |
| Cross-tenant запрос | 403 |
| RBAC teacher → admin | 403 |
| Повторное использование refresh-токена | 401 |
| Logout и отзыв refresh | 401 после отзыва |
| pytest | 7 passed |
| ruff | Без ошибок |
| alembic check | No new upgrade operations detected |
| Старый сайт virusadk.alwaysdata.net | 200, работает |

## 4. Ограничения

Пилотный контур не является промышленным.

Нет собственного домена, используется технический nip.io.

Нет Redis, фоновых задач, rate limiting и WAF.

React и Flutter ещё не начаты.

Данные старого контура ещё не перенесены; выполнен только анализ и карта.

Пароль супер-администратора нужно сменить после передачи заказчику.

## 5. Следующий этап

Перенести справочники и пользователей в PostgreSQL.

Реализовать домены LMS, Assessment, Journal.

Создать React-интерфейс входа и кабинетов.

Создать Flutter-клиенты Android/iOS.

Подключить Redis, фоновые задачи и rate limiting.

Подготовить программу и методику испытаний по ролям.

## 6. Вывод

Этап 1 выполнен в объёме пилотного backend. Создан безопасный фундамент для

дальнейшей миграции: API-first, PostgreSQL, JWT, RBAC и мультитенантность.

Старый контур продолжает работать без изменений.

10-reporting/07-otchet-o-testirovanii-lms-api.md

# Отчёт о тестировании API учебного контента (LMS)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-07 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 29.10.2026 |
| Объект испытаний | /api/v1/lms/* |
| Стенд | Локальная среда разработки, Windows, Python 3.13 |
| Инструменты | pytest 8.3.4, httpx, FastAPI TestClient/ASGITransport, ruff 0.8.4 |

## 1. Цель

Подтвердить корректность API чтения учебного контента: предметы, темы,

методики, уроки, учебники и курсы, а также соблюдение аутентификации и

мультитенантности.

## 2. Состав автоматических тестов

Файл: backend/tests/test_lms_api.py.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Ожидаемый результат | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LMS-01 | test_lms_subjects_are_listed | Список активных предметов | 200, code=math | Пройден |
| LMS-02 | test_lms_topics_support_filters_and_pagination | Фильтры grade, search, пагинация | 200, total=1, limit=10 | Пройден |
| LMS-03 | test_lms_topic_detail_includes_methods_lessons_and_books | Тема с методиками, уроками и учебниками | 200, все блоки присутствуют | Пройден |
| LMS-04 | test_lms_requires_authentication | Запрос без access-токена | 401 | Пройден |
| LMS-05 | test_courses_require_school_for_superadmin | superadmin без school_id | 400 | Пройден |
| LMS-06 | test_lms_routes_are_in_openapi | Наличие маршрутов в OpenAPI | Все пути объявлены | Пройден |

Дополнительно регрессионные тесты:

tests/test_security.py — 5 тестов JWT/паролей/refresh-токенов.

tests/test_openapi.py — 2 теста OpenAPI и Bearer-схемы.

## 3. Команды запуска

cd C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2
.venv\Scripts\python.exe -m ruff check backend/app backend/tests
cd backend
..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

## 4. Результаты

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Ruff | All checks passed! |
| Pytest | 13 passed, 2 warnings in 9.58s |
| Покрытие новых маршрутов | 6 тестов LMS API + 2 OpenAPI |
| Критичные дефекты | Не выявлены |

Предупреждения pytest относятся к библиотеке python-jose и не влияют на

функциональность: рекомендуется заменить datetime.utcnow() в зависимости

при обновлении библиотеки.

## 5. Сценарии для ручной проверки на Stage

Открыть /docs, убедиться, что группа lms отображается.

Выполнить вход, получить access-токен.

Вызвать /api/v1/lms/subjects, /topics?grade=5, /textbooks?grade=5.

Проверить, что школьный пользователь не видит курсы другой школы.

Проверить, что запрос без токена возвращает 401.

## 6. Вывод

API учебного контента реализован и проверен автоматическими тестами.

Функционал готов к следующему шагу: API тестов, работ и журнала. Для приёмки

на Stage требуется прогнать сценарии на реальной PostgreSQL с импортированными

данными старого контура.

10-reporting/08-otchet-o-testirovanii-assessment-api.md

# Отчёт о тестировании API тестов и работ (assessment)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-08 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 29.10.2026 |
| Объект испытаний | /api/v1/assessment/*, сервис автопроверки |
| Стенд | Локальная среда разработки, Windows, Python 3.13 |
| Инструменты | pytest, httpx/ASGITransport, ruff |

## 1. Цель

Подтвердить работоспособность домена оценивания: создание тестов, назначение

работ, сдача учеником, автопроверка, результаты для учителя и родителя,

соблюдение ролей и мультитенантности.

## 2. Состав автоматических тестов

Файлы:

backend/tests/test_assessment_api.py — API и роли;

backend/tests/test_grading.py — правила автопроверки.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-01 | test_assessment_routes_are_in_openapi | Все маршруты /assessment/* объявлены | Пройден |
| ASM-02 | test_assessment_requires_authentication | Запрос без токена — 401 | Пройден |
| ASM-03 | test_superadmin_needs_school_scope | superadmin без school_id — 400 | Пройден |
| ASM-04 | test_teacher_lists_quizzes_with_question_counts | Список тестов и question_count | Пройден |
| ASM-05 | test_unknown_quiz_returns_404 | Неизвестный тест — 404 | Пройден |
| ASM-06 | test_student_submission_is_auto_graded | Сдача, score/max_score, percent, grade, details | Пройден |
| ASM-07 | test_retry_is_rejected_when_attempts_are_exhausted | Лимит попыток — 409 | Пройден |
| ASM-08 | test_normalize_handles_whitespace_case_and_yo | Нормализация текста | Пройден |
| ASM-09 | test_single_choice_accepts_text_and_option_id | Выбор по тексту и UUID варианта | Пройден |
| ASM-10 | test_multiple_choice_requires_all_correct_options | Множественный выбор | Пройден |
| ASM-11 | test_text_and_number_answers_use_payload | Числа 3,5 и 3.5 | Пройден |
| ASM-12 | test_fraction_mixed_number_and_time_answers | Дроби, смешанные числа, время | Пройден |
| ASM-13 | test_read_task_is_credited_on_submission | Задание «прочитать» | Пройден |
| ASM-14 | test_dictation_uses_similarity_threshold | Диктант, порог 60 % | Пройден |
| ASM-15 | test_grade_scale_and_summary | 10-балльная шкала | Пройден |
| ASM-16 | test_teacher_assigns_quiz_to_class | Назначение теста классу, question_count | Пройден |
| ASM-17 | test_teacher_cannot_assign_to_another_school_class | Класс другой школы — 403 | Пройден |

## 3. Команды запуска

cd C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2
.venv\Scripts\python.exe -m ruff check backend/app backend/tests
cd backend
..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

## 4. Результаты

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Ruff | All checks passed! |
| Pytest | 30 passed, 2 warnings |
| Новые тесты assessment | 17 |
| Критичные дефекты | Не выявлены |

Предупреждения относятся к python-jose (datetime.utcnow()), не влияют на

функциональность.

## 5. Сценарии для ручной проверки на Stage

Создать тест из 5 вопросов: одиночный выбор, число, дробь, время, текст.

Назначить тест классу и ученику.

Сдать работу учеником, проверить score, percent, grade, details.

Повторить сдачу сверх лимита — получить 409.

Открыть результаты учителем, проверить список учеников и попытки.

Открыть работу родителем с student_id своего ребёнка — 200; чужого — 403.

Проверить, что ученик другой школы не видит и не сдаёт работу — 403.

Проверить идемпотентность: повторный POST с тем же operation_id.

## 6. Вывод

Домен assessment реализован: тесты, назначения, сдача, автопроверка,

результаты и роли. Автотесты зелёные. Для приёмки требуется прогнать сценарии

на Stage с реальной PostgreSQL и импортированными данными старого контура.

10-reporting/09-otchet-o-testirovanii-journal-api.md

# Отчёт о тестировании API журнала (journal)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-09 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 29.10.2026 |
| Объект испытаний | /api/v1/journal/*: расписание, оценки, посещаемость, сводка |
| Стенд | Локальная среда разработки, Windows, Python 3.13 |
| Инструменты | pytest, httpx/ASGITransport, ruff |

## 1. Цель

Подтвердить работоспособность журнала: недельное расписание, выставление

оценок и посещаемости, массовое заполнение, сводка, роли и мультитенантность.

## 2. Состав автоматических тестов

Файл: backend/tests/test_journal_api.py.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| JRN-01 | test_journal_routes_are_in_openapi | Все маршруты /journal/* объявлены | Пройден |
| JRN-02 | test_journal_requires_authentication | Запрос без токена — 401 | Пройден |
| JRN-03 | test_student_schedule_uses_class_membership | Расписание класса ученика, названия предмета и класса | Пройден |
| JRN-04 | test_student_cannot_read_another_student_entries | Чужие записи — 403 | Пройден |
| JRN-05 | test_parent_must_pass_child_id | Родитель без student_id — 400 | Пройден |
| JRN-06 | test_admin_saves_grade_and_attendance | Оценка 9 и present сохранены, имена подставлены | Пройден |
| JRN-07 | test_bulk_grading_creates_entries | Массовое выставление: created=2 | Пройден |
| JRN-08 | test_journal_summary_groups_grades_and_attendance | Средний балл 8.5, counts present/absent | Пройден |
| JRN-09 | test_schedule_rejects_end_before_start | end_time <= start_time — 422 | Пройден |
| JRN-10 | test_teacher_cannot_edit_foreign_class_schedule | Чужой класс — 403 | Пройден |
| JRN-11 | test_existing_entry_is_updated_not_duplicated | Upsert по ключу, дубль не создаётся | Пройден |
| JRN-12 | test_date_range_is_validated | date_from > date_to — 400 | Пройден |

## 3. Команды запуска

cd C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2
.venv\Scripts\python.exe -m ruff check backend/app backend/tests
cd backend
..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

## 4. Результаты

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Ruff | All checks passed! |
| Pytest | 42 passed, 2 warnings |
| Новые тесты журнала | 12 |
| Критичные дефекты | Не выявлены |

Предупреждения относятся к python-jose (datetime.utcnow()), не влияют на

функциональность.

## 5. Сценарии для ручной проверки на Stage

Открыть расписание класса, добавить урок, изменить время и удалить.

Проверить, что end_time <= start_time отклоняется.

Учитель открывает только свои классы; чужой класс — 403.

Ученик видит расписание своего класса и свои оценки.

Родитель открывает журнал ребёнка с student_id; без него — 400.

Выставить оценку и посещаемость одному ученику, затем повторно — проверить

обновление без дубля.

Массово заполнить журнал класса, проверить created/updated.

Открыть сводку: средний балл, количество оценок и отметок посещаемости.

Проверить изоляцию школ: ученик/учитель другой школы не видит данные.

Проверить date_from/date_to и пагинацию записей.

## 6. Вывод

Домен journal реализован: расписание, оценки, посещаемость, массовое

выставление и сводка. Автотесты зелёные. Для приёмки требуется прогнать

сценарии на Stage с реальной PostgreSQL и импортированным расписанием.

10-reporting/10-otchet-o-testirovanii-groups-services.md

# Отчёт о тестировании групп, прав и реестра сервисов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-10 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Объект испытаний | iam.groups, iam.group_permissions, system.services, system.service_activations, /api/v1/groups/*, /api/v1/services/*, /api/v1/me/* |
| Стенд | Локальная среда разработки, Windows, Python 3.13 |
| Инструменты | pytest, ruff, Alembic offline SQL |

## 1. Цель

Подтвердить: права назначаются группам; наследование и конфликты работают

детерминированно; администратор не выходит за свою область; сервисы

включаются и отключаются по иерархии; ядро нельзя отключить; каждый сервис

запускается отдельным приложением.

## 2. Состав автоматических тестов

### 2.1. Разрешение прав и активаций

Файл: backend/tests/test_access_resolution.py.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| GB-T01 | test_most_specific_scope_wins | Школьный deny перекрывает республиканский allow | Пройден |
| GB-T02 | test_class_allow_overrides_school_deny | Классный allow перекрывает школьный deny | Пройден |
| GB-T03 | test_deny_wins_on_the_same_depth | При равной глубине побеждает deny | Пройден |
| GB-T04 | test_unknown_permission_is_not_granted | Неизвестное право не выдаётся | Пройден |
| GB-T05 | test_legacy_bridge_is_explicit | Переходный мост ролей работает предсказуемо | Пройден |
| GB-T06 | test_scope_within_rejects_unrelated_scope | Чужая область отклоняется | Пройден |
| SV-T01 | test_core_service_is_always_enabled | Ядровый сервис всегда включён | Пройден |
| SV-T02 | test_service_default_applies_without_activation | Без активации действует значение по умолчанию | Пройден |
| SV-T03 | test_school_can_disable_country_enabled_service | Школа отключает включённый на стране сервис | Пройден |
| SV-T04 | test_school_can_enable_country_disabled_service | Школа включает отключённый на стране сервис | Пройден |
| REG-T01 | test_registry_permissions_are_unique_and_namespaced | Права уникальны и принадлежат своему сервису | Пройден |

### 2.2. API групп

Файл: backend/tests/test_groups_api.py.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| GB-A01 | test_group_out_counts_members_and_permissions | Счётчики участников и прав | Пройден |
| GB-A02 | test_group_detail_sorts_members_and_permissions | Сортировка участников и прав | Пройден |
| GB-A03 | test_country_scope_uses_fixed_identifier | Страна использует нулевой UUID | Пройден |
| GB-A04 | test_non_country_scope_requires_identifier | Без scope_id — 422 | Пройден |
| GB-A05 | test_groups_endpoints_are_published | Маршруты групп и /me/* в OpenAPI | Пройден |

### 2.3. API сервисов

Файл: backend/tests/test_services_api.py.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| SV-A01 | test_country_scope_is_resolved | Страна разрешается в нулевой UUID | Пройден |
| SV-A02 | test_unknown_scope_is_rejected | Неизвестная область — 422 | Пройден |
| SV-A03 | test_fallback_catalog_contains_every_manifest | Каталог содержит все манифесты | Пройден |
| SV-A04 | test_get_service_uses_manifest_fallback | Карточка сервиса из манифеста | Пройден |
| SV-A05 | test_core_service_cannot_be_disabled | Ядро нельзя отключить — 409 | Пройден |
| SV-A06 | test_optional_service_can_be_enabled_for_country | Включение сервиса для страны | Пройден |
| SV-A07 | test_unknown_service_is_rejected | Неизвестный сервис — 404 | Пройден |
| SV-A08 | test_effective_services_for_country_returns_catalog | Действующие сервисы страны | Пройден |

### 2.4. Отдельный запуск сервисов

Файл: backend/tests/test_service_app.py.

| ID | Тест | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-T01 | test_standalone_library_app_mounts_only_library_routes | Приложение library не содержит чужих маршрутов | Пройден |
| MS-T02 | test_standalone_system_app_mounts_service_catalog | Приложение system содержит каталог сервисов | Пройден |
| MS-T03 | test_unknown_service_is_rejected | Неизвестный сервис — ошибка запуска | Пройден |
| MS-T04 | test_every_registered_manifest_can_be_started | Все 14 манифестов запускаются | Пройден |

## 3. Проверка миграции

alembic upgrade head --sql — SQL для 0002_groups_permissions_services

формируется без ошибок.

Текущая версия пилотной БД: 2c27d5a2ed88.

Миграция 0002 не применена к пилоту; требуется подтверждение и

резервная копия.

## 4. Команды запуска

cd C:\Users\adamrv\Documents\school-platform-v2
.venv\Scripts\python.exe -m ruff check backend/app backend/tests
cd backend
..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

## 5. Результаты

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Ruff | All checks passed! |
| Pytest | 87 passed, 2 warnings |
| Новые тесты групп/сервисов | 25 |
| Критичные дефекты | Не выявлены |

Предупреждения относятся к python-jose (datetime.utcnow()), не влияют на

функциональность.

## 6. Сценарии для ручной проверки на Stage

Создать школьную группу «Учителя», добавить учителя, выдать

journal.grades.write.

Проверить GET /me/permissions: право действует.

Создать классную группу, запретить journal.grades.write через deny.

Проверить, что ученик класса не может выставлять оценки.

Перевести учителя в группу «Администрация школы» и проверить новый набор

прав.

Отключить library для школы при включённом на стране — проверить

/me/services.

Попробовать отключить iam — ожидается 409.

Попробовать управлять группой чужой школы — ожидается 403.

Запустить `SERVICE_CODE=library uvicorn app.service_app:create_service_app

--factory и проверить /health, /openapi.json`.

Проверить аудит изменений групп и активаций.

## 7. Вывод

Модель групп, иерархическое разрешение прав, реестр сервисов, активации и

отдельный запуск сервисов реализованы и покрыты тестами. Для приёмки нужно

применить миграцию 0002 на Stage, прогнать seed и выполнить сценарии с

реальной PostgreSQL.

10-reporting/11-otchet-o-testirovanii-web-klienta.md

# Отчёт о тестировании веб-клиента

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-11 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |
| Объект | React-клиент frontend/, пилотный API |

## 1. Что проверялось

вход и восстановление сессии;

динамическое меню из /me/services;

дашборд с реальными показателями школы;

группы, карточка группы, права и участники;

каталог сервисов и переключение активации;

профиль, группы и действующие права;

сборка production-бандла и раздача через FastAPI.

## 2. Автоматические проверки

| Проверка | Команда | Результат |
| --- | --- | --- |
| Backend-тесты | python -m pytest | 88 passed, 2 warnings |
| Backend-линтер | python -m ruff check app tests | All checks passed |
| Frontend-типы | npm run typecheck | без ошибок |
| Frontend-сборка | npm run build | Vite build успешен |
| OpenAPI | pytest tests/test_openapi.py | эндпоинты доступны |

## 3. Ручные сценарии

| Сценарий | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- |
| Вход admin | Переход на дашборд, загрузка прав | Успешно |
| Дашборд | 73 права, 30 групп, 14 сервисов, 11 включено | Успешно |
| Группы | 30 групп, фильтры, карточка республиканской группы | Успешно |
| Карточка группы | 73 права, 1 участник, 7 дочерних групп | Успешно после исправления |
| Сервисы | 14 карточек, 11/14 включено, ядро заблокировано | Успешно |
| Переключение сервиса | «Библиотека» отключается и включается, меню обновляется | Успешно |
| Профиль | Группы, права по сервисам, запреты | Успешно |
| Мобильная ширина | Боковое меню скрыто, открывается кнопкой | Успешно |

## 4. Найденные дефекты и исправления

500 при открытии карточки группы. Причина: ленивая загрузка

memberships и permission_links у дочерних групп в async SQLAlchemy.

Исправление: добавлены selectinload для дочерних связей; добавлен тест на

счётчики дочерних групп.

CORS при запросе `/health`. Причина: клиент обращался напрямую к

127.0.0.1:8000 в обход Vite-прокси. Исправление: относительный /health в

разработке и origin из VITE_API_URL при явном внешнем API.

Конфликт Tailwind-классов. Причина: bg-white из базового Card

перекрывал bg-slate-950 у hero-блока. Исправление: cn переведён на

tailwind-merge.

Плавающий бейдж версии перекрывал таблицу. Исправление: декоративный

бейдж удалён, версия осталась в боковом меню.

## 5. Ограничения

Автоматизированные E2E-тесты и визуальные regression-тесты не подключены.

Пилотная школа пока не содержит пользователей, кроме супер-администратора;

поэтому сводка по ролям пустая.

Проверка проводилась на локальном backend и Vite; пилотный домен проверяется

после деплоя.

## 6. Вывод

Веб-клиент готов к демонстрации на пилоте: критические сценарии входа,

управления группами, правами и сервисами работают на реальных данных.

Следующий этап — полноценные экраны журнала, библиотеки и LMS, а также

автоматизированные E2E-тесты.

11-opencode/01-pravila-i-prompty.md

# Правила OpenCode и пошаговые промпты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-11-01 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 27.10.2026 |

## 1. Назначение

Документ описывает, как вести разработку в OpenCode: какие файлы читать,

как формулировать задачи, как проверять результат и обновлять память.

## 2. Обязательные файлы

AGENTS.md — правила проекта.

.opencode/memory-bank/projectbrief.md — краткое описание.

.opencode/memory-bank/architecture.md — архитектура.

.opencode/memory-bank/activeContext.md — текущая задача.

.opencode/memory-bank/progress.md — прогресс.

## 3. Настройка OpenCode

Конфигурация: opencode.json.

Права bash и edit — ask, чтобы агент не выполнял опасные команды без

подтверждения.

MCP PostgreSQL отключён до установки Node.js; после установки включить и

указать реальный DATABASE_URL.

Модель по умолчанию — opencode/claude-sonnet-5-5; при недоступности

заменить на доступную модель.

## 4. Правила постановки задач

Одна задача — один проверяемый результат.

Указывать файлы и границы изменений.

Указывать, какие тесты запустить.

Запрещать удаление старого функционала без явного разрешения.

Требовать обновления документации и progress.md.

Для юридически значимых функций — сначала согласование, потом код.

## 5. Стартовый промпт

Прочитай AGENTS.md и файлы .opencode/memory-bank/.
Текущая задача: проанализировать существующий Flask-проект
C:\Users\adamrv\Documents\edu-math, не изменяя его.
Составь:
1) перечень моделей и таблиц SQLite;
2) перечень маршрутов Flask и шаблонов;
3) перечень функций по ролям;
4) перечень Android-экранов и используемых API;
5) карту миграции «старое → новое»;
6) риски и неясности.
Запиши результат в docs/02-tz/05-karta-migracii.md и обнови progress.md.
Код пока не пиши.

## 6. Последовательность промптов

### Шаг 1. Анализ

См. стартовый промпт.

### Шаг 2. Каркас backend

Создай каркас FastAPI в backend/app: main.py, config.py, database.py,
роуты /health, /ready, /version. Настрой async SQLAlchemy и Alembic.
Добавь pytest-тест healthcheck. Запусти тесты и покажи результат.

### Шаг 3. Модели и миграции

Создай модели iam.users, iam.roles, iam.permissions, org.regions,
org.cities, org.schools, org.classes. Добавь Alembic-миграцию.
Не меняй старую БД. Напиши тест на создание пользователя и школы.

### Шаг 4. Аутентификация

Реализуй регистрацию, вход, refresh, выход. Используй Argon2id и JWT.
Добавь зависимости get_current_user и require_permission. Напиши тесты
на запрет доступа ученика к админским маршрутам.

### Шаг 5. RBAC и иерархия

Реализуй роли global_admin, region_admin, city_admin, school_admin,
teacher, student, parent, secretary, methodologist, psychologist.
Добавь проверку school_id и иерархии назначения. Покрой тестами.

### Шаг 6. Справочники и пользователи

Реализуй CRUD для школ, классов, пользователей. Добавь пагинацию,
поиск, фильтры и аудит действий. Напиши тесты прав доступа.

### Шаг 7. Контент

Реализуй subjects, topics, lessons, textbooks, files. Добавь загрузку
PDF в S3/MinIO, привязку тем к страницам и мультиязычные JSONB-поля.
Напиши тесты загрузки и выдачи контента.

### Шаг 8. Тесты и работы

Реализуй quizzes, questions, answer_options, assignments, submissions,
answers. Поддержи типы ответов: выбор, текст, число, фото, аудио.
Добавь API прохождения и проверки. Покрой тестами.

### Шаг 9. ИИ-оркестратор

Создай ai_service.py с адаптером OpenRouter. Реализуй генерацию теста,
объяснение темы и проверку ответа. Добавь лимиты, таймауты, логирование
без ПДн и fallback. Напиши тесты с моком внешнего API.

### Шаг 10. Журнал

Реализуй journal.entries и lesson_schedule. Добавь выставление оценок,
посещаемость, права учителя/родителя/ученика и экспорт в Excel.
Покрой тестами.

### Шаг 11. Frontend

Создай React + TypeScript + Vite + Tailwind. Настрой i18n, Axios,
AuthContext, защищённые маршруты. Сделай экраны входа, профиля и
карты тем. Напиши базовые тесты.

### Шаг 12. Родитель

Реализуй мультидетность, статистику, задания, документы и уведомления.
Добавь проверку прав опекуна. Покрой ключевые сценарии E2E.

### Шаг 13. Школа и секретариат

Реализуй расписание, отчёты, заявки на справки, PDF-генерацию и
подписи. Добавь права директора, завуча и секретаря. Покрой тестами.

### Шаг 14. Коммуникации

Реализуй WebSocket-чаты, группы, опросы, анонимный чат психолога.
Добавь модерацию и уведомления. Покрой тестами.

### Шаг 15. Офлайн

Реализуй /sync с operation_id и device_id, идемпотентность и правила
конфликтов. Добавь тесты повторной отправки и конфликтов.

### Шаг 16. Мобильное приложение

Создай Flutter-клиент: вход, карта тем, работы, библиотека, профиль.
Настрой локальную БД, очередь синхронизации, push и Force Update.

### Шаг 17. Безопасность и аудит

Добавь аудит, rate limiting, security headers, проверку загрузок,
маскирование ПДн в логах. Напиши тесты и проверь OWASP-риски.

### Шаг 18. Документация и релиз

Обнови OpenAPI, README, руководства, матрицу требований и отчёты.
Подготовь чек-лист релиза и инструкцию отката.

## 7. Формат ответа агента

Агент должен:

Кратко описать план.

Перечислить изменённые файлы.

Показать результаты тестов.

Указать риски и незакрытые вопросы.

Обновить progress.md.

## 8. Запреты

Не удалять старый проект и его данные.

Не коммитить .env, ключи, токены.

Не менять продовую БД без резервной копии.

Не включать внешние сервисы без согласования.

Не принимать юридически значимые решения без человека.