ЕООП «Школьник»

Отчёт о завершении этапа 1

| Версия | 0.7.3 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 30.10.2026 |
| Исходный файл | docs\10-reporting\06-otchet-o-zavershenii-etapa-1.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Отчёт о завершении этапа 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-06 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 27.10.2026 |
| Этап | 1. Анализ и пилотный backend |
| Исполнитель | Команда проекта |

## 1. Цель этапа

Проанализировать работающее Flask/SQLite-приложение, зафиксировать карту

миграции, создать FastAPI-backend, подключить PostgreSQL, реализовать JWT,

RBAC и мультитенантность, развернуть пилотный контур на отдельном сайте

Alwaysdata, не затрагивая действующий virusadk.alwaysdata.net.

## 2. Выполнено

### 2.1. Анализ старого контура

Проанализированы 37 таблиц SQLite, 12 групп маршрутов, 60 HTML-шаблонов,

4 роли, отчёты и выгрузки.

Зафиксированы объёмы: 8 предметов, 259 тем, 10 учебников, 248 связей

«учебник — тема», 63 методики, 10 пользователей, 4 работы, 15 попыток.

Заполнена карта миграции ШК-02-05 версии 0.2: таблицы, API, шаблоны, роли,

отчёты, порядок переноса, контроль качества и риски.

Старый проект C:\Users\adamrv\Documents\edu-math не изменялся.

### 2.2. Backend

Создан FastAPI-проект с /health, /api/v1/health, /api/v1/meta,

OpenAPI /openapi.json, /docs, /redoc.

Подключены SQLAlchemy 2.0 async, asyncpg, Alembic.

Создана миграция 0001_initial: схемы iam, org, audit, таблицы

users, refresh_tokens, schools, classes, class_memberships,

events.

Реализованы JWT RS256 access-токены и opaque refresh-токены с хранением

SHA-256, ротацией и отзывом.

Реализованы роли superadmin, admin, methodologist, teacher,

student, parent, psychologist, secretary.

Реализована мультитенантность по school_id с запретом cross-tenant.

Реализованы административные эндпоинты: статистика, пользователи, аудит.

Пароли хранятся через bcrypt (12 rounds); логин и email — citext.

Добавлены unit-тесты безопасности и OpenAPI; выполнены успешно (7 тестов).

### 2.3. Пилотная БД

Миграция применена к PostgreSQL virusadk_school_platform.

Создана пилотная школа, классы 1–11 и супер-администратор.

Проверены вход, /me, школы, классы, статистика, RBAC, cross-tenant,

ротация refresh-токена и logout.

Пароль администратора хранится только в локальном .env и на сервере,

в репозиторий не попадает.

### 2.4. Пилотный сайт

Отдельный сайт https://school-platform-v2.185.31.40.24.nip.io переключён

с Static files на User program (Uvicorn).

Действующий сайт https://virusadk.alwaysdata.net не затрагивался.

SSL и Force HTTPS сохранены.

## 3. Результаты проверок

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| alembic upgrade head | Успешно |
| /health | 200, БД ok |
| /docs / /openapi.json | Доступны |
| Вход superadmin | 200 |
| /api/v1/auth/me | 200 |
| Список школ и классов | 200 |
| Статистика школы | 200 |
| Cross-tenant запрос | 403 |
| RBAC teacher → admin | 403 |
| Повторное использование refresh-токена | 401 |
| Logout и отзыв refresh | 401 после отзыва |
| pytest | 7 passed |
| ruff | Без ошибок |
| alembic check | No new upgrade operations detected |
| Старый сайт virusadk.alwaysdata.net | 200, работает |

## 4. Ограничения

Пилотный контур не является промышленным.

Нет собственного домена, используется технический nip.io.

Нет Redis, фоновых задач, rate limiting и WAF.

React и Flutter ещё не начаты.

Данные старого контура ещё не перенесены; выполнен только анализ и карта.

Пароль супер-администратора нужно сменить после передачи заказчику.

## 5. Следующий этап

Перенести справочники и пользователей в PostgreSQL.

Реализовать домены LMS, Assessment, Journal.

Создать React-интерфейс входа и кабинетов.

Создать Flutter-клиенты Android/iOS.

Подключить Redis, фоновые задачи и rate limiting.

Подготовить программу и методику испытаний по ролям.

## 6. Вывод

Этап 1 выполнен в объёме пилотного backend. Создан безопасный фундамент для

дальнейшей миграции: API-first, PostgreSQL, JWT, RBAC и мультитенантность.

Старый контур продолжает работать без изменений.