ЕООП «Школьник»

Журнал рисков

| Версия | 0.7.2 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 30.10.2026 |
| Исходный файл | docs\10-reporting\03-zhurnal-riskov.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Журнал рисков

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-03 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 27.10.2026 |

## Правила

Риск оценивается по вероятности (1–5) и влиянию (1–5).

Приоритет = вероятность × влияние.

Владелец риска назначается всегда.

Пересмотр — не реже раза в две недели и перед вехами.

## Реестр

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Приоритет | Меры | Владелец | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Затягивание миграции | 4 | 5 | 20 | Поэтапность, паритет-тесты, буфер | РП | Открыт |
| R-02 | Несоответствие требованиям ПДн | 3 | 5 | 15 | Юрист, ИБ, согласия | ИБ | Открыт |
| R-03 | Задержка аттестации СЗИ | 3 | 5 | 15 | Ранний старт, подрядчик | ИБ | Открыт |
| R-04 | Сбой внешнего AI | 3 | 3 | 9 | Резервный провайдер, деградация | Архитектор | Открыт |
| R-05 | Слабая инфраструктура школ | 4 | 3 | 12 | Офлайн, PWA, оптимизация | Архитектор | Открыт |
| R-06 | Нехватка качественного контента | 4 | 5 | 20 | Методисты, закупка, AI | Методист | Открыт |
| R-07 | Сопротивление педагогов | 3 | 3 | 9 | Обучение, пилот, поддержка | РП | Открыт |
| R-08 | Утечка ПДн | 2 | 5 | 10 | ИБ, аудит, минимизация | ИБ | Открыт |
| R-09 | Перегрузка команды | 3 | 4 | 12 | Реалистичный план, найм | РП | Открыт |
| R-10 | Зависимость от одного подрядчика | 3 | 4 | 12 | Документация, передача знаний | РП | Открыт |

## Журнал изменений

| Дата | ID | Изменение | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2026 | R-01…R-10 | Создан реестр | РП |