ЕООП «Школьник»

Журнал изменений

| Версия | 0.7.2 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 30.10.2026 |
| Исходный файл | docs\10-reporting\04-zhurnal-izmeneniy.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Журнал изменений

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-10-04 |
| Версия | 0.7 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## Правила

Каждое изменение требований, архитектуры, API, схемы БД или безопасности

фиксируется.

Указывается влияние на сроки, тесты и документацию.

Критичные изменения согласуются с заказчиком.

Запись не удаляется; отмена оформляется новой записью.

## Журнал

| № | Дата | Автор | Область | Описание | Причина | Влияние | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.10.2026 | РП | Проект | Создан новый проект school-platform-v2 | Миграция на FastAPI/React/PostgreSQL | Новый контур | Утверждено |
| 2 | 27.10.2026 | Архитектор | Архитектура | Выбран модульный монолит | Снижение сложности на старте | Сроки/команда | Утверждено |
| 3 | 27.10.2026 | ИБ | Безопасность | Введены требования к ПДн и аудиту | Законодательство РБ | Обязательно | Утверждено |
| 4 | 27.10.2026 | Аналитик | Требования | Завершён анализ Flask/SQLite: 37 таблиц, 60 шаблонов, роли, отчёты | Миграция | Карта миграции v0.2 | Утверждено |
| 5 | 27.10.2026 | Архитектор | Backend | Создан FastAPI skeleton, health, OpenAPI | Этап 1 | Новый API | Утверждено |
| 6 | 27.10.2026 | Архитектор БД | БД | Создана миграция 0001_initial: iam, org, audit | Этап 1 | Схема пилота | Утверждено |
| 7 | 27.10.2026 | ИБ | Безопасность | JWT RS256, refresh-токены SHA-256, RBAC, аудит | Требования ИБ | Новые зависимости | Утверждено |
| 8 | 27.10.2026 | Архитектор | Мультитенантность | Введён school_id и запрет cross-tenant | Школы/роли | Все школьные эндпоинты | Утверждено |
| 9 | 27.10.2026 | DevOps | Инфраструктура | Пилотный сайт переключён на User program (Uvicorn) | Запуск API | Сайт #1092629 | Утверждено |
| 10 | 27.10.2026 | DevOps | Инфраструктура | Working directory в Alwaysdata задаётся относительно home | Ошибка запуска | Документация обновлена | Утверждено |
| 11 | 27.10.2026 | DevOps | Безопасность | Отключён кэш сайта, добавлены security headers и robots.txt | Защита пилота | Новый релиз | Утверждено |
| 12 | 29.10.2026 | Архитектор БД | БД | Добавлена миграция 2c27d5a2ed88: lms, assessment, journal, analytics, ai, communication | Этап 2 | Новые домены | Утверждено |
| 13 | 29.10.2026 | Аналитик | Миграция | Реализован идемпотентный импорт SQLite → PostgreSQL (app.db.import_legacy) | Перенос ядра | Требуется прогон на Stage | Утверждено |
| 14 | 29.10.2026 | Архитектор | API | Добавлен API учебного контента /api/v1/lms/*: предметы, темы, методики, учебники, курсы | Этап 2 | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 15 | 29.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены тесты LMS API (чтение, фильтры, tenant-правила, OpenAPI) | Контроль качества | 13 тестов зелёные | Утверждено |
| 16 | 29.10.2026 | Архитектор | API | Добавлен домен /api/v1/assessment/*: тесты, назначения, сдача, результаты | Этап 2 | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 17 | 29.10.2026 | Разработчик | Оценивание | Автопроверка выбора, чисел, дробей, времени, текста, чтения и диктанта | Паритет со старым контуром | Оценки без учителя | Утверждено |
| 18 | 29.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены тесты assessment API и сервиса оценивания | Контроль качества | 30 тестов зелёные | Утверждено |
| 19 | 29.10.2026 | Архитектор | API | Добавлено расписание /api/v1/journal/schedule с недельной сеткой и периодами | Этап 2 | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 20 | 29.10.2026 | Разработчик | Журнал | Добавлены оценки, посещаемость, массовое выставление и сводка /journal/* | Этап 2 | Новый функционал | Утверждено |
| 21 | 29.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены тесты журнала: расписание, права, оценки, bulk и сводка | Контроль качества | 42 теста зелёные | Утверждено |
| 22 | 30.10.2026 | Архитектор | Архитектура | Принята микросервисная модель в монорепозитории: сервисы с манифестами, режим общего шлюза и отдельного процесса | Требование гибкого включения функционала | Новые документы ШК-03-04, ШК-04-02 | Утверждено |
| 23 | 30.10.2026 | Архитектор / ИБ | Доступ | Введена групповая модель прав (GBAC): группы на 5 уровнях, наследование, allow/deny, срок действия | Требование назначать права группам, а не пользователям | Заменяет прямое назначение прав | Утверждено |
| 24 | 30.10.2026 | Архитектор БД | БД | Миграция 0002_groups_permissions_services: iam.groups, group_memberships, permissions, group_permissions, system.services, service_activations | Новые требования | Требуется alembic upgrade head | Утверждено |
| 25 | 30.10.2026 | Архитектор | API | Добавлены /api/v1/groups/*, /api/v1/services/*, /api/v1/me/permissions, /api/v1/me/services | Управление группами и видимостью сервисов | Новые эндпоинты | Утверждено |
| 26 | 30.10.2026 | Разработчик | Сервисы | Реализован реестр сервисов app/services/registry.py и фабрика отдельного приложения app/service_app.py | Независимый запуск сервисов | Новый режим деплоя | Утверждено |
| 27 | 30.10.2026 | Разработчик | Seed | Seed создаёт каталог прав/сервисов, республиканские активации, школьные и классные группы, членства по ролям | Переход на группы | Идемпотентный запуск | Утверждено |
| 28 | 30.10.2026 | QA | Тесты | Добавлены unit- и API-тесты групп, прав, сервисов и активаций; отчёт ШК-10-10 | Контроль качества | 87 тестов зелёные | Утверждено |
| 29 | 30.10.2026 | DevOps | Репозиторий | Проект переведён на новый GitHub-репозиторий ruslanadamcuk5/school-platform-v2 с отдельным deploy-ключом | Старый аккаунт недоступен | Новый remote | Утверждено |
| 30 | 30.10.2026 | РП | Документация | Обновлён пакет документации до версии 0.6: ТЗ, архитектура, модель данных, план, матрица, реестр | Новые требования | DOCX пересобран | Утверждено |
| 31 | 30.10.2026 | DevOps | БД | Миграция 0002 и seed применены к пилотной PostgreSQL: 73 права, 14 сервисов, 14 активаций, 30 групп, 215 выдач | Ввод групповой модели | Пилот на 0002_groups_permissions_services | Утверждено |
| 32 | 30.10.2026 | Разработчик | UI | Создан React-клиент: вход, дашборд, группы и права, каталог сервисов, профиль, динамическое меню из /me/services | Требование визуального контроля и постепенного развития фронтенда | Новый веб-клиент | Утверждено |
| 33 | 30.10.2026 | DevOps | Пилот | FastAPI раздаёт собранный frontend/dist на /, сохраняя API, /health, /docs и /robots.txt | Единый адрес пилота для API и UI | Новый режим публикации | Утверждено |
| 34 | 30.10.2026 | QA | Стабильность | Исправлены 500 в карточке группы (ленивые связи детей), CORS /health, конфликт Tailwind-классов; добавлен тест дочерних групп | Найдено при визуальной проверке | 88 тестов зелёные | Утверждено |
| 35 | 30.10.2026 | DevOps | Пилот | Новый профиль school-platform-v2.alwaysdata.net: backend, React-клиент, БД virusadk_school_platform, WSGI-адаптер a2wsgi; проверены 73 права, 30 групп, 14 сервисов, 11 включённых | Перенос пилота на отдельный профиль | Рабочий контур на новом домене; старый сайт не изменён | Утверждено |
| 36 | 30.10.2026 | Разработчик | Доступ | Домены journal, assessment, library, lms проверяют активацию сервиса и групповое право на каждом маршруте; родителям добавлено assessment.results.read; 8 новых route-level тестов | Требование включать функционал и права по областям | 96 тестов зелёные; API возвращает 403 при отключённом сервисе или отсутствии права | Утверждено |

## Шаблон записи

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер |  |
| Дата |  |
| Автор |  |
| Область | Требования / Архитектура / API / БД / ИБ / UI |
| Описание |  |
| Причина |  |
| Влияние |  |
| Согласование |  |
| Статус | Предложено / Утверждено / Отклонено |